07 июня 2005 г.	468

О подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства

к осенне-зимнему периоду

В соответствии с «Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в  Ленинградской области», инструкцией по оценке готовности муниципальных образований, предприятий и организаций, обеспечивающих электроснабжение населения и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период Министерства энергетики РФ, в целях обеспечения  своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2005-2006 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям предприятий, организаций  и учреждений:

1.1. Произвести осмотр жилищного фонда и объектов коммунального назначения. В срок до 15.06.2005 представить в отдел ЖКХ разработанные и утвержденные планы подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимней эксплуатации 2005-2006 г.г.

1.2. Информацию о выполнении задания по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в  осенне-зимний период 2005-2006 г.г. направлять ежемесячно 14 и 28 числа в отдел ЖКХ администрации муниципального образования «Лужский район» (г.Луга, пр.Кирова, 71; каб.35, факт 2-21-59, тел 4-15-94 – ведущий специалист Иванов А.Я.).

2. Руководителям муниципальных унитарных предприятий:

2.1. До 01.10.2005 обеспечить формирование аварийного запаса оборудования и материалов.

2.2. До 15.10.2005 совместно с энергоснабжающими организациями провести обследование систем электроснабжения коммунальных объектов и жилищного фонда, выполнить мероприятия по повышению их надежности.

2.3. Произвести испытания, ремонт, наладку и подготовку тепловых сетей к работе в отопительном сезоне 2005-2006 годов.

2.4. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда и объектов коммунального назначения.

2.5. Обеспечить до 10 декабря 2005 года подготовку и передачу в отдел капитального строительства муниципального образования обоснованных бюджетных заявок на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства в 2007 году с использованием средств федерального бюджета для представления в комитет по энергетическому комплексу и ЖКХ.

2.6. Разработать типовые схемы оповещения  о возможных аварийных ситуациях и инструкции по их ликвидации  до 01.09.2005.

2.7. Активизировать  работу по взысканию задолженности с потребителей жилищно-коммунальных услуг, разъясняя через средства массовой информации о последствиях неуплаты за предоставленные услуги.

3. Отделу ГО и ЧС (Михеев В.Л.), отделу жилищно-коммунального хозяйства (Харламова Т.И.) до 10.09.2005 разработать и утвердить схему оповещения и взаимодействия всех инженерных служб при возникновении и ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения, проверить готовность аварийных бригад.

4. Руководителям теплоснабжающих предприятий обеспечить нормативный запас топлива до 01.10.2005, не допускать  снижения нормативного запаса топлива до марта 2006 года.

В срок до 25.08.2005 представить в отдел ЖКХ администрации графики опробования систем теплоснабжения на согласование.

5. Муниципальному унитарному предприятию «Сигнал» и муниципальному унитарному предприятию «Лужское жилищное хозяйство» обеспечить безопасность движения пешеходов и автотранспорта в осенне-зимний период. Заготовить нормативный запас противогололедных средств для обработки внутриквартальных проездов, дорог и тротуаров.

6. Утвердить состав комиссии по обеспечению контроля за ходом подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону (приложение 1).

Комиссии заслушивать не реже одного раза в месяц руководителей служб (подразделений) о выполнении мероприятий, связанных с подготовкой объектов ЖКХ к осенне-зимней эксплуатации.

7. Главам администраций волостей и г.п.Толмачево осуществлять контроль за ходом подготовки объектов коммунального назначения, жилищного фонда и банно-прачечного хозяйства к осенне-зимней эксплуатации 2005-2006 г.г., оказывать помощь руководителям муниципальных предприятий ЖКХ в подборе кадров, проводить разъяснительную работу среди населения, способствующую сокращению задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Везикова Б.М.

и.о.Главы

муниципального образования							А.В.Солдатов

Разослано: отдел ЖКХ, КФ, МУП «ЛТС», МУП «ЛВ», МУП «ЛЖХ»,главам волостей, ведомствам по списку-14.

Приложение 1

к постановлению

МО «Лужский район»

от 07.06.2005 № 468

СОСТАВ

комиссии по  контролю за ходом подготовки

объектов ЖКХ к работе в зимних условиях 2005-2006- г.г.

Председатель комиссии:

Везиков Б.М.		-	заместитель главы муниципального образования

Заместитель председателя комиссии:

Харламова Т.И.	-	заведующий отделом ЖКХ

Секретарь комиссии:

Иванов А.Я.		-	ведущий специалист отдела ЖКХ

Члены комиссии:

Фролкина Н.Г.	-	главный специалист по защите прав потребителей

Михеев В.Л.		-	заведующий отделом по ГО и ЧС

Симонов В.А.		-	главный специалист отдела ЖКХ

Михайлов Г.П.	-	ведущий специалист отдела ЖКХ

Александров В.М.	-	председатель депутатской комиссии по ЖКХ

Владимирова О.В.	-	начальник территориального отдела управления ФС по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Лужскому району

Пресняков В.И.	-	государственный инспектор Лужского межрайонного отдела

Управления по технологическому и экологическому  надзору

Ростехнадзора по Ленинградской области (по согласованию)

Федоров А.Ф.		-	директор Лужский электрических сетей ОАО «Ленэнерго»

( по согласованию)

Корейша М.А.	-	директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Лужские городские

электросети (по согласованию)

Петров Э.А.		-	главный энергетик ОАО «Толмачевский завод ЖБ и МК»

Мордачев П.Е.	-	заместитель генерального директора ЗАО «Лужская

сельхозтехника»