30 октября 2008 г. 658

Об образовании

межведомственной комиссии

В соответствии с поручением Губернатора Ленинградской области от 23 сентября 2008 года 65-6755/08, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению инвентаризации пунктов сбора биологических отходов, скотомогильников (биотермических ям) и утилизации биологических отходов на территории Лужского района согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий межведомственной комиссии согласно приложению 2.

3. В срок до 01 ноября 2008 года провести инвентаризацию пунктов сбора биологических отходов, скотомогильников (биотермических ям) и утилизации биологических отходов на территории Лужского района согласно приложению 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Евстафьева В.В.

Глава администрации

Лужского муниципального района С.Н.Тимофеев

Разослано: межведомственная комиссии-5, адм.г/п и с/п, ОАиКС, отдел ЖКХ, прокуратура.

Утверждено

постановлением главы администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2008 № 658

Приложение 1

СО С Т А В

межведомственной комиссии по проведению инвентаризации

пунктов сбора биологических отходов, скотомогильников (биотермических ям) и утилизации биологических отходов на территории Лужского района

 Председатель комиссии:

Евстафьева

Людмила Леонидовна - заведующий отделом АПК администрации

 Лужского муниципального района

 Члены комиссии:

Семенова

Елена Макаровна - ведущий специалист отдела транспорта, связи

 и ЖКХ адм.Лужского муниципального района

Слотина

Татьяна Валерьяновна - ветврач-эпизоотолог ГУ ЛО «Лужская гос.

 ветеринарная инспекция» (по согласованию)

Ермакова

Ольга Васильевна - гос.инспектор Ленинградской области по

 охране природы (по согласованию)

Базай

Яна Борисовна - - начальник ТО Управления Роспотребнадзора

 по Ленинградской области в Лужском районе

 (по согласованию)

Утверждено

постановлением главы администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2008 № 658

Приложение 2

ПЛАН

мероприятий межведомственной комиссии по проведению инвентаризации

пунктов сбора биологических отходов, скотомогильников (биотермических ям) и утилизации биологических отходов на территории Лужского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовить и представить сведения в администрацию ЛМР по оценке образования на территории городских и сельских поселений трупов бесхозных (диких, бродячих) животных, биологических отходов о населения и фермерских хозяйств | до 10 ноября 2008 года | главы адм. городских и сельских поселений |
| 2 | Провести инвентаризацию скотомогильников (биотермических ям), пунктов по утилизации биологических отходов | до 10 ноября 2008 года | межведомственная комиссия |
| 3 | Определить перечень специализированных организаций, оказывающих услуги по сбору (приему), транспортировке и утилизации трупов домашних и бесхозных (диких, бродячих) животных, других биологических отходов от населения и фермерских хозяйств | до 25 ноября 2008 года | отдел тр-та, связи и ЖКХ, ГУ ЛО «Лужская гос.ветерин.инспекция» |
| 4 | Определить необходимые дополнительные мощности объектов по утилизации биологических отходов, образующихся на территории Лужского района | до 25 ноября 2008 года | межведомственная комиссия |
| 5 | выполнить расчет необходимых денежных средств для организации системы сбора, транспортировки и утилизации биологических отходов, образующихся на территории Лужского района | до 25 ноября 2008 года | отдел тр-та, связи и ЖКХ,ГУ ЛО |
| 6 | Произвести по согласованию с ГУ ЛО «Лужская государственная ветеринарная инспекция» выбор земельных участков для строительства объектов для утилизации биологических отходов | декабрь2008 года | ОАиКС |
| 7 | Организовать проектирование и строительство необходимого количества пунктов сбора и объектов по утилизации биологических отходов, образующихся на территории Лужского район | декабрь 2008 года |  ОАиКС |

Утверждено

постановлением главы администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2008 № 658

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ

скотомогильников (биотермических ям), имеющихся на территории

Лужского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Балансодержатель |
| 1. Скотомогильник д.Югостицы | ЗАО «Скреблово» |
| 2. Скотомогильник д.Подгородье | ООО «Шереметьево» |
| 3.Скотомогильник д.Раковно | ООО «Шереметьево» |
| 4. Скотомогильник г.Луга | Госветинспекция |
| 5. Скотомогильник д.Усадище | СПК «Оредежский» |
| 6. Скотомогильник д.Торошковичи | ЗАО «Новое время» |
| 7. Скотомогильник д.Ивановское | ООО «Урожай» |
| 8. Скотомогильник д.Каменка | СПК «Мичуринский» |
| 9. Скотомогильник п.Пехенец | ООО «Северная пушнина» |
| 10. Скотомогильник д.Ретюнь | ОАО «Рассвет» |
| 11. Скотомогильник д. Почап | ОАО «Новый мир» |
| 12. Скотомогильник д. Клобутицы | 000 «Сатис» |
| 13.Скотомогильник д.Кипино | СПК «Ям-Тесово» |
| 14. Скотомогильник п.Волошово | ОАО «Волошово» |
| 15.Скотомогильник п.Дзержинского | ЗАО Племзавод «Рапти» |
| 16.Скотомогильник д.Чудиново | ОАО «Партизан» |