01 ноября 2011г.		2657

Об утверждении

муниципальной целевой программы

«Противопожарные мероприятия в

образовательных учреждениях Лужского

муниципального района на 2011-2012 годы»

В соответствии с Законом от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями),

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях Лужского муниципального района на 2011-2012 годы» (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Андреева В.Б.

Глава администрации

Лужского муниципального района                                                  В.П.Ейбогин

Разослано: комитет образования, МУ «Лужский ЦБУК», КФ, КЭР и АПК, прокуратура.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 01.11.2011 № 2657

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях

Лужского муниципального района Ленинградской области

на 2011-2012 гг.»

г.Луга

2011 г.

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы

«Программа противопожарных мероприятий в образовательных учреждений

Лужского муниципального района

Ленинградской области на 2011-2012 годы»

| Наименование Программы | «Программа противопожарных мероприятий в образовательных учреждений Лужского муниципального района Ленинградской области на 2011-2012 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1.Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2. Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 3. Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими пожарными установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» 4. Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03, НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 5. Постановление Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 г. № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Лужского муниципального района |
| Разработчик Программы | Комитет образования администрация Лужского муниципального района, МУ «Лужский центр бухгалтерского учета и контроля» |
| Основные исполнители Программы | Администрация Лужского муниципального района, комитет образования администрация Лужского муниципального района, образовательные учреждения Лужского муниципального района |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2012 годы |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение необходимых условий для осуществления образовательного процесса и повышения уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях Лужского муниципального района, сохранение жизни и здоровья людей, снижение материального ущерба в результате своевременного получения информации о возникновении пожара |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы в 2011-2012 годах - 6 891 тыс. рублей, из них из средств местного бюджета - 6 891 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011год - 6 363 тыс. рублей, МБ - 6 363 тыс. рублей; 2012год - 528 тыс. рублей, МБ - 528 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит улучшить ситуацию в решении вопросов пожарной безопасности в образовательных учреждениях Лужского муниципального района, сократить количество чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате пожаров. Бюджетная и экономическая эффективность Программы будут выражаться в предотвращении чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушениями зданий, сохранении объектов муниципальной собственности для долговременной эксплуатации |
| Система организации контроля за исполнением программы | Информация о ходе выполнения программы и расходовании выделенных финансовых средств предоставляется исполнителями в установленном порядке. Текущее управление и координация исполнения программы осуществляются комитетом образования администрации Лужского муниципального район Ленинградской области |

Пояснительная записка

Муниципальная целевая программа противопожарных мероприятий в учреждениях образования Лужского муниципального района на 2007-2012 годы была принята советом депутатов района в 2007 году и предусматривала оснащение 100 % учреждений АПС и системой оповещения к 2012 году. В связи с поручением губернатора ЛО выполнена корректура целевой программы, предусматривающая оснащение всех оставшихся учреждений в 2010 году.

На конец   2010 года оснащены автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре  27 общеобразовательных школ, 21 детский сад, 6 учреждений дополнительного образования детей.

На эти цели бюджетом Лужского муниципального района была предусмотрена сумма 9 680 тысяч рублей.

В связи с принятием Федерального закона  РФ ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» изменились требования к системе оповещения людей о пожаре, а также к применяемым приборам и материалам. Некоторые ранее  смонтированные системы требуют реконструкции (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» и МОУ «Городковская средняя общеобразовательная школа»).

Несмотря на комплекс мер, направленных на обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности в учреждениях образования Лужского муниципального района (в т.ч. приобретение первичных средств пожаротушения и средств обеспечения тушения пожаров, огнезащитная обработка деревянных конструкций, плановые и внеплановые мероприятия по контролю за пожарной безопасностью в образовательных учреждениях, ремонт электрооборудования, монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре), из-за постоянно возрастающих требований к пожарной безопасности необходимо планомерно приводить в соответствие противопожарным стандартам оборудование, помещения, территории образовательных учреждений для уменьшения уровня пожарного риска.

Основные мероприятия, необходимые к выполнению в 2011-2012 годах – подключение к центральному пульту всех образовательных учреждений Лужского муниципального района с передачей информации о возникновении пожаров в подразделения пожарной охраны по месту дислокации учреждений, на что необходимы дополнительные средства.

В результате проведенного категорирования помещений возникла необходимость в установке в целом ряде помещений учреждений противопожарных дверей.

В соответствии с вновь вышедшим «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» возникла необходимость в испытании и переоборудовании пожарных лестниц.

Запланированные мероприятия позволят повысить уровень противопожарной устойчивости зданий и уменьшить степень пожарного риска.

ПРОГРАММА

противопожарных мероприятий учреждений образования Лужского муниципального района

на 2011-2012 год из местного бюджета

| № пп | Наименование учреждений |  | Содержание необходимых мероприятий |  | Ориентировочная стоимость мероприятий (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Школы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ «СОШ № 1» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 17 5 |  | 5 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 22 |  | 5 |
| 2 | МОУ «СОШ № 2» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования Огнезащитная обработка деревянных конструкций |  | 17 7 40 |  | 10 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 64 |  | 10 |
| 3 | МОУ «СОШ № 3» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования (двери) Огнезащитная обработка деревянных конструкций |  | 34 132 70 |  | 15 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 236 |  | 15 |
| 4 | МОУ «СОШ № 4» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 17 |  | 120 10 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 17 |  | 130 |
| 5 | МОУ «СОШ № 5» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 17 7 |  | 10 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 24 |  | 10 |
| 6 | МОУ «СОШ № 6» |  | Реконструкция АПС и СО Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 1462 17 10 |  | 10 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 1489 |  | 10 |
| 7 | МОУ «Толмачёвская СОШ» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 17 5 |  | 7 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 22 |  | 7 |
| 8 | МОУ «Володарская СОШ» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 5 |  | 5 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 5 |  | 5 |
| 9 | МОУ «Волошовская СОШ» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 70 17 5 |  | 5 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 92 |  | 5 |
| 10 | МОУ «Городковская СОШ» |  | Реконструкция АПС и СО Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 1349 5 |  | 5 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 1354 |  | 5 |
| 11 | МОУ «Заклинская СОШ» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 17 10 |  | 10 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 27 |  | 10 |
| 12 | МОУ «Каменская СОШ» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования (двери) |  | 17 85 |  | 5 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 102 |  | 5 |
| 13 | МОУ «Мшинская СОШ» |  | Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 7 |  | 7 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 7 |  | 7 |
| 14 | МОУ «Оредежская СОШ» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования Подключение к центральному пульту |  | 70 5 17 |  | 5 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 92 |  | 5 |
| 15 | МОУ «Осьминская СОШ» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования (двери) |  | 17 210 |  | 10 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 227 |  | 10 |
| 16 | МОУ «Ретюнская СОШ» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования (двери) |  | 17 25 |  | 5 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 42 |  | 5 |
| 17 | МОУ «Серебрянская СОШ» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования (двери) Замена пожарных лестниц |  | 17 137 90 |  | 7 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 244 |  | 7 |
| 18 | МОУ «Скребловская СОШ» |  | Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 7 |  | 7 |
|  |  |  | Итого по школе: |  | 7 |  | 7 |
| 19 |  | МОУ «Торковичская СОШ» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования | 60 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | Итого по школе: | 70 | 10 |  |
| 20 |  | МОУ «Торошковская СОШ» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования | 34 8 | 8 |  |
|  |  |  |  | Итого по школе: | 42 | 8 |  |
| 21 |  | МОУ «Ям-Тесовская средняя школа» |  | Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования (двери) | 130 | 10 |  |
|  |  |  |  | Итого по школе: | 130 | 10 |  |
| 22 |  | МОУ «Дзержинская ООШ» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования Подключение к центральному пульту | 40 5 17 | 5 |  |
|  |  |  |  | Итого по школе: | 62 | 5 |  |
| 23 |  | МОУ «Загорская НШ-ДС» |  | Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования Подключение к центральному пульту | 5 17 | 5 |  |
|  |  |  |  | Итого по школе: | 22 | 5 |  |
| 24 |  | МОУ «Межозерная НШ-ДС» |  | Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования Подключение к центральному пульту | 5 17 | 22 |  |
|  |  |  |  | Итого по школе: | 22 | 22 |  |
| 25 |  | МОУ «Красномаякская НШ-ДС» |  | Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования Подключение к центральному пульту | 5 17 | 5 |  |
|  |  |  |  | Итого по школе: | 22 | 5 |  |
| 26 |  | МОУ «Пехенецкая НШ» |  | Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования Подключение к центральному пульту Огнезащитная обработка деревянных конструкций | 3 17 20 | 3 |  |
|  |  |  |  | Итого по школе: | 40 | 3 |  |
| 27 |  | МОУ «Вечерняя (сменная) СОШ» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования | 3 | 50 3 |  |
|  |  |  |  | Итого по школе: | 3 | 53 |  |
|  |  | Всего по школам: |  |  | 4486 | 379 |  |
| Детские сады |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МДОУ «Детский сад № 2» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования (двери) | 40 17 43 | 3 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  | Итого по д/с: | 100 | 3 |  |
| 2 |  | МДОУ «Детский сад № 3» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования | 17 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | Итого по д/с: | 22 | 5 |  |
| 3 |  | МДОУ «Детский сад № 4» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования | 17 5 | 3 |  |
|  |  |  |  | Итого по д/с: | 22 | 3 |  |
| 4 |  | МДОУ «Детский сад № 5» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования (двери) | 17 46 | 6 |  |
|  |  |  |  | Итого по д/с: | 63 | 6 |  |
| 5 |  | МДОУ «Детский сад № 6» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования | 40 17 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | Итого по д/с: | 62 | 5 |  |
| 6 |  | МДОУ «Детский сад № 7» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования | 50 17 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | Итого по д/с: | 72 | 5 |  |
| 7 |  | МДОУ «Детский сад № 9» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования | 17 8 | 8 |  |
|  |  |  |  | Итого по д/с: | 25 | 8 |  |
| 8 |  | МДОУ «Детский сад № 10» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования | 50 17 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | Итого по д/с: | 72 | 5 |  |
| 9 |  | МДОУ «Детский сад № 11» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования | 17 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | Итого по д/с: | 22 | 5 |  |
| 10 |  | МДОУ «Детский сад № 12» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования (двери) | 50 17 45 | 5 |  |
|  |  |  | Итого по д/с: |  | 112 |  | 5 |
| 11 |  | МДОУ «Детский сад № 13» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования | 17 3 | 3 |  |
|  |  |  | Итого по д/с: |  | 20 |  | 3 |
| 12 |  | МДОУ «Детский сад № 14» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования | 17 3 | 3 |  |
|  |  |  | Итого по д/с: |  | 20 |  | 3 |
| 13 | МДОУ «Детский сад № 15» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования (двери) |  | 17 150 |  | 10 |
|  |  |  | Итого по д/с: |  | 167 |  | 10 |
| 14 |  | МДОУ «Детский сад № 17» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования | 70 17 8 | 8 |  |
|  |  |  | Итого по д/с: |  | 95 |  | 8 |
| 15 | МДОУ «Детский сад № 18» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования (двери) |  | 17 86 |  | 6 |
|  |  |  | Итого по д/с: |  | 103 |  | 6 |
| 16 |  | МДОУ «Детский сад № 19» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования (двери) | 40 17 46 | 6 |  |
|  |  |  | Итого по д/с: |  | 103 |  | 6 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 17 | МДОУ «Детский сад № 23» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 17 7 |  | 7 |
|  |  |  | Итого по д/с: |  | 24 |  | 7 |
| 18 | МДОУ «Детский сад № 25» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования (двери) |  | 17 86 |  | 6 |
|  |  |  | Итого по д/с: |  | 103 |  | 6 |
| 19 | МДОУ «Детский сад № 27» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 17 5 |  | 5 |
|  |  |  | Итого по д/с: |  | 22 |  | 5 |
| 20 | МДОУ «Оредежский детский сад» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 17 27 |  | 7 |
|  |  |  | Итого по д/с: |  | 44 |  | 7 |
| 15 | МДОУ «Осьминский детский сад» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 17 6 |  | 6 |
|  |  |  | Итого по д/с: |  | 23 |  | 6 |
|  | Всего по д/с: |  |  |  | 1296 |  | 117 |
| Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МОУ ДОД «Центр детского и юношеского творчества» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования | 40 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | Итого по учреждению: | 45 | 5 |  |
| 2 | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 30 51 7 |  | 7 |
|  |  |  | Итого по учреждению: |  | 88 |  | 7 |
| 3 | МОУ ДОД «Компьютерный центр» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 50 17 5 |  | 5 |
|  |  |  | Итого по учреждению: |  | 72 |  | 5 |
| 4 | МОУ ДОД «Серебрянский ДОЛ» |  | Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования Замена пожарных лестниц |  | 17 65 180 |  | 5 |
|  |  |  | Итого по учреждению: |  | 262 |  | 5 |
|  | Всего по учреждениям доп. образования |  |  |  | 467 |  | 22 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ ДОД «Лужская детская музыкальная школа имени Н.А.Римского-Корсакова»» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 30 17 5 |  | 5 |
|  |  |  | Итого по учреждению: |  | 52 |  | 5 |
| 2 | МОУ ДОД «Лужская школа искусств» |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций Подключение к центральному пульту Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования |  | 40 17 5 |  | 5 |
|  |  |  | Итого по учреждению: |  | 62 |  | 5 |
|  | Всего по учреждениям культуры: |  |  |  | 114 |  | 10 |
|  |  |  | Всего: |  | 6363 |  | 528 |