01 ноября 2011 г.		2658

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Обеспечение

санитарно-гигиенических требований

к медицинским кабинетам муниципальных

образовательных учреждений

на 2011-2015 годы»

В соответствии с Законом от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями),

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение санитарно-гигиенических требований к медицинским кабинетам муниципальных образовательных учреждений на 2011-2015 годы» (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Андреева В.Б.

Глава администрации

Лужского муниципального района                                              В.П.Ейбогин

Разослано: комитет образования, МУ «Лужский ЦБУК», КФ, КЭР и АПК, прокуратура.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от  01.11.2011 № 2658

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение санитарно-гигиенических требований к медицинским кабинетам муниципальных образовательных учреждений Лужского муниципального района

Ленинградской области на 2011-2015 годы»

г. Луга

2011 г.

Муниципальная целевая программа

«Обеспечение санитарно-гигиенических требований к медицинским кабинетам

муниципальных образовательных учреждений на 2011-2015 годы».

Паспорт целевой программы

| Наименование программы | «Обеспечение санитарно-гигиенических требований к медицинским кабинетам муниципальных образовательных учреждений на 2011-2015 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1) Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ. 2) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 года № 44 «О введении в действие санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 3) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 года № 30 «Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности». |
| Заказчик | Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области. |
| Разработчик программы | Комитет образования администрации Лужского муниципального района Ленинградской области, Муниципальное учреждение «Лужский ЦБУК». |
| Цели и задачи программы | Основная цель: - обеспечение санитарно-гигиенических требований к медицинским кабинетам в образовательных учреждениях. Основные задачи: - приведение медицинских кабинетов в соответствие с требованиями СанПин по набору помещений; - оборудование медицинских кабинетов в соответствии с требованиями Сан Пин. |
| Сроки реализации программы Исполнители программы и основных мероприятий | 2011-2015 годы. Комитет образования администрации Лужского муниципального района Ленинградской области, муниципальные образовательные учреждения. |
| Объемы и источники финансирования | Комитет образования администрации Лужского муниципального района Ленинградской области, муниципальные образовательные учреждения. Общий объем финансирования программы в 2011 - 2015 годах - 31 085 тыс. рублей, из них из средств местного бюджета - 31 085 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011год - 5865 тыс. рублей, МБ - 5865 тыс. рублей; 2012год - 8425 тыс. рублей, МБ - 8425 тыс. рублей; 2013год - 5055 тыс. рублей, МБ - 5055 тыс. рублей; 2014год - 5770 тыс. рублей, МБ - 5770 тыс. рублей; 2015год - 5970 тыс. рублей, МБ - 5970 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программы позволит: - обеспечить организацию медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений в условиях, соответствующих нормативным требованиям; - обеспечить оптимизацию расходов на приведение медицинских кабинетов в образовательных учреждениях в соответствие с требованиями Сан Пин. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Реализация программы позволит: - обеспечить организацию медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений в условиях, соответствующих нормативным требованиям; |
| Оценка эффективности программы 2011-2015 годы. | Социально-экономическая эффективность программы заключается в: - в увеличении доли детей и подростков, получающих медицинское обслуживание в условиях, соответствующих нормативным требованиям; - в повышении экономической заинтересованности руководителей образовательных учреждений в обеспечении в медицинских кабинетах условий, соответствующих Сан Пин. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

В муниципальном образовании Лужский муниципальный район Ленинградской области 52 муниципальных образовательных учреждений, в том числе: 24 средних и основных общеобразовательных школ, 3 комплекса начальная школа-детский сад, 4 учреждения дополнительного образования детей, 21 дошкольное образовательное учреждение.

В районе проводятся мероприятия по улучшению санитарно-гигиенического состояния образовательных учреждений. Ежегодно проводятся работы по ремонту образовательных учреждений: ремонт кровель, инженерных сетей, внутренних помещений. В дошкольных учреждениях этот процесс осуществляется, в основном, за счет родительской платы.

В то же время на сегодняшний день в образовательных учреждениях имеются серьезные проблемы по выполнению требований Сан Пин. Существует проблема несоответствия требованиям медицинских кабинетов в части их состояния и оснащенности. Данная проблема

порождает проблему лицензирования образовательной деятельности образовательных учреждений, так как лицензия образовательному учреждению выдается только при наличии лицензии на организацию медицинской деятельности, что невозможно без соответствующих нормативным требованиям медицинских кабинетов.

Таким образом, проблема приведения существующих в образовательных учреждениях медицинских кабинетов в соответствие с требованиями СанПин, имеет место и является актуальной и приоритетной. В конечном итоге от решения данной проблемы зависит уровень медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников, а, значит, их здоровье и безопасность. Учитывая то, что решение данной проблемы требует значительных капиталовложений, в связи с невозможностью одномоментного выделения бюджетных средств, ее решение возможно только программно-целевым способом. Настоящая программа даст возможность провести весь объем необходимых мероприятий по оснащению медицинских кабинетов в муниципальных образовательных учреждениях последовательно, в полном объеме и в сравнительно короткие сроки.

Реализация программы позволит обеспечить требования Сан Пин к медицинских кабинетам в образовательных учреждениях.

Принятие неотложных организационных и перспективных практических решений и мер в этой области позволит обеспечить медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников в условиях, соответствующих нормативным требованиям, и придать больше уверенности жителям в том, что в образовательных учреждениях Лужского района решаются вопросы по созданию условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей.

2.	Основные цели и задачи программы:

Целью программы является - обеспечение санитарно-гигиенических требований к медицинским кабинетам в образовательных учреждениях.

Основными задачами программы являются:

- приведение медицинских кабинетов в соответствие с требованиями СанПин по набору помещений;

- оснащение медицинских кабинетов в соответствии с требованиями Сан Пин;

- консолидация усилий органов местното самоуправления, государственных органов контроля и надзора, учреждений и общественных - организации по вопросам обеспечения санитарно-гигиенических требований к медицинским кабинетам в образовательных учреждениях;

- повышение экономической заинтересованности руководителей образовательных учреждений в обеспечении медицинских кабинетов в соответствии с нормативными требованиями.

- Сроки реализации настоящей программы.

- Программа рассчитана на период с 2011 по 2015 годы.

- Основные мероприятия, предусмотренные программой.	|

Основные мероприятия, предусмотренные программой, изложены в разделе 10 настоящей программы.

5.	Финансовое обеспечение программы.

Финансирование настоящей программы обеспечивается за счет средств бюджета Лужского муниципального района. Предусматривается привлечение внебюджетных источников финансирования мероприятий программы. Объемы и источники финансирования уточнены в разделе 11.

Из-за нестабильности цен и изменения санитарных правил возможны поправки в ориентировочной стоимости мероприятий.

6.	Исполнители программы. 1

Исполнителями программы являются комитет образования администрации муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области, муниципальные образовательные учреждения.

7.	Ожидаемые результаты от реализации программы:
Реализация программы позволит:

-	обеспечить организацию медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных
учреждений в условиях, соответствующих нормативным требованиям;

-	обеспечить оптимизацию расходов на приведение медицинских кабинетов в образовательных учреждениях в соответствие с требованиями Сан Пин.

За период реализации программы планируется достижение показателей соответствия медицинских кабинетов образовательных учреждений нормативным требованиям.

8.	Контроль за исполнением программы.

Информация о ходе выполнения программы и расходовании выделенных финансовых средств предоставляется исполнителями в установленном порядке. Текущее управление и координация исполнения программы осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области.

9.	Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении настоящей программы.

Образовательные учреждения представляют в комитет образования отчеты о выполнении соответствующих мероприятий 1 раз в квартал.

Комитет образования ежегодно до 1 февраля представляет в администрацию Лужского муниципального района отчет о выполнении настоящей программы за отчетный год.

После окончания сроков реализации программы комитет образования представляет в администрацию муниципального образования Лужский муниципальный районе Ленинградской области итоговый отчет о ее реализации.

10.	Основные мероприятия программы.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование нормативной базы по обеспечению санитарно-гигиенических требований. |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение муниципальной целевой программы. | ноябрь 2010 года | Комитет образования | Обеспечение программно-целевого подхода к созданию в образовательных учреждениях условий, соответствующих Сан: Пин. |
| 1.2. | Создание в образовательных учреждениях нормативной базы по подготовке к лицензированию медицинской деятельности. | Сентябрь-декабрь 2010 года | Руководители образовательных учреждений (ОУ) | Соответствие пакета документов требованиям законодательства |
| 2. Обеспечение санитарно-гигиенических требований к медицинским кабинетам. |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение оборудования и инструментов для медицинских кабинетов: | 2011-2015 гг. | Руководители ОУ | Соответствие медицинских кабинетов требованиям Сан Пина. ¦ |

| 2.2. | Проведение работ по обеспечению медицинских кабинетов необходимым набором помещений. | 2011-2015 гг. | Руководители ОУ | Соответствие медицинских кабинетов требованиям Сан Пина. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Выделение дополнительных помещений (или изменение места размещения медицинского кабинета) | 2011 г. | Руководители ОУ | Соответствие медицинских кабинетов требованиям Сан Пина. |
| 2.2.2. | Переоборудование медицинских кабинетов: | 2011-2012 гг. | Руководители ОУ | Соответствие медицинских кабинетов требованиям Сан Пина. |
| 2.2.3. | Оборудование стоматологических кабинетов: | 2012-2015 гг. | Руководители ОУ | Соответствие медицинских кабинетов требованиям Сан Пина. |
| 2.3. | Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов: | 2011-2015 гг. | Руководители ОУ | Соответствие медицинских кабинетов требованиям Сан Пина. |
| 2.4. | Обеспечение медицинских кабинетов холодным водоснабжением: | 2011 г. | Руководитель ОУ | Соответствие медицинских кабинетов требованиям Сан Пина. |
| 2.5. | Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением: | 2011 -2015 гг. | Руководители ОУ j | Соответствие медицинских кабинетов требованиям Сан Пина. |
| 2.6. | Замена раковин, смесителей: | 2011 -2015 г. | Руководители ОУ | Соответствие медицинских кабинетов требованиям Сан Пина. |
| 2.7. | Замена оконных блоков на стеклопакеты: | 2011-2015 гг. | Руководители ОУ | Соответствие медицинских кабинетов требованиям Сан Пина. |
| 2.8. | Замена полового покрытия: | 2011-2015 гг. | Руководители ОУ | Соответствие медицинских кабинетов требованиям Сан Пина. |

11. Объемы и источники финансирования.

| № п/п |  | Мероприятия программы, | Сведения об объемах, источниках и механизмах привлечения финансовых и материальных средствв для |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | требующие финансовых затрат |  | средств для реализации программы программы по годам. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сумма (тыс. руб.), источники финансирования. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего тыс. руб. | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2014 | 2015 |
|  |  | Обеспечение санитарно-гигиенических требований к медицинским кабинетам. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Приобретение оборудования и инструментов для медицинских кабинетов. | 3580 | 1255 | 1315 | 1010 |  | - | - |
| 2. |  | Проведение работ по обеспечению медицинских кабинетов необходимым набором помещений. | - | - | - | - |  | - | - |
| 2.2. |  | Переоборудование медицинских кабинетов: | 4650 | 1200 | 1800 | 450 |  | 450 | 750 |
| 2.3. |  | Оборудование стоматологических кабинетов: | 15000 | 2000 | 1000 | 3000 |  | 5000 | 4000 |
| 3. |  | Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов: | 3390 | 540 | 2020 | 270 |  | 50 | 510 |
| 4. |  | Обеспечение медицинских кабинетов холодным водоснабжением | 795 | 250 | 300 | 45 |  | 50 | 150 |
| 5. | Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) |  | 370 | 50 | 140 | 50 |  | 30 | 100 |
| 6. | Замена раковин, смесителей: |  | 395 | 75 | 170 | 40 |  | 30 | 80 |
| 7. | Замена оконных блоков на стеклопакеты |  | 2170 | 280 | 1380 | 140 |  | 110 | 260 |
| 8. | Замена полового покрытия: |  | 735 | 70 | 300 | 50 |  | 50 | 120 |
|  | Всего по программе |  | 31 085 | 5865 | 8425 | 5055 |  | 5770 | 5970 |

12. Мероприятия в разрезе учреждений

|  | Наименование учреждений | Содержание необходимых мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МОУ «Начальная школа-детский сад № 1» | Переоборудование медицинского кабинета Замена раковин, смесителей: Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Обеспечение медицинских кабинетов холодным водоснабжением Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов | 150 5 20 50 30 10 90 |  | 20 |  |  |
|  |  | Итого по школе: | 355 |  | 20 |  |  |
| 2 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | Переоборудование медицинского кабинета Оборудование стоматологического кабинета Замена раковин, смесителей: Замена оконных блоков на стеклопакеты Дооснащение мебелью, приборами и инструментами | 5 25 10 | 150 1000 60 40 |  |  |  |
|  |  | Итого по школе: | 40 | 1250 |  |  |  |
| 3 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | Переоборудование медицинского кабинета Оборудование стоматологического кабинета Замена раковин, смесителей: Замена оконных блоков на стеклопакеты Дооснащение мебелью, приборами и инструментами | 150 1000 5 25 30 | 30 | 40 |  |  |
|  |  | Итого по школе: | 1210 | 30 | 40 |  |  |
| 4 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Итого по школе: |  |  |  |  | 50 |
| 5 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | Переоборудование медицинского кабинета Оборудование стоматологического кабинета Замена раковин, смесителей: Замена оконных блоков на стеклопакеты Дооснащение мебелью, приборами и инструментами | 150 1000 5 25 15 | 25 15 | 30 |  |  |
|  |  | Итого по школе: | 1195 | 40 | 30 |  |  |
| 6 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | Замена раковин, смесителей: Замена оконных блоков на стеклопакеты Плановая замена мебели и оборудования Переоборудование медицинского кабинета Оборудование стоматологического кабинета Обеспечение медицинских кабинетов холодным водоснабжением Замена полового покрытия Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов | 5 25 10 | 60 10 150 50 10 50 | 20 | 1000 |  |
|  |  | Итого по школе: | 40 | 330 | 20 | 1000 |  |
| 7 | МОУ «Толмачёвская средняя общеобразовательная школа» | Дооснащение мебелью, приборами и инструментами | 10 | 10 | 50 |  |  |
|  |  | Итого по школе: | 10 | 10 | 50 |  |  |
| 8 | МОУ «Городковская средняя общеобразовательная школа» | Замена раковин, смесителей: Оборудование стоматологического кабинета Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Переоборудование медицинского кабинета Обеспечение медицинских кабинетов холодным водоснабжением Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия | 5 10 | 35 150 50 50 60 10 | 1000 |  |  |
|  |  | Итого по школе: | 15 | 355 | 1000 |  |  |
| 9 | МОУ «Володарская средняя общеобразовательная школа» | Переоборудование медицинского кабинета Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Оборудование стоматологического кабинета | 150 50 10 25 10 25 | 30 | 15 | 1000 |  |
|  |  | Итого по школе: | 270 | 30 | 15 | 1000 |  |
| 10 | МОУ «Волошовская средняя общеобразовательная школа» | Переоборудование медицинского кабинета Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) Замена оконных блоков на стеклопакеты Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Замена полового покрытия | 50 10 25 30 | 150 50 60 30 10 | 20 |  |  |
|  |  | Итого по школе: | 115 | 300 | 20 |  |  |
| 11 | МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа» | Переоборудование медицинского кабинета Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Оборудование стоматологического кабинета Замена полового покрытия Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов | 150 5 10 15 | 15 10 50 | 10 | 1000 |  |
|  |  | Итого по школе: | 180 | 75 | 10 | 1000 |  |
| 12 | МОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа» | Переоборудование медицинского кабинета Замена полового покрытия Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) Замена оконных блоков на стеклопакеты | 10 20 | 150 30 50 10 60 | 20 |  |  |
|  |  | Итого по школе: | 30 | 300 | 20 |  |  |
| 13 | МОУ «Мшинская средняя общеобразовательная школа» | Переоборудование медицинского кабинета Замена раковин, смесителей: Замена оконных блоков на стеклопакеты Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Оборудование стоматологического кабинета Замена полового покрытия Обеспечение медицинских кабинетов холодным водоснабжением | 150 5 25 10 | 30 10 50 | 1000 |  |  |
|  |  | Итого по школе: | 190 | 90 | 1000 |  |  |
| 14 | МОУ «Оредежская средняя общеобразовательная школа» | Переоборудование медицинского кабинета Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Обеспечение помещений холодным водоснабжением Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) Замена оконных блоков на стеклопакеты Оборудование стоматологического кабинета Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: | 50 50 10 25 |  |  |  | 150 50 50 50 60 1000 10 10 |
|  |  | Итого по школе: | 135 |  |  |  | 1380 |
| 15 | МОУ «Осьминская средняя общеобразовательная школа» | Переоборудование медицинского кабинета Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена раковин, смесителей: Замена полового покрытия Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Оборудование стоматологического кабинета Замена оконных блоков на стеклопакеты Обеспечение помещений холодным водоснабжением | 50 5 10 30 | 150 50 10 20 50 50 | 10 | 1000 |  |
|  |  | Итого по школе: | 95 | 330 | 10 | 1000 |  |
| 16 | МОУ «Ретюнская средняя общеобразовательная школа» | Замена полового покрытия Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Замена оконных блоков на стеклопакеты Переоборудование медицинского кабинета Обеспечение помещений холодным водоснабжением Замена раковин, смесителей: Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Оборудование стоматологического кабинета | 10 30 | 20 60 150 50 10 50 | 30 | 1000 |  |
|  |  | Итого по школе: | 40 | 340 | 30 | 1000 |  |
| 17 | МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» | Переоборудование медицинского кабинета Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена раковин, смесителей: Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Обеспечение помещений холодным водоснабжением Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Оборудование стоматологического кабинета | 50 5 20 | 150 50 10 25 50 60 50 | 10 |  | 1000 |
|  |  | Итого по школе: | 75 | 395 | 10 |  | 1000 |
| 18 | МОУ «Серебрянская средняя общеобразовательная школа» | Переоборудование медицинского кабинета Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена полового покрытия Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) Замена раковин, смесителей: Замена оконных блоков на стеклопакеты Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Оборудование стоматологического кабинета | 150 50 10 10 5 50 30 | 30 | 30 1000 |  |  |
|  |  | Итого по школе: | 305 | 30 | 1030 |  |  |
| 19 | МОУ «Торковичская средняя общеобразовательная школа» | Переоборудование медицинского кабинета Замена раковин, смесителей: Обеспечение помещений холодным водоснабжением Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) | 5 50 20 | 30 | 20 | 150 10 50 60 10 10 |  |
|  |  | Итого по школе: | 75 | 30 | 20 | 290 |  |
| 20 | МОУ «Торошковская средняя общеобразовательная школа» | Переоборудование медицинского кабинета Замена раковин, смесителей: Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Оборудование стоматологического кабинета Замена полового покрытия Обеспечение помещений холодным водоснабжением Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) | 5 50 25 30 | 40 | 30 |  | 150 1000 10 50 10 |
|  |  | Итого по школе: | 110 | 40 | 30 |  | 1220 |
| 21 | МОУ «Ям-Тёсовская средняя общеобразовательная школа» | Переоборудование медицинского кабинета Замена раковин, смесителей: Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Оборудование стоматологического кабинета Обеспечение помещений холодным водоснабжением Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) Замена полового покрытия | 5 50 25 20 | 40 | 150 60 20 50 10 10 |  | 1000 |
|  |  | Итого по школе: | 100 | 40 | 300 |  | 1000 |
| 22 | МОУ «Дзержинская основная общеобразовательная школа» | Переоборудование медицинского кабинета Обеспечение помещений холодным водоснабжением Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов | 50 40 | 30 | 20 |  | 150 50 10 50 10 10 50 |
|  |  | Итого по школе: | 90 | 30 | 20 |  | 330 |
| 23 | МОУ «Загорская начальная школа-детский сад» | Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Замена раковин, смесителей: Замена полового покрытия: Замена оконных блоков на стеклопакеты Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) | 20 | 30 10 10 60 50 10 | 20 |  |  |
|  |  | Итого по школе: | 20 | 170 | 20 |  |  |
| 24 | МОУ «Красномаякская начальная школа-детский сад» | Переоборудование медицинского кабинета Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Обеспечение помещений холодным водоснабжением Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) Замена раковин, смесителей: | 50 20 | 20 | 20 | 150 50 10 50 10 10 |  |
|  |  | Итого по школе: | 70 | 20 | 20 | 280 |  |
| 25 | ОУ «Пехенецкая начальная школа» | Дооснащение мебелью, приборами и инструментами | 30 | 20 | 30 |  |  |
|  |  | Итого по школе: | 30 | 20 | 30 |  |  |
|  |  | Итого по школам: | 4795 | 4255 | 3745 | 5570 | 4980 |
| 26 | МОУ ДОД «Лужский оздоровительный лагерь» | Обеспечение помещений холодным водоснабжением Дооснащение мебелью, приборами и инструментами Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Переоборудование медицинского кабинета | 50 20 90 10 10 150 | 30 | 20 |  |  |
|  |  | Итого по учреждению: | 330 | 30 | 20 |  |  |
| 27 | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей Переоборудование медицинского кабинета | 40 | 40 | 20 90 60 10 10 150 |  | 90 60 10 |
|  |  | Итого по учреждению: | 40 | 40 | 340 |  | 160 |
|  |  | Итого по учреждениям дополнительного образования: | 370 | 70 | 360 |  | 160 |
| 28 | МОУ «Межозёрная начальная школа-детский сад» | Плановая замена мебели и оборудования Переоборудование медицинского кабинета Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) | 20 | 30 | 20 150 90 50 10 10 10 |  |  |
|  |  | Итого по д/с: | 20 | 30 | 340 |  |  |
| 29 | МДОУ «Детский сад № 2» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) Переоборудование медицинского кабинета | 30 | 40 90 30 10 10 150 | 20 |  | 10 |
|  |  | Итого по д/с: | 30 | 330 | 20 |  | 10 |
| 30 | МДОУ «Детский сад № 3» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) | 30 | 40 90 30 10 10 | 20 |  | 10 |
|  |  | Итого по д/с: | 30 | 180 | 20 |  | 10 |
| 31 | МДОУ «Детский сад № 4» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) Переоборудование медицинского кабинета | 30 | 20 90 20 10 10 150 | 20 |  |  |
|  |  | Итого по д/с: | 30 | 300 | 20 |  |  |
| 32 | МДОУ «Детский сад № 5» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) | 40 | 40 | 20 90 30 20 10 |  | 10 |
|  |  | Итого по д/с: | 40 | 40 | 170 |  | 10 |
| 33 | МДОУ «Детский сад № 6» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) Переоборудование медицинского кабинета | 30 | 20 | 10 |  | 90 60 10 10 10 150 |
|  |  | Итого по д/с: | 30 | 20 | 10 |  | 330 |
| 34 | МДОУ «Детский сад № 7» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Переоборудование медицинского кабинета | 30 | 30 90 30 150 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Итого по д/с: | 30 | 300 | 10 | 10 | 10 |
| 35 | МДОУ «Детский сад № 9» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) | 40 | 40 90 60 10 10 | 10 |  | 90 10 10 |
|  |  | Итого по д/с: | 40 | 210 | 10 |  | 110 |
| 36 | МДОУ «Детский сад № 10» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) | 30 | 30 90 30 20 | 20 90 30 20 10 10 |  |  |
|  |  | Итого по д/с: | 30 | 30 | 320 |  |  |
| 37 | МДОУ «Детский сад № 11» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) | 30 | 30 90 30 | 30 10 |  | 20 10 |
|  |  | Итого по д/с: | 30 | 170 | 40 |  | 30 |
| 38 | МДОУ «Детский сад № 12» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) Переоборудование медицинского кабинета | 30 | 40 90 30 | 20 | 20 10 10 150 |  |
|  |  | Итого по д/с: | 30 | 160 | 20 | 190 |  |
| 39 | МДОУ «Детский сад № 13» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) Переоборудование медицинского кабинета | 20 | 20 90 30 150 | 30 10 |  | 10 10 |
|  |  | Итого по д/с: | 20 | 290 | 40 |  | 20 |
| 40 | МДОУ «Детский сад № 14» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) Переоборудование медицинского кабинета | 20 | 20 | 20 |  | 90 30 10 10 10 150 |
|  |  | Итого по д/с: | 20 | 20 | 20 |  | 300 |
| 41 | МДОУ «Детский сад № 15» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) | 40 | 40 90 30 10 10 10 | 20 |  |  |
|  |  | Итого по д/с: | 40 | 190 | 20 |  |  |
| 42 | МДОУ «Детский сад № 17» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) Переоборудование медицинского кабинета | 40 | 30 90 30 10 10 10 150 | 20 |  |  |
|  |  | Итого по д/с: | 40 | 330 | 20 |  |  |
| 43 | МДОУ «Детский сад № 18» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) | 40 | 30 90 60 10 10 10 | 20 |  |  |
|  |  | Итого по д/с: | 40 | 210 | 20 |  |  |
| 44 | МДОУ «Детский сад № 19» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) | 30 | 30 90 30 10 10 10 | 20 |  |  |
|  |  | Итого по д/с: | 30 | 180 | 20 |  |  |
| 45 | МДОУ «Детский сад № 23» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) | 30 | 40 90 30 10 10 10 | 20 |  |  |
|  |  | Итого по д/с: | 30 | 190 | 20 |  |  |
| 46 | МДОУ «Детский сад № 25» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) | 30 | 30 90 60 10 10 10 | 30 |  |  |
|  |  | Итого по д/с: | 30 | 210 | 30 |  |  |
| 47 | МДОУ «Детский сад № 27» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) | 30 | 40 90 30 10 10 10 | 20 |  |  |
|  |  | Итого по д/с: | 30 | 190 | 20 |  |  |
| 48 | МДОУ «Оредежский детский сад» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) | 40 | 40 90 30 10 10 10 | 20 |  |  |
|  |  | Итого по д/с: | 40 | 190 | 20 |  |  |
| 49 | МДОУ «Осьминский детский сад» | Плановая замена мебели и оборудования Проведение ремонта помещений медицинских кабинетов Замена оконных блоков на стеклопакеты Замена полового покрытия Замена раковин, смесителей: Обеспечение медицинских кабинетов горячим водоснабжением (приобретение водогреев) | 40 | 40 90 60 10 10 10 | 20 |  |  |
|  |  | Итого по д/с: | 40 | 220 | 20 |  |  |
|  |  | Итого по всем детским садам: | 700 | 4100 | 950 | 200 | 830 |
|  |  | Всего по всем учреждениям: | 5865 | 8425 | 5055 | 5770 | 5970 |