Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

распоряжение

От  30 октября 2012 г.  №  377-р

Об утверждении плана по подготовке

и проведению мероприятий, посвященных

Дню образования Ленинградской области

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 14 февраля № 45 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области» и в связи с внесением изменений в планы мероприятий по благоустройству населенных пунктов Волошовского сельского поселения и населенных пунктов Дзержинского сельского поселения:

1. Утвердить план мероприятий Лужского муниципального района по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области (приложение) в соответствии с представленными и утвержденными администрациями поселений планами.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Лужского муниципального района Бекетова А.Н.

И.о.главы администрации

Лужского муниципального района					О.М.Малащенко

Разослано: отд. ТС и КХ, ОБУ, КФ, прокуратура.

Приложение

к распоряжению  администрации

Лужского муниципального района

от 30.10.2012 № 377-р

План мероприятий

Лужского муниципального района

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Стоимость, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Дзержинское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1. | Установка контейнерной площадки в п. Дзержинского | шт. | 1 | 100,0 | август - сентябрь |
| 2. | Приобретение контейнеров для бытовых отходов | шт. | 34 | 100,0 | август - сентябрь |
| 3. | Приобретение скамеек в п. Дзержинского, п. Торошковичи, д. Бор | шт. | 28 | 100,0 | август - сентябрь |
| 4. | Спил деревьев в п. Дзержинского | шт. | 6-10 | 100,0 | август - сентябрь |
| 5. | Универсальная детская площадка в п. Дзержинского | комплект | 1 | 260,0 | август - сентябрь |
| 6. | Универсальная детская площадка в п. Торошковичи | комплект | 1 | 70,0 | август - сентябрь |
| 7. | Универсальная детская площадка в п. Бор | комплект | 1 | 70,0 | август - сентябрь |
|  | Всего: |  |  | 800,0 |  |
|  | Скребловское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование детских площадок: д. Калгановка, д. Наволок, п. Межозерный, п. Скреблово | комплект | 4 | 340,0 | июль -август |
| 2. | Приобретение скамеек п. Скреблово, п. Межозерный | шт. | 30 | 70,0 | июль -август |
| 3. | Обустройство контейнерной площадки, п. Скреблово | шт. | 1 | 150,0 | август - сентябрь |
| 4. | Благоустройство территории под зону отдыха, п. Скреблово: Очистка и выравнивание территории, приобретение саженцев кустов, деревьев, газонной травы |  |  | 140,0 | август - сентябрь |
| 5. | Организация и проведение торжеств: обустройство сцены (металлическая конструкция, деревянный настил) п. Скреблово | шт. | 1 | 100,0 | июль - август |
|  | Всего: |  |  | 800,00 |  |
|  | Ям-Тесовское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и установка отдельных элементов детского игрового оборудования |  |  | 270,0 | июль- август |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог местного значения в черте населенного пункта |  |  | 530,0 | август - сентябрь |
|  | Всего: |  |  | 800,0 |  |
|  | Тесовское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1. | Спил аварийных деревьев п. Тесово-4 |  |  | 100,0 | август |
| 2. | Окашивание газонов и придорожной территории, п. Тёсово-4, д. Почап |  |  | 80,0 | август |
| 3. | Демонтаж и монтаж новой контейнерной площадки | шт. | 2 | 100,0 | август |
| 4. | Благоустройство территории под спортивную площадку д. Мошковые Поляны |  |  | 20,0 | август |
| 5. | Приобретение и установка спортивной площадки |  |  | 30,0 | август |
| 6. | Благоустройство мемориальных и памятных мест (окашивание травы, спил кустов) |  |  | 20,0 | август |
| 7. | Приобретение скамеек п. Тёсово-4, д. Почап, д. Белое, д. Хлупино, д. Мошковые Поляны |  |  | 150,0 | август - сентябрь |
|  | Всего: |  |  | 500,0 |  |
|  | Волошовское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий приуроченных ко дню образования Ленинградской области КДЦ «Селяночка» |  |  | 30,0 | сентябрь-октябрь |
| 2. | Уборка от мусора парковых зон и скверов в п. Волошово (в районе ул. Школьная, д. 22) |  |  | 20,0 | сентябрь-октябрь |
| 3. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов п. Волошово, ул. Южная, д.3.5.7, ул. Школьная, д.20 |  |  | 79,0 | сентябрь-октябрь |
| 4. | Ремонт мостков и проездов к дворовым территориям п. Волошово |  |  | 23,0 | сентябрь-октябрь |
| 5. | Укладка асфальтового покрытия пешеходных тротуаров п. Волошово, уд. Южная, д. 6,8,9 |  |  | 99,0 | сентябрь-октябрь |
| 6. | Оборудование детской площадки в п. Волошово |  |  | 99,0 | август |
|  | Всего: |  |  | 350,0 |  |
|  | Осьминское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1. | Скамейки для благоустройства | шт. | 44 | 110,0 | август |
| 2. | Обустройство площадки ТБО |  |  | 150,0 | сентябрь |
| 3. | Благоустройство кладбища (огораживание территории) |  |  | 360,0 | сентябрь |
| 4. | Оборудование детских площадок |  |  | 100,0 | август |
| 5. | Благоустройство территории (приобретение урн) | шт. | 40 | 80,0 | август |
|  | Всего: |  |  | 800,0 |  |
|  | Мшинское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и установка отдельных элементов детского игрового оборудования (качели, балансиры, карусели) | шт. | 30 | 443,4 | август |
| 2. | Электрификация населенных пунктов (д. Низовская, Пехенец, Красный Маяк) |  |  | 200,0 | сентябрь |
| 3. | Прокладка пешеходной дорожки |  |  | 206,6 | сентябрь |
|  | Всего: |  |  | 850,0 |  |
|  | Заклинское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территории центральной площадки под зону отдыха с установкой ограждения |  |  | 120,0 | август-сентябрь |
| 2. | Расчистка и промывка участка ливневой канализации центральной площадки |  |  | 100,0 | август-сентябрь |
| 3. | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории |  |  | 560,0 | август-сентябрь |
| 4. | Подсыпка ПГС и грейдирование дорог (д. Раковно, Малое Раковно, Мерево, Бетково, Заполье-2, Калищи) |  |  | 205,0 | август-сентябрь |
| 5. | Благоустройство территории (опиловка угрожающих деревьев аллеи, планировка и вывоз грунта д. Каменка) |  |  | 100,0 | август-сентябрь |
| 6. | Опиловка угрожающих деревьев в зоне ЛЭП д. Турово, ул. Пионерская |  |  | 95,0 | август-сентябрь |
| 7. | Обустройство площадки ТБО д. Заклинье |  |  | 70,0 | август-сентябрь |
|  | Всего: |  |  | 1 250,0 |  |
|  | Ретюнское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и установка скамеек у подъездов многоквартирных домов | шт. | 25 | 98,0 | август-сентябрь |
| 2. | Приобретение оборудования для благоустройства и проведения работ по благоустройству (триммер, газонокосилка, бензопила, бетономешалка) |  |  | 105,0 | август-сентябрь |
| 3. | Приобретение и установка ограждения у площадки ТБО | шт. | 2 | 68,7 | август-сентябрь |
| 4. | Приобретение и установка стендов для объявлений | шт. | 2 | 20,0 | август-сентябрь |
| 5. | Благоустройство территории у памятника героям ВОВ |  |  | 98,5 | август-сентябрь |
| 6. | Опиловка угрожающих деревьев | шт. | 4 | 30,0 | август-сентябрь |
| 7. | Приобретение контейнеров для ТБО | шт. | 21 | 79,8 | август-сентябрь |
|  | Всего: |  |  | 500,0 |  |
|  | Володарское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1. | Установка детского игрового комплекса в пос. Володарское |  |  | 250,0 | август |
| 2. | Ремонт и установка малых архитектурных форм в пос. Володарское |  |  | 50,0 | август |
| 3. | Установка детского игрового комплекса, ремонт и установка малых архитектурных форм в д. Ивановское. |  |  | 100,0 | сентябрь |
|  | Всего: |  |  | 400,0 |  |
|  | Серебрянское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1. | Установка детского игрового оборудования пос. Серебрянский |  |  | 250,0 | август |
| 2. | Асфальтирование придомовой территории пос. Серебрянский |  |  | 200,0 | сентябрь |
|  | Всего: |  |  | 450,0 |  |
|  | Торковичское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия ул. Лесная – ж/д переезд 125 км п. Торковичи |  |  | 100,0 | август |
| 2. | Ремонт асфальтового покрытия ул. Лесная – ул. 1-я Железнодорожная |  |  | 100,0 | октябрь |
| 3. | Приобретение новых контейнеров ТБО |  |  | 100,0 | июль |
| 4. | Приобретение и установка дорожных знаков |  |  | 50,0 | сентябрь |
|  | Всего: |  |  | 350,0 |  |
|  | Оредежское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1. | Асфальтирование площадки для ТБО |  |  | 100,0 | сентябрь |
| 2. | Приобретение контейнеров |  |  | 100,0 | август |
| 3. | Ремонт асфальтового покрытия площади им. Ленина у дома культуры |  |  | 100,0 | октябрь |
| 4. | Опиловка угрожающих деревьев |  |  | 50,0 | август |
| 5. | Уборка территории пос. Оредеж от несанкционированных свалок |  |  | 100,0 | август-октябрь |
| 6. | Приобретение детского оборудования для детской площадки в п. Оредеж |  |  | 100,0 | август |
| 7. | Приобретение акустической аппаратуры для проведения массовых праздничных мероприятий |  |  | 100,0 | сентябрь |
| 8. | Грейдирование дорог в населенных пунктах поселения |  |  | 100,0 | август-сентябрь |
|  | Всего: |  |  | 750,0 |  |
|  | Толмачевское городское поселение |  |  |  |  |
|  | Благоустройство территории рынка (асфальтирование) |  |  | 300,0 | сентябрь |
|  | Благоустройство территории у Дома культуры (правая сторона) -асфальтирование площадки, устройство бордюрного камня |  |  | 400,0 | август |
|  | Устройство ограждения по ул. Толмачева от церкви |  |  | 100,0 | август |
|  | Благоустройство дворовой площадки по ул. Прохорова (асфальтирование, устройство бордюрного камня) |  |  | 500,0 | сентябрь |
|  | Благоустройство дворовой площадки по ул. Рабочая (монтаж лестничного марша, укрепление обочин, монтаж уличной плитки) |  |  | 100,0 | август |
|  | Всего: |  |  | 1400,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 10 000,0 |  |