Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

распоряжение

От  26 мая 2014 г.  №  197-р

Об утверждении плана

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 31 марта 2014 года № 93 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»:

- Утвердить план мероприятий Лужского муниципального района по подготовке и проведению мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области (приложение).

- Признать утратившими силу: распоряжение от 17.06.2013 № 166-р «Об утверждении плана по подготовке и проведению мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области», распоряжение от 03.07.2013 № 184-р «О внесении изменений в распоряжение от 17.06.2013                 № 166-р», распоряжение от 18.10.2013 № 355-р «О внесении изменений в распоряжение от 03.07.2013  № 184-р».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Лужского муниципального района Бекетова А.Н.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района				             О.М. Малащенко

Разослано: ОТСиКХ, ОБУ, КФ, ОАиГ, прокуратура.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Лужского муниципального района

от 28.05.2014 г.  № 197-р

(приложение)

ПЛАН

по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных дню образования Ленинградской области

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Мероприятия | Плановые сроки выполнения работ (2014 год) | Стоимость работ, материалов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение акции по благоустройству территории Лужского городского поселения | Благоустройство и озеленение территории (очистка улиц от мусора сбор и вывоз мусора, побелка деревьев) | Июнь  сентябрь | 2 000,0 |
| 2 | Устройство и оборудование детских игровых спортивных площадок на внутридомовых территориях Лужского городского поселения, в соответствии с разработанной адресной программой | Благоустройство и озеленение территории | Июнь  октябрь | 3 000,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 5 000,00 |