**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области за 2018 год.**

В 2018 году Администрацией Лужского муниципального района Ленинградской области утверждены к реализации 9 муниципальных программ муниципального образования «Лужское городское поселение».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования **Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области** за 2018 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2018 году по муниципальным программам было запланировано 500619,5 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее – ФБ) - 6697,2 тыс.руб., областного бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 193784,2 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района (далее МБ) – 295763,6 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2018 году составил 437845,3 тыс.руб. (87,5% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ - 6697,21тыс.руб. (100% от средств, предусмотренных муниципальными программами), средств ОБ – 106635,2 тыс.руб. (55% от средств, предусмотренных муниципальными программами), МБ – 324502,8 тыс.руб. (109,7% от средств, предусмотренных муниципальными программами).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2018 году составили
385492,7 тыс.руб. (88% от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2018 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2018 год»**

Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2018 год» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 24.10.2017 № 3825. Изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации Лужского муниципального района от 17.10.2018 № 3264.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 5968,8 тыс. руб., из них: расходы на мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма - 700,0 тыс. руб., расходы на мероприятия по оснащению спортивного зала (Т. Петровой, 10) – 915,0 тыс. руб., расходы на осуществление ремонта спортзала (Т. Петровой, 10) – 3551,7 тыс. руб., расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений – 802,1 тыс. руб.

Ассигнования предусмотренные в бюджете Лужского городского поселения - 5968,8 тыс. руб., расходы за 2018 год составили 5570,4 тыс. руб. (93,3 % от ассигнований).

В Лужском городском поселении в 2018 году систематически занимающихся физической культурой и спортом - 18255 человек, что составляет 50,99 %.

Исполнитель муниципальной программы «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2018 год» - муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр». Согласно штатному расписанию МКУ «Спортивно-молодежный центр» в сфере физической культуры и спорта работают 9 инструкторов физической культуры и 3 тренера по 10 видам спорта (дзюдо, боевое самбо, пауэрлифтинг, шахматы, бокс, каратэ, скандинавская ходьба, настольный теннис, футбол) на постоянной основе. Работа по данному направлению охватывает различные возрастные группы жителей нашего города от детей до ветеранов спорта.

В рамках реализации программы «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2018 год» МКУ «Спортивно-молодежный центр» организовало и провело 48 мероприятий: открытые Первенства и Кубки по видам спорта настольный теннис, баскетбол, каратэ, дзюдо, шахматы, боевое самбо, пауэрлифтинг.

Также проведены: традиционный турнир по дзюдо на призы «Деда Мороза», соревнования по общей физической подготовке среди спортсменов Лужского района, «Кубок Победы» по самбо и «Турнир памяти Е.Страдымова» по футболу, соревнования, посвященные Дню Победы, соревнования по каратэ, посвященные Дню основания клуба «Десантник», Первенство Лужского городского поселения по пауэрлифтингу, открытый турнир по дзюдо «Спортивная смена», турниры по шахматам и настольному теннису и т.д.

Организованы и проведены спортивные праздники: «День зимних видов спорта», посвященный 4–ой годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи; «Юный морпех-2018», посвященный Дню защиты детей; «Спортивная Россия», посвященный Дню России; «Олимпийский день», посвященный юношеским Олимпийский играм в г. Буэнос-Айресе.

МКУ «СМЦ» активно участвовало в совместной организации и таких мероприятий как: Легкоатлетические эстафеты, посвященные Дню Печати и Дню Учителя, спортивные праздники, посвященные Дню города и Дню здоровья.

В целом муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2018 год» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,3).

1. **Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2018 год»**

Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2018 год», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 3823 от 24 октября 2017 года (изменения в муниципальную программу внесены постановлением администрации ЛМР №3285 от 19 октября 2018 года).

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 12050,85 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете 12050,85 тыс. руб. за 2018 год расходы составили 11971,93 тыс. руб. (99,34% от ассигнований).

МКУ «Спортивно-молодежный центр» (далее - СМЦ) является исполнителем муниципальных программ Лужского муниципального района «Развитие молодежного потенциала в 2017-2018 годах», «Молодежь Лужского городского поселения на 2018 год».

В 2018 году по программам проведено 41 мероприятия, привлечено 6439 участников. Волонтеры клуба «Кукуруза» проводили экологические, патриотические и культурные акции, занимались пропагандой здорового образа жизни, проводили социальные опросы жителей города на актуальные темы. Активисты волонтерского движения участвовали в акциях в защиту окружающей среды, молодежных мероприятиях. Проведены масштабные городские мероприятия, такие как:

– День Российской молодежи в Заречном парке города Луги;

– Городской конкурс «Моя Бабушка»;

– Городской конкурс «Мисс Луга-2018»;

– Посвящение в волонтеры;

– Турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»;

– Новогодние мероприятия для молодежи, детей и подростков, посещающих клубы и секции «СМЦ»;

Помимо местных мероприятий, были еще и выездные, в которых «СМЦ» приняло активное участие, например:

Фестиваль молодежных команд КВН Ленинградской области, на который ежегодно выезжает команда от СМЦ, Областной фестиваль молодежных центров и клубов «Мы вместе!», посвященный Дню народного единства и т.д.

Также, совместно с Центром занятости населения по Лужскому району, реализована подпрограмма «Занятость» - летом 2018 года было трудоустроено 67 подростков г. Луга.

ВППО «Витязь» и поисковый отряд «Память», на протяжении многих лет проводят уроки мужества, поисковые экспедиции на территории Лужского района по обнаружению останков воинов Великой Отечественной войны для возможности их идентификации и торжественного захоронения. В 2018 году проведены 4 торжественных захоронения останков воинов погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на воинском мемориале Толмачевского городского поселения 28 апреля и 28 сентября 2018 года, останки найдены поисковым отрядом «Память». 06 октября на воинском мемориале в Городке и 08 ноября 2018 года на Братском захоронении пос. Мшинская прошло торжественное перезахоронение останков воинов, погибших в 1941 году. Останки найдены поисковым отрядом ВПП «Витязь».

В целом муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2018 год» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2018 год»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2018 год», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 289 от 02 февраля 2018 года (изменения в программу внесены постановлением администрации Лужского муниципального района от 13 августа 2018 г. № 2456).

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 105637,0 тыс. ру6., ассигнования предусмотренные в бюджете – 109318,5 тыс. руб. (в т.ч. средства ОБ –19791 тыс. руб.), за 2018 год расходы составили 93531,4 тыс.руб. (106 % от ассигнований).

На проведение городских мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2018 году было запланировано 1207,0 тыс. руб., израсходовано 1206,3 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия:

* Вечер - встречи для ветеранов общества «Жители блокадного Ленинграда»;
* Праздник, посвященный 75-й годовщине освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков;
* Праздник «Широкая масленица»;
* Фестиваль детского творчества «Остров детства»;
* Вечер-концерт для членов общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей;
* Мероприятия, посвященные 74-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной Войне;
* Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей;
* Акция памяти, посвященная защитникам Лужского оборонительного рубежа;
* Праздник День города;
* Праздничные новогодние мероприятия «Открытие новогодней ёлки».

В целом муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2018 год» в 2018 году реализована с запланированным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,85).

1. **Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2018 год»**

Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2018 год», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 24 октября 2017 года № 3824. В муниципальную программу внесены изменения постановлением администрации ЛМР от 06 ноября 2018года № 3469.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2325,4 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 2325,4 тыс. руб., за 2018 год расходы составили 2325,4 тыс.руб. (100% от ассигнований).

Реализация мероприятий направлена на развитие Заречного парка - одного из любимых мест культурно - массового отдыха жителей Лужского городского поселения. Ответственным исполнителем Программы является отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района, соисполнителем - муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр». За 2018 год было введено в эксплуатацию: аттракцион веревочный парк «Город Мечты» и скейтборд площадка. Так же на территории парка произведена очистка «верхнего парка» от сорняковой растительности, произведен ремонт уличных скамеек, сцены, установлено дополнительное освещение и переоборудован летний прокат в раздевалку.

В целом муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2018 год» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,8).

1. **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2018 год»**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2018 год», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 22.09.2017 № 3537. В программу внесены изменения постановлением администрации Лужского муниципального района от 20.12.2018 №4023.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере
450 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете 450 тыс. руб., за 2018 год расходы составили 450 тыс.руб. (100% от ассигнований).

В 2018 году по программе были проведены следующие мероприятия

- проведен конкурс Новогоднего оформления объектов малого и среднего предпринимательства с участием 15 субъектов малого предпринимательства

- изданы информационные материалы о мерах государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

- организованы обучающие семинары «Развитие малого и среднего предпринимательства в молодежной среде»

- организованы семинары для учащихся общеобразовательных школ «Экономические основы предпринимательской деятельности»;

- организован и проведен День предпринимателя.

В целом муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2018 год» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,2).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в связи с утратой жилья в результате пожара в муниципальном жилищном фонде Лужского городского поселения на 2017-2018 годы"**

Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в связи с утратой жилья в результате пожара в муниципальном жилищном фонде Лужского городского поселения на 2017-2018 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 21.11.2016 № 3861. В программы внесены изменения постановлением администрации Лужского муниципального района от 21.12.2018 № 4046.

На 2018 год муниципальной программой было запланировано финансирование в размере 111,76 тыс. руб. средств бюджета Лужского городского поселения. Ассигнования предусмотренные в бюджете на 2018 год составили – 111,8 тыс. руб. Расходы в 2018 году не производились. Для обеспечения жилой площадью в рамках подпрограммы «О поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара в муниципальном жилищном фонде» Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», от Лужского городского поселения была подана заявка на обеспечение жильем семьи Андреевой Т.М.. Семья Андреевой Т.М.состоящая из трех человек, пострадала от пожара в доме 67 А по ул. Большой Заречной в г. Луге, была признанна нуждающейся в жилом помещении 30.10.2017. Учитывая, что денежные средства областного бюджета на покупку жилья для граждан пострадавших от пожара предоставляются в порядке очередности, исходя из даты принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях таких граждан, Лужскому городскому поселению в 2018 году денежных средств областного бюджета на реализацию программы не выделялось. Следовательно, средства бюджета Лужского городского поселения не были востребованы.

В целом реализация муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в связи с утратой жилья в результате пожара в муниципальном жилищном фонде Лужского городского поселения на 2017-2018 годы» в 2018 году реализована с неудовлетворительным уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0).

1. **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 01.06.2015 № 1514, с изменениями от 11.11.2015 № 2990, от 25.02.2016 № 543, от 25.04.2016 № 1299, от 28.04.2016 от № 1347, от 05.05.2016 № 1438, от 12.05.2017 г. № 1776, от 03.07.2017 г. № 2555, от 19.09.2017 г. № 3507, от 16.03.2018 № 761, от 23.05.2018 № 1586, от 23.07.2018 № 2260.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 317 328,78 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 134 130,97 тыс.руб.), ассигнования предусмотренные в местном бюджете – 255 240,67 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 44 488,54 тыс.руб.).

За 2018 год расходы по программе составили 219 646,5 тыс. руб. (в том числе средства областного бюджета – 33 577,96 тыс.руб.), что составляет от 86 % предусмотренных ассигнований.

Данная муниципальная программа позволила реализовать мероприятия в 2018 году по следующим подпрограммам:

**Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

в 2018 году были заключены и исполнены следующие муниципальные контракты на общую сумму 17 541,988 тыс.руб.:

- аварийные работы по замене котла КВр-1,2 в котельной 4/150 Луга-3;

- приобретение и установка индивидуального теплового пункта в многоквартирном жилом доме по адресу пр. Володарского д.37 корпус 5, г.Луги, Ленинградской области;

- выполнение работ по замене дымовой трубы на котельной по ул. Виктора Пислегина на территории Лужского городского поселении Лужского муниципального района Ленинградской области;

-выполнены работы по прочистке и промывке участков ливневой канализации по ул. Красной Артиллерии, пр. Володарского (вдоль домов №36, 13б,26,28,8), вдоль сквера им. В.И. Ленина, вдоль дома №8 по ул. Победы, ул. Кингисеппа, вдоль дома №9 по ул. Победы, кольцо автобуса №1, общей протяженностью – 3246,35 п.м.;

-выполнены работы по восстановлению и ремонту участков сети ливневой канализации по ул. Набережная, пер. Связи, пр. Володарского, Миккели у дома №7, общей протяженностью 216 п.м.;

-ремонт выпуска на ул. Болотная;

-выполнены работ по годовому обслуживанию передвижных дизель-генераторных устройств мощностью 100 кВт и 200 кВт;

-снятие показаний с приборов учета электроэнергии Лужского городского поселения на территории присутствия АО "ПСК" и ООО "РКС-энерго";

- приобретение и установка уличного термоблока на природном газе для теплоснабжения домов 165 и 128 по ул. Нижегородская, г. Луги, Ленинградской области. (Термоблок установлен, остальные работы не выполнены. Возврат денежных средств в бюджет ЛО. Повторное участие в конкурсе на предоставление субсидии).

-мероприятие по установке газовых колонок по адресу пр. Володарского корп. 3, 4 ,5 выполнены не в полном объеме (установлена 41 газовая колонка из предполагаемых 90) по техническим причинам. Возврат денежных средств в бюджет ЛО.

-мероприятия по ремонту сетей водоснабжения на территории Луга-3 (Полигон) и ремонту сетей водопровода по ул. Гагарина, ул. Киевская в г. Луга (Полигон) выполнены не в полном объеме в связи с передачей полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения в органы исполнительной власти Ленинградской области, а также объектов водоснабжения и водоотведения в государственную собственность Ленинградской области. Остаток денежных ср-в предусмотренных на софинансирование субсидий.

-снос аварийного здания котельной по адресу: г. Луга, ул. Смоленская, д. 1.

**Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

В 2018 году в рамках данной подпрограммы Заключены договоры энергоснабжения на оплату потребленной электроэнергии – с ООО «Ркс-энерго» и АО «Петербургская сбытовая компания» стоимость потребленной электроэнергии а также оплата долгов за потребленную электроэнергию за прошлые периоды составила 11 554 086,16 руб.

Кроме этого заключены и исполнены следующие муниципальные контракты:

-вынос сетей с территории застройки парка "Патриот";

-монтаж опор и воздушных линий электропередач уличного освещения по адресу: ул. Горная (от ул. Смоленской до ул. Генерала Мухина) в г. Луге;

-монтаж опор и воздушных линий электропередач уличного освещения по адресу: к дому № 35 по ул. Горной в г. Луге;

-установка светильников во дворе дома № 35 по ул. Горной в г. Луге;

-установка светильников по ул. Горной (от ул. Смоленской до моста р. Наплатинки) в г. Луге;

-установка светильников по ул. Горной (от ул. Генерала Мухина до моста р. Наплатинки) в г. Луге.

Социально-экономический эффект – нормальное функционирование уличного освещения в темное время суток, освещение улиц, проездов, дворов.

**Подпрограмма 3. «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»**

По данной подпрограмме в 2018 году проведены следующие мероприятия:

- Выполнение работ по сносу аварийных сараев по адресу:

г. Луга, ул. Дмитриева, д. 70а,

г. Луга, Городок, д. 5/257 и д. 5/235,

г. Луга-3, д. 8/25 и д. 4/116,

г. Луга-3, д. 3/147

- Выполнение работ по сносу аварийных сараев по адресам:

г. Луга, нп. Луга-3,

г. Луга, ул. Петра Баранова, д. 1,

г. Луга, пр. Кирова, д. 21, ул. В.Пислегина, д. 35

-Демонтаж козырька над балконом по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Кингисеппа, д. 3, кв. 89

-Выполнен ремонт круглых печей в стальном футляре и ремонт оголовков труб в муниципальных квартирах по адресам:

г. Луга, ул. Сергиевская, д. 26, кв. 3,

г. Луга, ул. Ср. Заречная, д. 106, кв. 3,

г. Луга, ул. Б. Заречная, д. 65/4, кв. 3,

г. Луга, ул. Ленинградская. д. 21. кв. 3,

г. Луга, ул. Победы, д. 40, кв. 4,

г. Луга, ул. Балтийская, д. 5, кв. 6,

г. Луга, пр. Лужский, д. 8, кв. 1,

г. Луга, ул. Большая Заречная, д. 57/13, кв. 3,

г. Луга, ул. Киевская, д. 12, кв. 1 на сумму

-Выполнен ремонт круглых печей в стальном футляре по адресам:

г. Луга, Городок, д. 5/258 кв. 3,

г. Луга, ул. Б. Заречная, д. 59, кв. 4

-Выполнен ремонт в муниципальных квартирах по адресам:

г. Луга, ул. Ленинградская, д. 21а, кв. 71,

г. Луга, ул. Балтийская, д. 6,

г. Луга, ул. Миккели, д. 5, кв. 1,

г. Луга, пр. Володарского, д. 37, корпус 5, кв. 22,

г. Луга, ул. Гагарина, д. 63, кв. 3,

г. Луга, пр. Володарского, д. 37, к. 5, кв. 36,

г. Луга, пр. Урицкого, д. 66, кв. 16,

г. Луга, ул. Сергиевская, д. 26, кв. 3,

г. Луга, пр. Володарского, д. 37, к. 1,

г. Луга, пр. Володарского, д. 37, к. 2, кв. 2

-Выполнены услуги по проведению дезинфекционной обработки квартир по адресам: г. Луга-3, д. 3/123 и ул. Победы, д. 2а

-Выполнен косметический ремонт подъезда по адресу: г. Луга, ул. Победы, д. 2а

-Выполнены работы по устройству пандуса по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 68

-Выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации (мероприятия по обеспечению доступа инвалидов) на устройство пандуса многоквартирных жилых домов, по адресам: Ленинградская область, г. Луга, ул. Мелиораторов, д. 8б, кв. 1 и ул. Кингисеппа, д. 10

-Выполнен ремонт коммунальных электрических сетей коммунального освещения жилого дома по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Бычкова, д. 12/12

-Выполнение работ по обследованию несущих и ограждающих конструкций здания (Заводская, 17) на территории Лужского городского поселения

**Подпрограмма 4. «Благоустройство»**

в 2018 году в рамках заключенных муниципальных контрактов были выполнены следующие мероприятия:

-Выполнены работы по спилу аварийных деревьев по заявкам жителей в количестве 127 шт.;

-Выполнены работы по кронированию деревьев по ул. Свободы – 60 шт.;

-Выполнены работы по фрезеровке пней по пр. Володарского, пр. Кирова, пр. Урицкого, пер. Связи в количестве - 28шт;

-Выполнены работы по 4х-кратному кошению газонов, общей площадью 191 940,80 кв.м.;

-Выполнены работы по побелке деревьев - пр. Кирова, пр. Володарского, пр.Урицкого, пер.Толмачева, пер.Связи, общее количество побеленных деревьев – 1125 шт.

-Выполнены работы по посадке цветов на клумбах города и ухода за ними в количестве – 11840 шт. и кустарников в количестве – 210 шт.

-Выполнены работы по содержанию и ремонту фонтана;

-Установлено украшение в зимний период - «Зимний светодинамический фонтан»

-Выполнены работы по вывозу и размещению мусора, собранного во время проведения общегородского субботника в объеме 832,31 м3;

-Выполнены работы по подготовке к праздничным мероприятиям - 12 февраля, 9 мая, День города;

-Выполнены работ по капитальному ремонту объектов на мемориале "Лужский рубеж"

-Выполнение ремонта памятников ВОВ по адресу: г. Луга, Сквер Славы;

-Выполнены работы по герметизации швов на памятнике - стеле «Город воинской славы» в г. Луге

-Установка готовых малых архитектурных форм для детских игровых и спортивных площадок по адресам:

-г. Луга, Луга-3;

-г. Луга, п. Пансионат Зеленый Бор;

- г. Луга, «Луга-2»

-Выполнение работ по установке газонного ограждения по адресам пр. Кирова д.29, ул. Кингисеппа д.4, пр. Кирова д.79;

-Выполнение работ по замене светильников уличного освещения с люминесцентных на светодиодные по ул. Горная и ул. Смоленская в г. Луге - замена 10 светильников мощностью 100 Вт с целью высвобождения мощности для организации освещения примыкания к ул. Генерала Мухина;

-Организацию автоматизированного рабочего места (АРМ) по снятию показаний с приборов учета электрической энергии уличного освещения и светофорных постов г. Луги с лицензионным программным обеспечением;

-Производилось обслуживание сетей уличного освещения в Лужском городском поселении, в том числе планово-предупредительные ремонты, аварийные работы, работы по обслуживанию автоматизированной системы управления наружным освещением.

-Оплата за потребленную электроэнергию светофорными постами г. Луги

-Продолжение благоустройства набережной и общественных пространств в г. Луга в рамках муниципального контракта 2017 года, рассчитанного на 3 года;

-Выполнены работы по благоустройству территории парка "Патриот" г. Луги;

-Устройство систем автоматического полива общественных пространств в городе Луге (в связи с неблагоприятными погодными условиями работы выполнены частично, завершение выполнения работ в 2019 году);

-Установка ограждений на территории Заречного парка и парка на пр. Лужском в городе Луге (в связи с неблагоприятными погодными условиями работы выполнены частично, завершение выполнения работ в 2019 году).

В рамках заключенного годового муниципального контракта выполнены работы по содержанию тротуаров, площадей, мест массового отдыха населения расположенных на территории Лужского городского поселения

**Подпрограмма 5. «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»**

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 28 марта 2018 года № 154-р «О выделении средств Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области» на проведение неотложных и непредвиденных аварийно-восстановительных работ на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения по маршруту Ленинградское шоссе – железнодорожный мост – ул. Генерала Мухина до ул.Горной в г. Луге, протяжённостью 900 п.м. за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области бюджету Лужского городского поселения выделено 10 703 924,00 рубля.

Кроме этого, на ремонт участка автомобильной дороги по маршруту Ленинградское шоссе – железнодорожный мост – ул. Генерала Мухина до ул. Горной в бюджете Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018 год предусмотрено финансирование в размере 10 478 900,00 рублей.

За счет средств дорожного фонда Ленинградской области, предоставленных на софинансирование расходных обязательств муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района выполнены следующие мероприятия (в т.ч. средства бюджета ЛГП):

-Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по пр. Урицкого от ул. Ленинградской до пер. Толмачева, в г. Луге

-Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Алексея Васильева в г.Луге

-Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Госпитальная от ул. Маршала Одинцова до ФГКУ "442 Военный клинический госпиталь" Министерства обороны России в г.Луга (муниципальный контракт 2017 года)

В счет денежных средств бюджета Лужского городского поселения на 2018 год были выполнены следующие мероприятия:

-Выполнение работ по устройству дворовых проездов по адресу: г. Луга, пр. Володарского, д. 37 кор. 1,2,3,4,5 (продолжение благоустройства 2017 года);

-Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по адресу: г.Луга, пер. Переездный;

-Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка уличной сети по ул. Красной Артиллерии (от ул. Победы до ж.д.№12 по ул. Победы) в г.Луге;

-Выполнение ремонта дворовых проездов по ул. Красной Артиллерии в г. Луге

-Выполнение работ по установке бортового камня на автомобильной дороге по ул. Генерала Мухина г. Луге Лужского муниципального района Ленинградской области;

-Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района;

-Выполнение ремонтных работ участка тротуара по пер. Связи в г. Луге от дома № 1 до стелы «200-летия города Луги»;

-Выполнение работ (вт.ч. подготовительных) по восстановлению асфальтового покрытия по пер. Связи в г. Луге.

Кроме этого, в рамках муниципального контракта, заключенного по результат электронного аукциона подрядной организацией ООО «ВИРА» в течение 2018 года осуществлялось содержание автомобильных дорог, тротуаров, площадей и мест массового отдыха населения на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района.

**Подпрограмма 6. «Сбор и вывоз ТБО»**

По данной подпрограмме в 2018 году путем проведения электронного аукциона был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по уборке, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов с несанкционированных свалок, контейнерных площадок на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на сумму 10 000 000,00 руб.

Кроме этого заключены следующее муниципальные контракты:

-Установлены 3(три) заглубленных контейнера типа ЭКО – 5000 на контейнерной площадке пр. Лужский;

-Выполнены работы по ремонту контейнерных площадок по адресам: пр. Кирова д.79а, пр. Володарского д.26, ул. Кингисеппа д.4, ул. Т. Петровой д.12, ул. Нарвская д.16, ул. Красной Артиллерии д.32, ул. Киевская д.53, ул. Смоленская д.125, ул. Смоленская д.2, пересечение ул. Московской и ул. С. Перовской.

**Подпрограмма 7. «Повышение безопасности дорожного движения»**

В бюджете Лужского городского поселения на 2018 год на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Лужского городского поселения предусмотрено финансирование в размере **3 440,00**  тыс. руб. В счет данных денежных средств были выполнены следующие мероприятия:

-Нанесена дорожная разметка (общей площадью продольной и поперечной линий разметки – 5832,63 кв.м);

-Установлено искусственных дорожных неровностей (состоящих из 24 секций), в количестве 5 шт. по адресам:

-по пр. Кирова (перед перекрестком с ул. В.Пислегина);

-по пр. Кирова (перед перекрестком с ул. Ленинградской);

-по ул. Победы (перед мостом);

-по пр. Урицкого (перед перекрестком с ул. Болотной);

-по пр. Володарского (перед перекрестком с ул. Дзержинского);

-Приобретены и установлены дорожные знаки в г. Луге в количестве 62 шт.

-Приобретено и установлено табло обратного отсчета времени (УСК ТООВ) на перекрёстке ул. Победы – ул. Красной Артиллерии

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по техническому содержанию и ремонту светофорных постов в течение года и обслуживанию дорожных знаков в г. Луге.

В рамках реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту остановочных комплексов на территории Лужского городского поселении. В рамках данного контракта до конца ноября 2018 года будет выполнен ремонт 24 остановочных пунктов.(в т.ч. установлено 4 остановочных павильона):

1. Ул. Свободы, д. 11
2. Ул. Смоленская, д. 2А
3. пр. Лужский, д. 20
4. пр. Лужский, д. 4
5. Ленинградское шоссе, д. 7 (ЦРБ (кольцо))
6. ул. Победы- ул. Гагарина
7. Городок (кольцо)
8. Пр. Комсомольский
9. Пр. Володарского, д. 10 (остановка «кинотеатр «Смена»»)
10. Ул. Большая Заречная, д. 88
11. Пр. Комсомольский (остановка «Городской Сад» )
12. Пр. Кирова (остановка «Городской Сад» )
13. Пр. Кирова (остановка «Рынок»)
14. Пр.Кирова – ул. Петра Баранова
15. Пр. Урицкого, д.3
16. Пр. Урицкого, д.41
17. Пр. Урицкого, д.75 (возле маг. «Лента»)
18. перекресток ул. Свободы. и ул. Маршала Одинцова
19. ул.Б.Заречная, д. 38 - 14
20. ул. Победы, д. 38
21. Пр. Володарского, д. 28
22. Ул. Госпитальная, д. 5/56
23. перекресток ул. Победы- пр. Лужский
24. Ул. Победы (остановка «кольцо авт.№1»)

**Подпрограмма 8. «Чистая вода»**

Денежные средства, заложенные в бюджете Лужского городского поселения на 2018 год, планировалось направить на софинансирование расходных обязательств, предоставленных субсидий на капитальный ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения.

В связи с отсутствием субсидии, выполнена передвижка денежных средств на статью раздела «Расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения».

**Подпрограмма 9. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»**

В рамках заключенных муниципальных контрактов 2016 году проведены следующие мероприятия:

- Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Распределительный газопровод г. Луга, (мкр. Южный)» протяженностью 1 973;

- Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Распределительный газопровод г. Луга, ул. Смоленская, ул. Нижегородская» протяженностью 254 м;

- Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Распределительный газопровод г. Луга пер. Перовской» протяженностью 173 м;

- Оказание услуг по строительному контролю на объекте «Распределительный газопровод г. Луга, (мкр. Южный)» по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, мкр. Южный г. Луга;

- Оказание услуг по строительному контролю на объекте «Распределительный газопровод г. Луга, ул. Смоленская, ул. Нижегородская» по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, ул. Смоленская, ул. Нижегородская г. Луга;

- Оказание услуг по строительному контролю на объекте «Распределительный газопровод г. Луга пер. Перовской» по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, пер. Перовской г. Луга;

- Оказание услуг по строительному контролю на объекте «Распределительный газопровод к ж.д. №61/18 пр. Урицкого г. Луга» по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, у ж.д. №61/18 пр. Урицкого г. Луга;

- Выполнение работ по постановке на государственный кадастровый учет земельного участка для строительства линейного объекта «Распределительный газопровод г. Луга (мкр. «Южный)», Лужского городского поселения;

- Выполнение работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для строительства линейных объектов: «Распределительный газопровод г. Луга, ул. Смоленская, ул. Нижегородская», «Распределительный газопровод г. Луга, пр. Урицкого», «Распределительный газопровод г. Луга, пер. Перовской», Лужского городского поселения;

- Проведение работ по врезке и пуску газа во вновь построенный газопровод и ГРПШ для газоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, пр. Володарского, д. 37, корп. 5;

- Текущий ремонт и техническое обслуживание наружного газопровода по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.37, корп.5;

- Выполнение корректуры разделов ТКР и ППО по проекту: «Распределительный газопровод г. Луга (мкр. Южный)» (вынос газопровода с частной территории по участкам по ул. Достоевского д. 17 и ул. Парковая д. 22/15);

- Выполнение комплекса работ по обследованию и очистке местности от взрывоопасных предметов по объекту: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская)»;

- Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газопровод среднего давления к объекту «Жилая застройка в г.Луга мкр. Шалово»;

- Выполнение проектно–изыскательских работ на присоединение к газораспределительным сетям муниципальной квартиры 3 в многоквартирном жилом доме 21 по ул. Ленинградская г. Луга;

- Проведение работ по замене коверов на газопроводе среднего давления Ø63мм по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское поселение, г. Луга, пр. Володарского, д. 37 корп. 5;

- Оказание услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценку соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов объекта: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская)» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Лужское городское поселение, г. Луга;

- Оказание услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости – изучению и оценке расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией объекта: «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская)» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Лужское городское поселение, г. Луга;

- Оказание услуги по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценку соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов объекта: "Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная)" по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга;

- Оказание услуги по повторной проверке достоверности определения сметной стоимости – изучению и оценке расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией объекта: "Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная)" по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга;

- Оказание услуги по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценку соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов объекта: "Распределительный газопровод г. Луга (заречная часть)" по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Лужское городское поселение, г. Луга;

- Оказание услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости – изучению и оценке расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией объекта: "Распределительный газопровод г. Луга (заречная часть)" по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Лужское городское поселение, г. Луга.

Значение индекса результативности и эффективности подпрограммы «Чистая вода» равен нулю, индекс эффективности подпрограммы «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» ниже 0,1. В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2022 годы»**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.03.2018 № 956, с изменениями от 23.05.2018 № 1585, от 21.09.2018 № 2948.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 29 665,50 тыс.руб. (в том числе средства федерального и областного бюджетов – 27 000,00 тыс.руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете –29 665,45 тыс.руб. (в том числе средства федерального и областного бюджетов – 27 000,00 тыс.руб.).

За 2018 год расходы по программе составили 29 634,17 тыс. руб. (в том числе средства федерального и областного бюджетов – 27 000,00 тыс.руб.), что составляет от 99,9 % предусмотренных ассигнований.

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 апреля 2018 года № 150 бюджету Лужского городского поселения предоставлена субсидия в размере 20 500,000 тыс. руб., в т.ч.:

- 4 776,50 тыс. руб. – средства федерального бюджета,

- 15 723,50 тыс. руб. – средства бюджета Ленинградской области.

Софинансирование:

- 2000,020 тыс. руб.

В рамках данного финансирования выполнено благоустройство 2 (двух) дворовых территорий:

- пр. Урицкого, д. 66 и д. 64 (сметная стоимость 8 000 007,23 руб.)

- пр. Володарского, д. 36 (сметная стоимость 10 500 009,70 руб.)

На данных дворовых территориях проведены следующие мероприятий:

- замена столбов освещения;

- установка скамеек, урн и велопарковок;

-ремонт дворовых проездов и тротуаров;

-установка детских площадок с резиновым покрытием;

- установка оцинкованного газонного ограждения;

- ремонт входных групп;

- посадка деревьев/кустарника;

- планировка территории и посадка газона;

- установка контейнеров заглубленного типа;

- организация дополнительных парковочных мест.

По результатам рейтингового голосования 18 марта 2018 года была определена общественная территория, подлежащая благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году это «Заречный парк».

На данной территории выполнены следующие виды работ:

-организация спортивного пространства (скейт-парка) для занятий на роликах, скейтах, велосипедах;

- установка ограждения;

- установка трибун;

- устройство водоотвода

(сметная стоимость 4 000 003,07 руб.)

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 10 сентября 2018 года № 328 размер субсидии, предоставленной бюджету Лужского городского поселения Лужского муниципальному был увеличен до 27 000,000 тыс. руб. из них:

-6291,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета,

-20709,00 тыс. руб. – средства бюджета Ленинградской области.

Ввиду того, что данные денежные средства Лужское городское поселение могла направить на благоустройство только той общественной территории, которая проходила процедуру рейтингового голосования в марте 2018 года, и заняла следующее место после «территории-победителя», было принято решение в счет данной (дополнительной) субсидии провести мероприятия по благоустройству Центральной набережной.

На данной территории выполнены работы по благоустройству к югу от моста. Перечень мероприятий:

-ремонт подпорной стенки;

-обустройство пешеходных дорожек (тротуарной плиткой)

-установка малых архитектурных форм;

-установка ограждений;

-озеленение территории;

-освещение.

В целом муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2022 годы» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

1. **Муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на приобретение (строительство) жилья на 2018 год»**

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на приобретение (строительство) жилья на 2018 год» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района постановление администрации Лужского муниципального района от 02 февраля 2018 №219. В программу внесены изменения постановлениями администрации Лужского муниципального района от 16.05.2018 № 1489, от 18.12.2018 № 3972.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 22 716,86 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета 406,22 тыс.руб., средства областного бюджета 21 646,58 тыс. руб.) ассигнования предусмотренные в бюджете на 2018 год составили
22 713,86 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета 406,22 тыс. руб., средства областного бюджета 21 646,7 тыс. руб.) За 2018 год расходы по программе составили 22 362,81 руб. (в том числе средства федерального бюджета 406,22 тыс. руб., средства областного бюджета 21 296,13 тыс. руб.) что составляет 98,45% от предусмотренных ассигнований.

За отчетный период расселен полностью аварийный дом 51 по ул. Победы в г. Луге. Для этих целей, в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», было приобретено в муниципальную собственность Лужского городского поселения четыре квартиры общей площадью 207,2 кв.м., для предоставления 4 семьям, зарегистрированным по месту жительства в аварийном доме. В период с сентября по ноябрь со всеми семьями заключены договора социального найма на приобретенные жилые помещения.

В 2018 году социальные выплаты были предоставлены:

1. В рамках финансирования социальных выплат по подпрограмме «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» поддержка в строительстве ( приобретении) жилья оказана 5-ти семьям , в том числе:

- за счет средств областного бюджета 7222,5 тыс.руб.,

- за счет средств бюджета Лужского городского поселения 380,1 тыс.руб.

 Улучшили жилищные условия путем участия в подпрограмме одна семья, имеющая в своем составе ребенка инвалида, одна многодетная семья и три семьи, где один из её членов состоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с рождения.

2. В рамках финансирования подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» социальная выплата была предоставлена бюджетнику в размере 810, 7 тыс. руб. средств областного бюджета и 42, 7 тыс. руб. бюджета Лужского городского поселения

3. В рамках финансирования социальных выплат по основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» поддержка в приобретении (строительстве) жилья оказана 2 м семьям, в том числе:

- из средств федерального бюджета 406,22 тыс.руб.

- из средств областного бюджета 1927,30 тыс.руб.,

- из средств бюджета Лужского городского поселения 123,10 тыс.руб.

За отчетный период при помощи государственной поддержки с участием собственных денежных средств улучшили жилищные условия 8 семей из 53 семей подавших заявки на получение государственной поддержки для строительства или приобретения жилья.

В целом муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на приобретение (строительство) жилья на 2018 год» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,4).

|  |
| --- |
| **Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского городского поселения Лужского муниципального района**  |
| **за 2018 год** |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (тыс.руб.) |
| **№ пп** | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | **Объем финансирования план на 2018 год** | **Объем финансирования факт за 2018 год** | **Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,** | Результат выполнения / причины не выполнения |
| Всего  | в т.ч. | Всего  | в т.ч. | Всего  | в т.ч. |
| федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники | федеральный  | областной | местный бюджет | прочие источники |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |   |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2018 год»*** |
|  | Мероприятие 1.1.«Расходы на мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма» | *МКУ "СМЦ"* | 700 |  |  | 700 |  | 700 |  |  | 700 |  | 556,5 |  |  | 556,5 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по проведенным закупкам |
|  | Мероприятие 2.1.«Расходы на мероприятия по оснащению спортивного зала (Т. Петровой, 10)» | *МКУ "СМЦ"* | 915 |  |  | 915 |  | 915 |  |  | 915 |  | 875,7 |  |  | 875,7 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по проведенным закупкам |
|  | Мероприятие 2.2.«Расходы на осуществление ремонта спортзала (Т. Петровой, 10)» | *МКУ "СМЦ"* | 3551,7 |  |  | 3551,7 |  | 3551,7 |  |  | 3551,7 |  | 3458,49 |  |  | 3458,49 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по проведенным закупкам |
|  | Мероприятие 3.1.«Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»  | *МКУ "СМЦ"* | 802,1 |  |  | 802,1 |  | 802,1 |  |  | 802,1 |  | 679,7 |  |  | 679,7 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по проведенным закупкам |
|  | **Итого по программе** |  | **5968,8** | **0** | **0** | **5968,8** | **0** | **5968,8** | **0** | **0** | **5968,8** | **0** | **5570,39** | **0** | **0** | **5570,39** | **0** |  |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2018 год»*** |
|  | 1.1. Расходы на мероприятия по молодежной политике | *МКУ «ЦБС»* | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 198 |  |  | 198 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 2.1. Расходы на мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | *МКУ «ЦБС»* | 523,59 |  |  | 523,59 |  | 523,59 |  |  | 523,59 |  | 521,9 |  |  | 521,9 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.1 Расходы на мероприятия по ремонту подростковых клубов | *МКУ «ЦБС»* | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 198,6 |  |  | 198,6 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | *МКУ «ЦБС»* | 11127,26 |  |  | 11127,26 |  | 11127,2 |  |  | 11127,2 |  | 11053,3 |  |  | 11053,3 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по программе** |  | **12050,85** | **0** | **0** | **12050,85** | **0** | **12050,79** | **0** | **0** | **12050,79** | **0** | **11971,8** | **0** | **0** | **11971,8** | **0** |  |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2018 год"*** |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры» | *МКУ культуры* | 89083,8 |  | 15697,5 | 73386,3 |  | 91577,3 |  | 18191 | 73386,3 |  | 87362,7 |  | 16988,25 | 70374,45 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Основное мероприятие «Укрепление МТБ учреждений культуры городского поселения» | *МКУ культуры* | 15246,2 |  | 1600 | 13646,2 |  | 16434,2 |  | 1600 | 14834,2 |  | 4866,4 |  | 1600 | 3266,4 |  | Мероприятие выполнено. Капитальный ремонт мероприятий перенесен на 2019 год |
|  | Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере культуры (Культурно-массовых)» | *МКУ «ЛГДК»МКУ «ЦБС»* | 1250 |  |  | 1250 |  | 1250 |  |  | 1250 |  | 1249,37 |  |  | 1249,37 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала работников культуры» | *МКУ «ЛГДК»МКУ «ЦБС»* | 57 |  |  | 57 |  | 57 |  |  | 57 |  | 53 |  |  | 53 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по проведенным закупкам |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **105637** | **0** | **17297,5** | **88339,5** | **0** | **109318,5** | **0** | **19791** | **89527,5** | **0** | **93531,47** | **0** | **18588,25** | **74943,22** | **0** |  |
| **4** | **Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2018 год»** |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | *МКУ "СМЦ"* | 2325,4 |  |  | 2325,4 |  | 2325,4 |  |  | 2325,4 |  | 2325,4 |  |  | 2325,4 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по программе** | **2325,4** | **0** | **0** | **2325,4** | **0** | **2325,4** | **0** | **0** | **2325,4** | **0** | **2325,4** | **0** | **0** | **2325,4** | **0** |  |
| **5** | **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2018 год»** |
|  | Информирование, консультирование предпринимателей Лужского городского поселения по проблемам организации и ведения бизнеса | *ОЭиПР КЭРиИД администрации ЛМР* | Финансирование не предусмотрено | Мероприятие выполнено |
|  | Мониторинг законодательства, разработка и приведение в соответствие действующих нормативно-правовых актов | Финансирование не предусмотрено | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие «Подготовка информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении, направленных на формирование позитивного образа предпринимателя» | Финансирование не предусмотрено | Мероприятие выполнено |
|  | Проведение Дня предпринимателя | *ОЭиПР КЭРиИД администрации ЛМР* | 250 |  |  | 250 |  | 250 |  |  | 250 |  | 250 |  |  | 250 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Организация обучающих семинаров «Развитие малого и среднего предпринимательства в молодежной среде» | *ОЭиПР КЭРиИД администрации ЛМР* | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Издание информационно-справочных материалов по предпринимательству | *ОЭиПР КЭРиИД администрации ЛМР* | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Проведение конкурса «Новогоднее оформление объектов малого и среднего предпринимательства» | *ОЭиПР КЭРиИД администрации ЛМР* | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства Лужского городского поселения | *ОЭиПР КЭРиИД администрации ЛМР* | Финансирование не предусмотрено | Мероприятие выполнено |
|  | Формирование ежегодного перечня малых и средних предприятий | Финансирование не предусмотрено | Мероприятие выполнено |
|  | **Итого по программе** |  | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **450,00** | **0,00** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **450,00** | **0,00** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **450,00** | **0,00** |  |
| **6.**  | **Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в связи с утратой жилья в результате пожара в муниципальном жилищном фонде Лужского городского поселения на 2017-2018 годы"** |
|  | Основное мероприятие Приобретение строительство жилых помещений для предоставления гражданам пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | *Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района* | 111,8 | 0,0 | 0,0 | 111,8 | 0,0 | 111,8 | 0,0 | 0,0 | 111,8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие финансирования из бюджета Ленинградской области. Заявленная на государственную поддержку в рамках программы семья Андреевой ( ул. Б. Заречная 67А) не прошла по списку претендентов ввиду недавней даты постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях |
|  | **Всего по программе** |  | **111,8** | **0,0** | **0,0** | **111,8** | **0,0** | **111,8** | **0,0** | **0,0** | **111,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **7.** | **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»** |
| **7.1** | **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |
|  | 1.2. Основное мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Организация теплоснабжения | *ОГХ, администрации ЛМР* | 3100,00 |  |  | 3100,00 |  | 3450,00 |  |  | 3450,00 |  | 2699,80 |  |  | 2699,80 |  | Запланированное мероприятия по внесению изменений в проект ИТП не состоялось по решению судаРезервные ден. ср-ва на выполнение аварийных (непредвиденных) работ на сетях теплоснабжения |
|  | 1.2.4. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области | *ОГХ, администрации ЛМР* | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 510,17 |  | 484,67 | 25,51 |  | 510,17 |  | 484,67 | 25,51 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.2.5. Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования ЖКХ | *ОГХ, администрации ЛМР* | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1134,32 |  |  | 1134,32 |  | 1134,30 |  |  | 1134,30 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.3. Основное мероприятие «Обслуживание и ремонт ливневой канализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1 Обслуживание и ремонт ливневой канализации | *ОГХ администрации ЛМР* | 3800,00 |  |  | 3800,00 |  | 3800,00 |  |  | 3800,00 |  | 3097,27 |  |  | 3097,27 |  | Экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
|  | 1.4. Основное мероприятие «Ремонт сетей электроснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. Ремонт сетей электроснабжения | *ОГХ администрации ЛМР* | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  | 576,04 |  |  | 576,04 |  | Резервные ден. ср-ва на выполнение аварийных (непредвиденных) работ на линиях электоснабжения уличного освещения |
|  | 1.5. Основное мероприятие «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1 Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | *ОГХ администрации ЛМР* | 11749,70 |  | 10574,73 | 1174,97 |  | 11749,70 |  | 10574,73 | 1174,97 |  | 3367,75 |  | 3046,65 | 321,10 |  | Приобретение и установка уличного термоблока на природном газе для теплоснабжения домов 165 и 128 по ул.Нижегородская,г.Луги, Ленинградской области.Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2019 годуМероприятие по установке газовых колонок по адресу пр. Володарского корп. 3, 4 ,5 выполнены не в полном объеме (установлена 41 газовая колонка из предполагаемых 90) по техническим причинам. Возврат ден.ср-в в бюджет ЛО. |
|  | 1.6. Основное мероприятие «Ремонт сетей водоснабжения на территории Луга-3 (полигон)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. 1 Ремонт сетей водоснабжения на территории Луга-3 (полигон) | *ОГХ администрации ЛМР* | 67798,12 |  | 61018,21 | 6779,91 |  | 11415,30 |  | 4635,39 | 6779,91 |  | 5150,45 |  | 4635,39 | 515,06 |  | Мероприятия по ремонту сетей водоснабжения на территории Луга-3 (Полигон) и ремонту сетей водопровода по ул. Гагарина, ул. Киевская в г. Луга (Полигон) выполнены не в полном объеме в связи с передачей полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения в органы исполнительной власти Ленинградской области, а также объектов водоснабжения и водоотведения в государственную собственность Ленинградской области. Остаток денежных ср-в предусмотренных на софинансирование субсидий. |
|  | 1.7. Основное мероприятие «Строительство блок-модульных котельных на природном газе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. 1 Строительство блок-модульных котельных на природном газе на территории Луга-3 (ЦАОК) | *ОГХ администрации ЛМР* | 1006,18 |  |  | 1006,18 |  | 1006,18 |  |  | 1006,18 |  | 1006,18 |  |  | 1006,18 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | **88453,995** | **0** | **71592,937** | **16861,058** | **0** | **34065,672** | **0** | **15694,785** | **18370,887** | **0** | **17541,962** | **0** | **8166,708** | **9375,254** | **0** |  |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
|  | 2.1.1. Поставка электроэнергии г. Луга (уличноеосвещение) (реализация энергосервисного контракта) | *ОГХ администрации ЛМР* | 15751,01 |  |  | 15751,01 |  | 15375,51 |  |  | 15375,51 |  | 12500,61 |  |  | 12500,61 |  | Экономия за счет проведения энергосберегающих мероприятийПланировалось проведение мероприятий по техническому присоединению к сетям ЛОЭСК. В связи с отсутствием оформленного земельного участка выполнение работ не представилось возможным |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **15751,01** | **0,00** | **0,00** | **15751,01** | **0,00** | **15375,51** | **0,00** | **0,00** | **15375,51** | **0,00** | **12500,61** | **0,00** | **0,00** | **12500,61** | **0,00** |  |
| **7.3** | **Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»** |
|  | 3.1. Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, в части муниципальной собственности | *КУМИ администрации ЛМР* | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  | 4480,00 |  |  | 4480,00 |  | 4421,84 |  |  | 4421,84 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.1.2. Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | *ОГХадминистрации ЛМР* | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  | 610,00 |  |  | 610,00 |  | 602,20 |  |  | 602,20 |  | Передвижка денежных средств на статью раздела "Расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения" в сумме 390 т.р. |
|  | 3.2. Основное мероприятие «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилого фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1.Прочие мероприятия по содержанию жилого фонда, в т.ч.:- снос аварийных домов и сараев,-обследование конструкции МКД на предмет состояния балконов,-изготовление технических паспортов на МКД | *ОГХ администрации ЛМР* | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  | 1434,10 |  |  | 1434,10 |  | Отсутствие заявок от жителей по демонтажу козырьковПередвижка денежных средств на статью раздела "Расходы на мероприятия по капитальному ремонту неблагоустроенного жилого фонда" в сумме 500 т.р. |
|  | 3.2.2. Ремонт жилья нуждающимся ветеранам ВОВ | *ОГХ администрации ЛМР* | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Передвижка денежных средств на статью раздела "Расходы на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" в сумме 50 т.р. и на статью раздела "Расходы на мероприятия по ремонту внутридомовых инженерных сетей, электрооборудования" в сумме 50 т.р. |
|  | 3.2.3.Капитальный ремонт неблагоустроенного муниципального жилого фонда (печей и т.д.) | *ОГХ администрации ЛМР* | 350,00 |  |  | 350,00 |  | 850,00 |  |  | 850,00 |  | 806,13 |  |  | 806,13 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.2.4. Ремонт муниципального жилого фонда (после умерших, пожара и т.д.) | *ОГХ администрации ЛМР* | 1160,00 |  |  | 1160,00 |  | 1160,00 |  |  | 1160,00 |  | 1143,76 |  |  | 1143,76 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.3. Основное мероприятие «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1.Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | *ОГХ администрации ЛМР* | 200,00 |  |  | 200,00 |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  | 240,59 |  |  | 240,59 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 3.4. Основное мероприятие «Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в рамках укрепления пожарной безопасности (в том числе проектные работы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.1. Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в рамках укрепления пожарной безопасности (в том числе проектные работы) | *ОГХ администрации ЛМР* | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  | 44,56 |  |  | 44,56 |  | Были запланированы мероприятия по ремонту электрических сетей освещения жилого дома по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Бычкова, д. 12/12. Закупка не состоялась. |
|  | 3.5. Основное мероприятие «Проведение технической экспертизы жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.1. Проведение технической экспертизы | *ОГХ администрации ЛМР* | 150,00 |  |  | 150,00 |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  | Отсутствие потребности в проведении экспертизы, в связи с отсутствием заявлений от жителей |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **9060,00** | **0,00** | **0,00** | **9060,00** | **0,00** | **9150,00** | **0,00** | **0,00** | **9150,00** | **0,00** | **8723,18** | **0,00** | **0,00** | **8723,18** | **0,00** |  |
| **7.4** | **Подпрограмма 4 «Благоустройство»** |
|  | 4.1. Основное мероприятие «Озеленение и благоустройство Лужского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Мероприятия по озеленению и благоустройству, в т.ч.:-побелка деревьев;-кронирование деревьев;-обрезка кустарников и поросли;-выкашивание газонов;- спил аварийных деревьев;- приобретение цветочной рассады, посадка цветов и уход за ними. | *ОГХ администрации ЛМР* | 3350 |  |  | 3350,00 |  | 3350 |  |  | 3350,00 |  | 2908,327 |  |  | 2908,33 |  | Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2019 году на сумму 393,645 т.р. |
|  | 4.1.2. Прочие мероприятия по благоустройству территории Лужского городского поселения, в т. ч.:- очистка зон видимости дорожных знаков;- ремонт и окраска информационных стендов;- проведение общегородского субботника;- очистка водопропускных канав;- содержание элементов благоустройства (детские площадки, спортивные площадки, скамейки, урны);- уборка зон общего пользования и памятных мест на территории Лужского городского поселения | *ОГХ администрации ЛМР* | 1263,18 |  |  | 1263,18 |  | 1346,18 |  |  | 1346,18 |  | 1338,972 |  |  | 1338,97 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 4.1.3. Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных образований ЛО по развитию общественной инфраструктуры. | *ОА и Г администрации ЛМР* | 1600 |  |  | 1600,00 |  | 1600 |  |  | 1600,00 |  | 1597,9 |  |  | 1597,90 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 4.2. Основное мероприятие «Ремонт и содержание городского фонтана в Привокзальном сквере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Ремонт и содержание городского фондана | *ОГХ администрации ЛМР* | 360 |  |  | 360,00 |  | 317 |  |  | 317,00 |  | 317 |  |  | 317,00 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.3. Основное мероприятие «Обслуживание мест массового отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1.Обслуживание мест массововго отдыха | *ОГХ администрации ЛМР* | 180 |  |  | 180 |  | 180 |  |  | 180,0 |  | 179,998 |  |  | 179,998 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.4. Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1. Организация ритуальных услуг (перевезенных тел умерших граждан (ДТП, криминал, лиц без определенного места жительства)) | *ОГХ администрации ЛМР* | 107,4 |  |  | 107,40 |  | 57,4 |  |  | 57,40 |  | 20,29 |  |  | 20,29 |  | Передвижка денежных средств на статью раздела "Расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения" в сумме 50 т.р.Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2019 году на сумму 37,110 т.р. |
|  | 4.5. Основное мероприятие «Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей и электроустановок на территории г. Луга (в том числе Луга-з, Городок-5, Шалово) (уличное освещение)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей и электроустановок на территории г. Луга (втом числе Луга-3, Городок-5, Шалово) (уличное освещение) | *ОГХ администрации ЛМР* | 3590 |  |  | 3590,00 |  | 3590 |  |  | 3590,00 |  | 3590 |  |  | 3590,00 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 4.5.2. Мероприятия направленные поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи | *ОГХ администрации ЛМР* | 0 |  |  | 0,00 |  | 7940 |  |  | 7940,00 |  | 7670 |  |  | 7670,00 |  | Мероприятия выполнены. Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2019 году на сумму 256,500 т.р. |
|  | 4.6. Основное мероприятие «Поставка электроэнергии на светофорные посты г. Луга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6.1. Поставка электроэнергии на светофорные посты г. Луга | *ОГХ администрации ЛМР* | 1117 |  |  | 1117,00 |  | 1117 |  |  | 1117,00 |  | 1116,276 |  |  | 1116,28 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.7. Основное мероприятие «Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7.1. Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера | *ОГХ администрации ЛМР* | 12220 |  |  | 12220,00 |  | 12220 |  |  | 12220,00 |  | 12219,888 |  |  | 12219,89 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 4.8. Основное мероприятие «Благоустройство набережной реки Луги и общественно значимых пространств в г.Луга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8.1. Благоустройство набережной и общественных пространств в г.Луга | *ОА и Г/ ОГХ администрации ЛМР* | 43299,5 |  |  | 43299,50 |  | 61259,5 |  |  | 61259,50 |  | 53403,739 |  |  | 53403,74 |  | Мероприятия выполнены. Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2019 году |
|  | 4.8.2. Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных образований ЛО по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | *ОА и Г/ ОГХ администрации ЛМР* | 2000 |  |  | 2000,00 |  | 2000 |  |  | 2000,00 |  | 1983,834 |  |  | 1983,83 |  | Мероприятия выполнены. |
|  | 4.9. Основное мероприятие «Организация уличного освещения Лужского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9.2. Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных образований ЛО по развитию общественной инфраструктуры. | *ОГХ администрации ЛМР* | 1250 |  |  | 1250,00 |  | 1250 |  |  | 1250,00 |  | 1250 |  |  | 1250,00 |  | Мероприятие не выполнено. |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  | **70337,08** | **0** | **0,00** | **70337,08** | **0,00** | **96227,08** | **0,00** | **0,00** | **96227,08** | **0,00** | **87596,22** | **0,00** | **0,00** | **87596,22** | **0** |  |
| **7.5** | **Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** |
|  | 5.1 Содержание проезжих частей улиц, Привокзальной площади и проездов | *ОГХ администрации ЛМР* | 19827,77 |  |  | 19827,77 |  | 19827,77 |  |  | 19827,77 |  | 19369,549 |  |  | 19369,55 |  | Мероприятие выполнено. Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2019 году на сумму 458,206 т.р. |
|  | 5.2. Основное мероприятие «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилого фонда» |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений. | *ОГХ администрации ЛМР* | 25413,89 |  |  | 25413,89 |  | 25446,552 |  |  | 25446,55 |  | 25135,618 |  |  | 25135,62 |  | Мероприятие выполнено. Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2019 году |
|  | 5.2.2. Мероприятия по содержанию и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | *ОГХ администрации ЛМР* | 845,66 |  |  | 845,66 |  | 845,657 |  |  | 845,66 |  | 845,657 |  |  | 845,66 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 5.2.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | *ОГХ администрации ЛМР* | 6500,7 |  | 2360,70 | 4140,00 |  | 7142,74 |  | 3035,40 | 4107,34 |  | 7142,74 |  | 3035,40 | 4107,34 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 5.2.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | *ОГХ администрации ЛМР* | 2983,251 |  | 2132,51 | 850,74 |  | 2983,251 |  | 2132,51 | 850,74 |  | 2983,251 |  | 2132,51 | 850,74 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 5.2.8. Аварийно-восстановительные работы, выполненные за счет резервного фонда Правительства Ленинградской области | *ОГХ администрации ЛМР* | 10703,92 |  | 10703,92 |  |  | 10703,92 |  | 10703,92 |  |  | 10703,92 |  | 10703,92 |  |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по подпрограмме 5** |  | **66275,191** | **0** | **15197,13** | **51078,06** | **0,00** | **66949,89** | **0,00** | **15871,83** | **51078,06** | **0,00** | **66180,74** | **0,00** | **15871,83** | **50308,90** | **0** |  |
| **7.6** | **Подпрограмма 6 «Сбор и вывоз ТБО»** |
|  | 6.1. Основное мероприятие «Оборудование и ремонт контейнерных площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1. Оборудование и ремонт контейнерных площадок | *ОГХ администрации ЛМР* | 550 |  |  | 550,00 |  | 550 |  |  | 550,00 |  | 549,99 |  |  | 549,99 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 6.2. Основное мероприятие «Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения | *ОГХ администрации ЛМР* | 10000 |  |  | 10000,00 |  | 10000 |  |  | 10000,00 |  | 10000 |  |  | 10000,00 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | **Итого по подпрограмме 6** |  | **10550** | **0** | **0** | **10550** | **0** | **10550** | **0** | **0** | **10550** | **0** | **10549,99** | **0** | **0** | **10549,99** | **0** |  |
| **7.7** | **Подпрограмма 7 «Повышение безопасности дорожного движения»** |
|  | 7.1. Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.1. Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, в т.ч.:- установка ограничивающих пешеходных ограждений на перекрестках со светофорным регулированием;- установка транспортных дорожных и пешеходных ограждений;-нанесение дорожной разметки;-установка автобусных остановок- устройство, техническое обслуживание и ремонт искусственных дорожных неровностей;- установка пешеходных секций на светофорных постах;- установка светофоров типа Т-7 | *ОГХ администрации ЛМР* | 2500 |  |  | 2500,00 |  | 3440 |  |  | 3440,00 |  | 2481,253 |  |  | 2481,25 |  | Мероприятие выполнено.Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2019 году |
|  | 7.1.2. Приобретение, ремонт и установка новых дорожных знаков | *ОГХ администрации ЛМР* | 400 |  |  | 400,00 |  | 400 |  |  | 400,00 |  | 400 |  |  | 400,00 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | 7.1.5. Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (в рамках реализации областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области") | *ОГХ администрации ЛМР* | 3555,6 |  | 3190,00 | 355,60 | 10,00 | 3555,6 |  | 3190,00 | 355,60 | 10,00 | 3555,556 |  | 3190,00 | 355,56 | 10,00 | Мероприятие выполнено. |
|  | Итого по подпрограмме 7 |  | **6455,6** | **0** | **3190** | **3255,6** | **10** | **7395,6** | **0** | **3190** | **4195,6** | **10** | **6436,81** | **0** | **3190** | **3236,81** | **10** |  |
| **7.8** | **Подпрограмма 8 «Чистая вода»** |
|  | 8.1. Артезианские скважины и инженерные сети водоснабжения и водооотведения г. Луга  | *ОГХ администрации ЛМР* | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Мероприятие не выполнено. Передвижка денежных средств на статью раздела «Расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения» |
|  | **Итого по подпрограмме 8** |  | **500** | **0** | **0** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **7.9** | **Подпрограмма 9 «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»** |
|  | 9.1. Проектирование и строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части города (от пер. Белозерский до ул. Горная), в Заречной части города, по ул. Смоленская и ул. Нижегородская, по мкр. Южный г. Луга, по пер. Перовской, пр. Урицкого, ул. Виктора Пислегина, д.7 | *ОГХ администрации ЛМР* | 49945,9 |  | 44150,90 | 5795,00 |  | 15526,92 |  | 9731,92 | 5795,00 |  | 10116,998 |  | 6349,42 | 3767,58 |  | Из-за задержек в прохождении гос. экспертизы проектной док-ции и достоверности сметных расчетов. Возврат ден.ср-в в бюджет ЛО. Подтверждена потребность в использование остатков денежных средств в 2019 году |
|  | **Итого по подпрограмме 9** |  | **49945,9** | **0** | **44150,9** | **5795** | **0** | **15526,92** | **0** | **9731,92** | **5795** | **0** | **10116,998** | **0** | **6349,42** | **3767,578** | **0** |  |
|  | **Всего по программе** |  | **317328,8** | **0,0** | **134131,0** | **183187,8** | **10,0** | **255240,7** | **0,0** | **44488,5** | **210742,1** | **10,0** | **219646,5** | **0,0** | **33578,0** | **186058,5** | **10,0** |  |
| **8.** | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2022 годы»** |
|  | 1.1. Мероприятия, направленные на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды  | *ОГХ, администрации ЛМР* | 29665,5 | 6291,00 | 20709,00 | 2665,50 |  | 29665,451 | 6291,00 | 20709,00 | 2665,45 |  | 29634,1721 | 6291,00 | 20709,00 | 2634,17 |  | Мероприятие выполнено |
|  | **Всего по программе** |  | **29665,5** | **6291,0** | **20709,0** | **2665,5** | **0,0** | **29665,5** | **6291,0** | **20709,0** | **2665,5** | **0,0** | **29634,2** | **6291,0** | **20709,0** | **2634,2** | **0,0** |  |
| **9.** | **Муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на приобретение (строительство) жилья на 2018 год»** |
|  | Основное мероприятие:Обеспечениекачественным жильем граждан на территории Лужского городского поселения лужского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие:Расходы на предоставление социальных выплат молодым гражданам ( молодым семьям) нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках Государственной программы Ленинградской области " Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" по программе " Жилье для молодежи" | *Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района* | 7602,60 | 0,00 | 7222,50 | 380,10 | 0,00 | 7602,66 | 0,00 | 7222,53 | 380,13 | 0,00 | 7602,66 | 0,00 | 7222,53 | 380,13 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие:Расходы на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках Государственной программы Ленинградской области " Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" по подпрограмме " Поддержка граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области " | *Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района* | 853,40 | 0,00 | 810,70 | 42,70 | 0,00 | 853,36 | 0,00 | 810,69 | 42,67 | 0,00 | 853,36 | 0,00 | 810,69 | 42,67 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие:Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках Государственной программы Российской Федерации" Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" подпрограммы " Обеспечение жильем молодых семей" | *Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района* | 2456,60 | 406,20 | 1927,30 | 123,10 | 0,00 | 2456,64 | 406,22 | 1927,26 | 123,16 | 0,00 | 2456,64 | 406,22 | 1927,26 | 123,16 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | Основное мероприятие:переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие:Приобретение жилых помещений | *Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района* | 9933,00 | 0,00 | 9833,70 | 99,30 | 0,00 | 9933,00 | 0,00 | 9833,70 | 99,30 | 0,00 | 9634,56 | 0,00 | 9538,21 | 96,35 | 0,00 | Мероприятие выполнено. Экономия по проведенным закупкам |
|  | Мероприятие:Снос аварийного дома | *отдел городского хозяйства администрации Лужского муниципального района* | 1871,20 | 0,00 | 1852,50 | 18,70 | 0,00 | 1868,20 | 0,00 | 1852,50 | 15,70 | 0,00 | 1815,61 |  | 1797,45 | 18,16 |  | Мероприятие выполнено. Экономия по проведенным закупкам |
|  | **Всего по программе** |  | **22716,8** | **406,2** | **21646,7** | **663,9** | **0,0** | **22713,9** | **406,2** | **21646,7** | **661,0** | **0,0** | **22362,8** | **406,2** | **21296,1** | **660,5** | **0,0** |  |
|  | **Итого муниципальные программы Лужского городского поселения** |   | **500619,5** | **6697,2** | **193784,2** | **295763,6** | **10,0** | **437845,3** | **6697,2** | **106635,2** | **324502,8** | **10,0** | **385492,7** | **6697,2** | **94171,4** | **284614,1** | **10,0** |  |

|  |
| --- |
| ***Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ*** |
| ***Лужского городского поселения Лужского муниципального района за 2018 год*** |
|   | Наименование показателя (индикатора) | значения показателей муниципальной программы | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| единица измерения | 2017 год | 2018 год |
| план | факт | % к предшествующему году | % к плану |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ***1*** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2018 год»*** |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в % к населению Лужского муниципального района | % | 33,3 | 35,5 | 50,9 | 152,9% | 143,4% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***2*** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2018 год»*** |
|  | Число участников мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения | Ед. | 2675 | 2698 | 2701 | 101,0% | 100,1% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по поддержке художественного и научно-технического творчества молодежи, культурно-массовых молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных государственным праздникам, мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского городского поселения | Ед. | 32 | 31 | 33 | 103,1% | 106,5% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Число сезонных рабочих мест для подростков и молодежи  | Ед. | 66 | 67 | 67 | 101,5% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Число подростков посещающих подростковые клубы | Ед. | 120 | 133 | 85 | 70,8% | 63,9% | Сокращение количества подростков посещающих клубы вызвано ремонтом двух клубов |
|  | Число участников мероприятий по поисковой работе | Ед. | 20 | 20 | 20 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий по поисковой работе | Ед. | 1 | 5 | 5 | 500,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Число участников мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ» | Ед. | 6520 | 6793 | 6860 | 105,2% | 101,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество мероприятий подразделения «Молодежная политика» МКУ «СМЦ» | Ед. | 428 | 427 | 430 | 100,5% | 100,7% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***3*** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2018 год"***  |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области | % | 90 | 106,9 | 103,5 | 115,0% | 96,8% | Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры Лужского городского поселения выше на 3 % среднеобластного значения |
|  | Посещаемость клубных формирований, в сравнении с предыдущим периодом | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Посещаемость киносеансов, в сравнении с предыдущим периодом | % | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Посещаемость библиотек, в сравнении с предыдущим периодом.  | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Рост библиотечного фонда в сравнении с предыдущим периодом. | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество зданий (помещений), в которых проведен ремонт в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Посещаемость культурно-массовых мероприятий, в сравнении с предыдущим периодом | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших обучение (повышение квалификации, переподготовку) | чел. | 8 | 8 | 8 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| ***4*** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2018 год»*** |
|  | Количество отдыхающих в парке; | чел. | 5200 | 7000 | 10000 | 192,3% | 142,9% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество проводимых массовых мероприятий, ед.; | ед. | 7 | 10 | 21 | 300,0% | 210,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия, чел. | чел. | 3500 | 4000 | 8000 | 228,6% | 200,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2018 год»*** |
|  | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского городского поселения (к 2017 году) | % | 1 | 1,1 | 1,02 | 102,0% | 92,7% | Незначительный прирост СМП связан с такими факторами как: закрытие ИП и ЮЛ, фактически не осуществляющих деятельность, переоценка кадастровой стоимости земли, которая привела к увеличению налога на землю |
|  | Количество участников Дня предпринимателя | Ед. | 68 | 30 | 57 | 83,8% | 190,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество обучающих семинаров для молодежи | Ед. | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество опубликованных информационно-справочных материалов | Ед. | 3 | 2 | 2 | 66,7% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
|  | Количество участников конкурса «Новогоднее оформление объектов малого и среднего предпринимательства» | Ед. | 16 | 13 | 15 | 93,8% | 115,4% | достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | ***Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в связи с утратой жилья в результате пожара в муниципальном жилищном фонде Лужского городского поселения на 2017-2018 годы"*** |
|  |  Количество семей, обеспеченных жилой площадью | ед. | 3 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | Отсутствие финансирования из бюджета Ленинградской области. Заявленная на государственную поддержку в рамках программы семья Андреевой ( ул. Б. Заречная 67А) не прошла по списку претендентов ввиду недавней даты постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях |
|  | Количество квадратных метров жилой площади приобретенной для расселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв.м. | 145,2 | 54 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** |
| **7.1** | **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |
| **1** | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | км. | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,00% | 0,00% | Денежные средства направлены на софинансирование субсидий, предоставленных комитетом ТЭК правительства ЛО |
| **2** | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км. | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,00% | 0,00% | Передача полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в органы исполнительной власти Ленинградской области, а также объектов водоснабжения и водоотведения в государственную собственность Ленинградской области. |
| **3** | Протяженность отремонтированной ливневой канализации | км. | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 700,00% | 700,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Установка газовых колонок | шт. | 0 | 90 | 41 |   | 45,56% | Мероприятие по установке газовых колонок по адресу пр. Володарского корп. 3, 4 ,5 выполнены не в полном объеме (установлена 41 газовая колонка из предполагаемых 90) по техническим причинам.  |
| **5** | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения на территории Луга-3 (полигон) | пог.м. | 0 | 10989 | 850 |   | 7,74% | Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с передачей полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения в органы исполнительной власти Ленинградской области, а также объектов водоснабжения и водоотведения в государственную собственность Ленинградской области. Остаток денежных ср-в предусмотренных на софинансирование субсидий. |
| **6** | Количество снесенных аварийных зданий котельных | шт. | 0 | 1 | 1 |   | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.2** | **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| **1** | Уменьшение количества поставляемой электроэнергии на уличное освещение г. Луги  | тыс.кВтч  | 2437 | 2437 | 2175,18 | 89,26% | 89,26% | Экономия за счет проведения энергосберегающих мероприятий |
| **7.3** | **Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»** |
| **1** | Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | ед. | 5 | 5 | 20 | 400,0% | 400,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Количество жилых домов (квартир) нуждающихся ветеранов ВОВ, в которых выполнен ремонт | ед. | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 0,0% | Мероприятие не выполнено. Отсутствие заявок на выполнение работ |
| **3** | Количество установленных пандусов | шт. | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Количество отремонтированных муниципальных квартир (после умерших, пожара)  | ед. | 1 | 1 | 14 | 1400,0% | 1400,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Количество неблагоустроенных муниципальных квартир (домов), в которых сделан капитальный ремонт  | ед. | 6 | 6 | 9 | 150,0% | 150,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **6** | Количество жилых домов, в которых проведен ремонт внутридомовых инженерных сетей | ед. | 6 | 6 | 1 | 16,7% | 16,7% | Были запланированы мероприятия по ремонту электрических сетей освещения жилого дома по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Бычкова, д. 12/12. Закупка не состоялась. |
| **7** | Количество проведенных экспертиз | ед. | 47 | 50 | 1 | 2,1% | 2,0% | Мероприятия выполнялись по мере необходимости |
| **7.4** | **Подпрограмма 4 «Благоустройство»** |
| **1** | Количество спиленных аварийных деревьев | шт. | 60 | 65 | 127 | 211,67% | 195,38% | достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Количество посаженных цветов | шт. | 28400 | 28500 | 11840 | 41,69% | 41,54% | Менее плотная высадка рассады.  |
| **3** | Количество побеленных деревьев | шт. | 1000 | 1000 | 1125 | 112,50% | 112,50% | достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Количество кронированных деревьев | шт. | 40 | 50 | 60 | 150,00% | 120,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **5** | Площадь обрезанной живой изгороди (кустарника) и поросли | м2 | 4900 | 5000 | 0 | 0,00% | 0,00% | Мероприятие не выполнено. Передвижка денежных средств. |
| **6** | Площадь выкошенных газонов | м2 | 1000 | 1000 | 1000 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7** |  Площадь обслуживаемых тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера | м2 | 172226 | 172226 | 172226,2 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **8** | Количество обслуживаемых за год мест массового отдыха | пляжи | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | Ремонт и содержание фонтана | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **10** | Количество поставленной электроэнергии на светофорные посты г. Луга | тыс. кВтч | 138,24 | 138,24 | 138,24 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **11** | Количество перевезенных тел умерших граждан (ДТП, криминал, лиц без определенного места жительства) | ед. | 14 | 14 | 16 | 114,29% | 114,29% | достигнуто плановое значение показателя |
| **12** | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения в год | км. | 124,9 | 124,9 | 124,9 | 100,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **13** | Количество проведенных прочих мероприятий по благоустройству территории ЛГП | ед. | 15 | 15 | 17 | 113,33% | 113,33% | достигнуто плановое значение показателя |
| **14** | Площадь озеленения территории набережной р. Луги | м2 | 5000 | 6550 | 6550 | 131,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **15** | Площадь застройки набережной р. Луги | м2 | 360 | 472 | 472 | 131,11% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **16** | Площадь покрытий набережной р. Луги | м2 | 3000 | 2735 | 2735 | 91,17% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.5** | **Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** |
| **1** | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 5 | 5 | 2,8 | 56,00% | 56,00% | Работы выполнены в рамках выделенного финансирования |
| **2** | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % к уровню 2014 года | 16 | 15 | 15 | 93,75% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП  | % к уровню 2014 года | 32 | 30 | 30 | 93,75% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.6** | **Подпрограмма 6 «Сбор и вывоз ТБО»** |
| **1** | Количество отремонтированных контейнерных площадок | шт. | 20 | 25 | 10 | 50,00% | 40,00% | Работы выполнены в рамках выделенного финансирования |
| **2** | Количество установленных контейнерных площадок | шт. | 13 | 14 | 3 | 23,08% | 21,43% | Работы выполнены в рамках выделенного финансирования |
| **3** | Количество собранного и вывезенного ТБО с несанкционированных свалок | м3 | 11500 | 11500 | 19085 | 165,96% | 165,96% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.7** | **Подпрограмма 7 «Повышение безопасности дорожного движения»** |
| **1** | Снижение погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | % | 5 | 8 | 8 | 160,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | 5 | 8 | 8 | 160,00% | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Количество обустроенных посадочных площадок  | шт. |   | 24 | 24 |   | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **4** | Количество установленных остановочных павильонов | шт. |   | 4 | 4 |   | 100,00% | достигнуто плановое значение показателя |
| **7.8** | **Подпрограмма 8 «Чистая вода»** |
| **1** | Количество артезианских скважин, на которых выполнен ремонт | шт. | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00% | Мероприятие не выполнено. Передвижка денежных средств. |
| **7.9** | **Подпрограмма 9 «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»** |
| **1** | Строительство газопроводов высокого и низкого давления  | п.м. | 5215 | 10400 | 2400 | 46,02% | 23,08% | Работы выполнены в рамках выделенного финансирования |
| **2** | Предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения домовладений | шт. | 180 | 212 | 0 | 0,00% | 0,00% | Программа имеет долгосрочный характер и требует длительного периода исполнения. |
| **8** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2022 годы»*** |
| **1** | Количество благоустроенных дворовых территорий Лужского городского поселения Лужского муниципального района | шт. | 10 | 2 | 2 | 20,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | Количество благоустроенных общественных пространств, расположенных на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района  | шт. | 2 | 2 | 2,0 | 100,0% | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **9** | ***Муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на приобретение (строительство) жилья на 2018 год»*** |
| **1** | доля семей получивших муниципальную поддержку в обеспечении жилыми помещениями от общего количества семей изъявивших желание получить такую поддержку  | % | 18,6 | 8 | 15,1 | 81,2% | 188,8% | достигнуто плановое значение показателя |
| **2** | доля семей получивших жилые помещения от количества семей заявленных на получение субвенции на приобретение жилья за счет средств консолидированных бюджетов  | % |   | 100 | 100,0 |   | 100,0% | достигнуто плановое значение показателя |
| **3** | Количество квадратных метров жилой площади приобретенной для расселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв.м. |   | 168,8 | 207,2 |   | 122,7% | достигнуто плановое значение показателя |

|  |
| --- |
| ***Оценка эффективности реализации муниципальных программ*** |
| ***Лужского городского поселения Лужского муниципального района*** |
| ***за 2018 год*** |
| № | Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| **1** | ***Муниципальная программа «Физическая культура в Лужском городском поселении на 2018 год»*** |
|  | **Итого муниципальная программа**  | 1,4 | 1,3 | Высокий уровень эффективности  |
| **2** | ***Муниципальная программа «Молодежь Лужского городского поселения на 2018 год»*** |
|  | **Итого муниципальная программа**  | 0,97 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| **3** | ***Муниципальная программа "Развитие культуры в Лужском городском поселении на 2018 год"***  |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,0 | 0,85 | Запланированный уровень эффективности  |
| **4** | ***Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2018 год»*** |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,8 | 1,8 | Высокий уровень эффективности  |
| **5** | ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском городском поселении на 2018 год»*** |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,2 | 1,2 | Высокий уровень эффективности  |
| **6** | ***Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в связи с утратой жилья в результате пожара в муниципальном жилищном фонде Лужского городского поселения на 2017-2018 годы"*** |
|  | **Итого муниципальная программа** | 0,0 | 0,0 | Уровень эффективности неудовлетворительный |
| **7** | ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»*** |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | 1,42 | 0,73 | Уровень эффективности удовлетворительный \* |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0,89 | 0,73 | Уровень эффективности удовлетворительный \* |
|  | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» | 2,96 | 2,82 | Высокий уровень эффективности  |
|  | Подпрограмма 4 «Благоустройство» | 1,00 | 0,91 | Высокий уровень эффективности \* |
|  | Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» | 0,85 | 0,84 | Запланированный уровень эффективности \* |
|  | Подпрограмма 6 «Сбор и вывоз ТБО» | 0,76 | 0,76 | Уровень эффективности удовлетворительный \* |
|  | Подпрограмма 7 «Повышение безопасности дорожного движения» | 1,00 | 0,87 | Запланированный уровень эффективности \* |
|  | Подпрограмма 8 «Чистая вода» | 0,00 | 0,00 | Уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | Подпрограмма 9 «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» | 0,12 | 0,08 | Уровень эффективности неудовлетворительный |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,44 | 1,00 | Высокий уровень эффективности  |
| **8** | ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2018-2022 годы»*** |
|  | **Итого муниципальная программа** | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности  |
| **9** | ***Муниципальная программа «Муниципальная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на приобретение (строительство) жилья на 2018 год»*** |
|  | Итого муниципальная программа | 1,4 | 1,4 | Высокий уровень эффективности  |
| ***\**** | *В связи с тем, что фактическое финансирование муниципальной программы (подпрограммы) ниже предусмотренного муниципальной программой в расчете принят индекс эффективности в соответствии с выделенными ассигнованиями* |