Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

распоряжение

От  18 ноября 2015 г.  №  720-р

Об утверждении плана

построения (развития) и внедрения

АПК «Безопасный город» на территории Лужского муниципального района

Ленинградской области

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно- программного комплекса (далее  АПК) «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014                     № 2446-р:

- Утвердить план построения (развития) и внедрения                                     АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области (приложение).

- Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Лужского муниципального района Годова С.А.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Лужского муниципального района				             О.М. Малащенко

Разослано: отдел ГОиЧС, ОИТ, члены рабочей группы - ? экз., прокуратура.

Приложение

к распоряжению администрации

Лужского муниципального района

от 18.11.2015  № 720-р

ПЛАН

построения (развития) и внедрения АПК «Безопасный город»

на территории муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание постановления об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории муниципального образования Лужский муниципальный район АПК «Безопасный город». | Глава администрации муниципального образования | III квартал 2015 года | - Постановление администрации. - Создание межвежомственной рабочей группы. |
| 2. | Разработка плана работы межведомственной рабочей группы. | Отдел по делам ГО,ЧС и МП | III квартал 2015 года | План работы межведомственной рабочей группы. |
| 3. | Согласование Плана построения (развития) и внедрения АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Лужский муниципальный район с ГУ МЧС России по Ленинградской области. | Глава администрации муниципального образования Отдел по делам ГО,ЧС и МП | III - IV квартал 2015 года | Согласованный план построения (развития) и внедрения АПК «Безопасный город» |
| 4. | Проведение мероприятий по подготовке единой дежурно-диспетчерской службы, дежурно-диспетчерской службы, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город». | Главы администраций г/п и с/п Лужского муниципального района ГУ МЧС России по Ленинградской области, межведомственная рабочая группа |  | - Работы по укомплектованию и повышению квалификации единой дежурно-диспетчерской службы. - План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК «Безопасный город». |
| 5. | Корректировка муниципальных нормативных правовых документов. | Главы администраций г/п и с/п Лужского муниципального района | IV квартал 2016 года | Нормативно-правовые акты построения АПК «Безопасный город» администраций г/п и с/п Лужского муниципального района |
| 6. | Внесение изменений и дополнений в муниципальные целевые программы в части включения мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Лужского муниципального района. | Главы администраций г/п и с/п Лужского муниципального района | 2016-2017 годы | Постановление администраций г/п и с/п Лужского муниципального района о внесении изменений в региональные программы |
| 7. | Разработка технических заданий на разработку проектно-сметной документации АПК «Безопасный город» в Лужском муниципальном районе. | Главы администраций г/п и с/п Лужского муниципального района, Межведомственная рабочая группа | 2017 год | Согласованное с МЧС России техническое задание, комплект конкурсной документации. |
| 8. | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» в Лужском муниципальном районе | Главы администраций г/п и с/п Лужского муниципального района, Межведомственная рабочая группа | 2018-2020 годы | АПК «Безопасный город» |