Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  19 июня 2015 г.  №  1661

О муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства Лужского

муниципального района на 2015-2018 годы»

В соответствии со ст.ст. 15, 17 Федерального закона от 16.10.2003      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.10.2013 № 3279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области», администрация Лужского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на
2015-2018 годы» (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Лужского муниципального района Картавенко В.В.

Глава администрации

Лужского муниципального района					О.М. Малащенко

Разослано: отд. ТСиКХ – 2 экз., КЭРиАПК – 2 экз., КФ, прокуратура.

Утверждена

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 19.06.2015 № 1661

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  ЛУЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

НА  2015-2018 ГОДЫ»

Содержание

ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного  хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»	4

I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы	6

II. Цели и задачи муниципальной программы	7

III. Планируемые результаты реализации, сроки  и этапы реализации муниципальной программы	8

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 	9

V. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы	9

VI. Методика оценки эффективности реализации Программы	10

IХ. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния	10

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»..…………………….12

Подпрограмма 2 «Чистая вода»……………………………………………………..…………………..16

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".…………….19

Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»…23

Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»………………………………......................27

Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО»…………………………………………………………………...30

Подпрограмма 7 « Организация транспортного обслуживания»……………………………………..32

Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района»………………………………34

Приложение 1	37

Приложение 2…………………………………………………………………………………………….42

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы

# «Развитие жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»

| Полное наименование | Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района, ОГИБДД ОВД по Лужскому району, администрация Лужского муниципального района, организации жилищно-коммунального и дорожного хозяйства и Индивидуальные предприниматели |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Подпрограмма 2 «Чистая вода» Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности; Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения» Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО» Подпрограмма 7 « Организация транспортного обслуживания» Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района» |
| Цель муниципальной программы | создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населению; -повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг; -обеспечение граждан комфортным транспортным обслуживанием -повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; - улучшение социально-экономических условий проживания жителей Лужского муниципального района и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение устойчивости и безопасности функционирования коммунального комплекса; - снижение объемов потерь и количества аварий при транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; - модернизация объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры; - оптимизация выполнения пригородных и городских пассажирских перевозок; - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - развитие газовых сетей; - повышение уровня газификации в целях увеличения объема потребления природного газа населением. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Протяженность отремонтированных тепловых сетей, км Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км Разработка проектно-сметной документации на объект «Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г.Луга производительностью 17 000 м3 в сутки». Реконструкция канализационных очистных сооружений, г.Луга. Годовая экономия электроэнергии в муниципальных бюджетных учреждениях, тыс. кВтч в год Годовая экономия воды в муниципальных бюджетных учреждениях, м3 в год Годовая экономия тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях, Гкал в год Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - % к уровню 2014 года. Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, % к уровню 2014 года; Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, % к уровню 2014 года; Объем вывезенных твердых бытовых отходов, м3в год Количество проданных проездных билетов обучающимся, шт. в год Количество обучающихся по льготному проезду, человек в год Протяженность вновь построенных газопроводов высокого, среднего и низкого давления п.м.; Количество разработанной ПСД объектов газификации, шт.; Количество домовладений, которым предоставлена техническая возможность для подключения к сетям газоснабжения, шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2018 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы за счет средств местного и областного бюджетов за весь период реализации составит 299213,6 тыс. рублей: 2015 г. – 40019,0 тыс. рублей; 2016 г. – 40165,8 тыс. рублей; 2017 г. – 95616,5 тыс. рублей; 2018 г. – 123412,3 тыс. рублей; Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2018 года: Протяженность отремонтированных тепловых сетей не менее 0,5 км ежегодно. Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения не менее 0,5 км ежегодно. Наличие проектно-сметной документации на объект «Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г.Луга производительностью 17 000 м3 в сутки». Выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений, г.Луга в соответствии с проектно-изыскательскими работами и разработанной проектно-сметной документацией на объект «Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г.Луга производительностью 17 000 м3 в сутки» Уменьшение потребления электроэнергии в муниципальных бюджетных учреждениях, на 310,58 тыс. кВтч в год к уровню 2014 года Уменьшение потребления воды в муниципальных бюджетных учреждениях, на 2610,08 м3 в год к уровню 2014 года Уменьшение потребления тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях на 1620,36 Гкал в год к уровню 2014 года Протяженность отремонтированных автомобильных общего пользования местного значения 20 км (за период действия подпрограммы); Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 68,7 % к уровню 2014года. Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 7 % к уровню 2014 года Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, на 7 % к уровню 2014 года. Объем вывезенных твердых бытовых отходов 500 м3 ежегодно Количество проданных проездных билетов обучающимся 5400 шт. в год Количество обучающихся по льготному проезду 960 человек в год. Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления протяженностью 44250 п.м.; Количество выполненной ПСД объектов газоснабжения 4 шт.; Предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения до 2337 домовладений. |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг  - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства уже прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы системы платы за коммунальные услуги, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы- обеспечение нормативного качества коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение ее энергоэффективности, оптимизация затрат на производство и транспортировку коммунальных ресурсов – на сегодняшний день не достигнуты.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры Лужского муниципального района не позволяет обеспечивать выполнение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.

Причинами  износа оборудования являются сверхнормативные сроки его эксплуатации без проведения регламентных работ, что обусловлено недостаточным финансированием.

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии и отсутствие приборов учета при транспортировке ресурсов до потребителей и при их потреблении приводят к их неэффективному расходованию сверх обоснованных потребностей.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Газификация – вопрос, который волнует многих жителей Лужского муниципального района. Темпы газификации из года в год настойчиво наращиваются.

Однако еще не все населенные пункты Лужского района газифицированы.

Выполнение мероприятий по газификация жилищного фонда населенных пунктов будет способствовать сохранению социальной стабильности на территории Лужского муниципального района и ускоренным темпам развития его инженерной инфраструктуры.

# II. Цели и задачи муниципальной программы

Целью Программы является:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населению;

- повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг;

- повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;

- улучшение социально-экономических условий проживания жителей Лужского муниципального района и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд.

В рамках выполнения  Программы (наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий) будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры   приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг, с одновременным снижением нерациональных затрат.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- обеспечение устойчивости и безопасности функционирования коммунального комплекса;

-  снижение объемов потерь и количества аварий при транспортировке и  распределении коммунальных ресурсов;

-  модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-  повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

-  повышение    эффективности    управления объектами коммунальной инфраструктуры;

-  привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- оптимизация выполнения пригородных и городских пассажирских перевозок;

- осуществить строительство газопроводов за средства из бюджета Ленинградской области, бюджета Лужского муниципального района;

- увеличить газификацию домовладений;

- дальнейшее расширение сети газораспределения и газопотребления, направленное на повышение уровня газификации.

III. Планируемые  результаты реализации, сроки и этапы реализации муниципальной программы

К концу 2018 года:

Протяженность отремонтированных тепловых сетей  0,5 км ежегодно.

Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения 0,5 км ежегодно.

Наличие проектно-сметной документации на объект «Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г. Луга производительностью 17 000 м3 в сутки».

Выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений, г. Луга в соответствии с  проектно-изыскательскими работами и разработанной проектно-сметной документацией на объект «Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г.Луга производительностью 17 000 м3 в сутки».

Уменьшение потребления электроэнергии в муниципальных бюджетных учреждениях, на 310,58 тыс. кВтч в год к уровню 2014 года.

Уменьшение потребления  воды в муниципальных бюджетных учреждениях, на  2610,08 м3  в год к уровню 2014 года.

Уменьшение потребления  тепловой  энергии в муниципальных бюджетных учреждениях на 1620,36 Гкал в год к уровню 2014 года.

Увеличение отремонтированных автомобильных общего пользования местного значения, находящихся в границах Лужского муниципального района -   до 20 км. За период действия подпрограммы.

Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Лужского муниципального района.

Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  на 7% к уровню 2014 года.

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, на 7% к уровню 2014 года.

Количество проданных проездных билетов обучающимся 5400 шт. в год.

Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления протяженностью 44250 п.м.

Количество выполненной проектно-сметной документации объектов газоснабжения 4 шт.

Предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения  до    2337       домовладений.

Объем вывезенных твердых бытовых отходов 500 м3 ежегодно.

Срок реализации муниципальной программы: 2015– 2018 годы.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

Подпрограмма 2 «Чистая вода»

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»

Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»

Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО»

Подпрограмма 7 « Организация транспортного обслуживания»

Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района»

Сведения о мероприятиях подпрограмм, сроках реализации и взаимосвязи с показателями и индикаторами приводятся в приложении 1 муниципальной программы.

V. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета Лужского муниципального района и бюджета Ленинградской области.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 299213,6 тыс. рублей, в том числе:

Средства местного бюджета:

2015 г. – 17768,0  тысяч рублей;

2016 г. – 40165,8 тысяч рублей;

2017г. –  95616,5 тысяч рублей;

2018 г. – 123412,3 тысяч рублей;

Субсидии областного бюджета:

2015г. – 22251,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Лужского муниципального района, бюджета Ленинградской области на очередной финансовый год, исходя из возможностей.

Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Лужского муниципального района определяются Решением о бюджете Лужского муниципального района на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства.

Настоящий Порядок регламентирует предоставление средств местного бюджета на реализацию мероприятий программы. Выплата средств осуществляется согласно порядка финансирования, утверждаемого Постановлением администрации Лужского муниципального района по методике, ставкам и в  пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

VI. Методика оценки эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Эффективность реализации каждой из подпрограмм муниципальной программы оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей  подпрограммы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) производится отделом аналитической работы и прогнозирования комитета экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Лужского муниципального района.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений, предусмотренных приложением 2 к Программе;

степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится ответственным исполнителем ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.

# VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию общих групп рисков и негативных факторов. Можно также выделить индивидуализированные риски, характерные для отдельных подпрограмм. Существуют некоторые рисковые события, наступление которых может исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации муниципальной программы.

Основным риском реализации муниципальной программы является неэффективное и неполное использование органами местного самоуправления Лужского района, учреждениями и организациями возможностей, предоставляемых в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Несмотря на позитивные тенденции последнего времени, сохраняется высокая степень неопределенности относительного того, как и какими темпами будет проходить восстановление мировой экономики после периода глубокой глобальной рецессии. Неопределенность в этом вопросе будет снижать интерес инвесторов вкладывать в более рискованные проекты, в связи с этим они будут придерживаться более консервативного поведения при выборе мест приложения своим капиталам.

Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной программы. В этом случае будет затруднена реализация запланированных мероприятий муниципальной программы.

Другим не менее важным риском реализации муниципальной программы может стать несогласованная работа органов местного самоуправления Лужского района (затруднения в выработке общей позиции и ее последовательная реализация на законодательном уровне в последующем и так далее).

Еще одним негативным фактором, который может существенно осложнить планы по реализации муниципальной программы, является параллельное принятие дублирующих законодательных и ведомственных актов (как на федеральном, так и на региональном (муниципальном) уровне). Так, реализация данного негативного сценария может привести к избыточным административным и иным ограничениям и, соответственно, дополнительным необоснованным расходам инвесторов.

Также следует отметить риски, связанные с денежно-кредитной политикой Центрального банка Российской Федерации и бюджетной политикой Минфина России.

Сведения об индивидуализированных рисках подпрограмм приведены в описании соответствующих подпрограмм.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности, осуществляемыми в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области (постановление администрации Лужского муниципального района от 30 октября 2013 № 3279).

Минимизация рисков общего характера осуществляется на основе формирования ежегодных планов реализации муниципальной программы и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего выявлять причины и принять соответствующие меры регулирования.

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

на 2015– 2018 годы

# ПАСПОРТ

# муниципальной подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

| Полное наименование | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной подпрограммы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района, администрация Лужского муниципального района, организации жилищно-коммунального хозяйства и Индивидуальные предприниматели |
| Цель подпрограммы | повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Лужского муниципального района, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах коммунального назначения. создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населению; -повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг; -повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение устойчивости и безопасности функционирования коммунального комплекса; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Протяженность отремонтированных тепловых сетей, км. Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015-2018 годы. В один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составит 2 180,4 тыс. рублей: 2015 г. – 469,8 тыс. рублей; 2016 г. – 516,8 тыс. рублей; 2017 г. – 568,5 тыс. рублей; 2018 г. – 625,3 тыс. рублей; Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | К концу 2018 года: Протяженность отремонтированных тепловых сетей 0,5 км ежегодно. Протяженности отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения 0,5 км ежегодно. |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг  - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства уже прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы системы платы за коммунальные услуги, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы- обеспечение нормативного качества коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение ее энергоэффективности, оптимизация затрат на производство и транспортировку коммунальных ресурсов – на сегодняшний день не достигнуты.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры Лужского муниципального района не позволяет обеспечивать выполнение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.

Причинами  износа оборудования являются сверхнормативные сроки его эксплуатации без проведения регламентных работ, что обусловлено недостаточным финансированием.

Основной задачей предприятий коммунального комплекса является обеспечение необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры, модернизация оборудования и замена ветхих коммунальных сетей.

Одной из причин высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает требованиям стратегии развития Лужского муниципального района и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Лужского муниципального района путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование используемых  ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территорий муниципальных  Лужского муниципального района.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории района путем привлечения средств внебюджетных источников.

Поэтому одной из основных задач подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы  является повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Лужского муниципального района, сокращение потребления  топливно-энергетических ресурсов на объектах коммунального назначения;

создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населению;

повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг;

повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения намеченной цели предполагается решение задачи:

обеспечение устойчивости и безопасности функционирования коммунального комплекса;

-  модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-  повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

-  повышение    эффективности    управления объектами коммунальной инфраструктуры;

-  привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Необходимость принятия подпрограммы обусловлена важностью проводимых мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация цели и решение задач будет осуществляться за счет выполнения первоочередных мероприятий:

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;

- ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

По результатам оценки эффективности подпрограммы  может быть принято решение о корректировке на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или досрочном прекращении реализации подпрограммы, начиная с очередного финансового года. Прекращение реализации подпрограммы  осуществляется при условии отсутствия необходимости в проведении мероприятий подпрограммы.

При изменении объемов финансирования подпрограммы  в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов.

Система мероприятий подпрограммы  приведена в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, сроки и этапы реализации

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

- протяженность отремонтированных тепловых сетей  0,5 км ежегодно;

- протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения 0,5 км ежегодно;

- обеспечением качественного и безаварийного прохождения объектами коммунальной инфраструктуры отопительных сезонов;

- предоставлением коммунальных услуг населению требуемого объема и надлежащего качества.

Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы, в один этап.

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составит 2 180,4 тыс. рублей:

2015 г. – 469,8 тыс. рублей;

2016 г. – 516,8 тыс. рублей;

2017 г. – 568,5 тыс. рублей;

2018 г. – 625,3 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Лужского муниципального района определяются Решением о бюджете Лужского муниципального района на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства. Объемы финансирования для проведения разовых и однократных мероприятий уточняются при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

Выплата средств осуществляется согласно порядку финансирования, утверждаемого Постановлением администрации Лужского муниципального района по методике, ставкам и в пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы  по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 муниципальной программы

Подпрограмма 2 «Чистая вода»

# ПАСПОРТ

# муниципальной подпрограммы

«Чистая вода»

| Полное наименование | «Чистая вода» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной подпрограммы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района, администрация Лужского муниципального района, организации жилищно-коммунального хозяйства и индивидуальные предприниматели |
| Цель подпрограммы | -повышение качества и уровня надежности предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению; |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Лужского городского поселения - снижение объемов потерь и количества аварий при транспортировке и распределении коммунальных ресурсов по водоснабжению и водоотведению; - капитальный ремонт и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению; - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Разработка проектно-сметной документации на объект «Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г.Луга производительностью 17 000 м3 в сутки». Реконструкция канализационных очистных сооружений, г. Луга. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015-2018 годы. В один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного и областного бюджетов за весь период реализации составит 10995,0 тыс. рублей, в том числе: Местный бюджет: 2015 г. – 200,0 тыс. рублей; 2016 г. – 220,0 тыс. рублей; 2017 г. – 240,0 тыс. рублей; 2018 г. – 270,0 тыс. рублей. Субсидии из областного бюджета на 2015 год 10065,0 тыс. руб. Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Наличие проектно-сметной документации на объект «Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г. Луга производительностью 17 000 м3 в сутки». Выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений, г.Луга в соответствии с проектно-изыскательскими работами и разработанной проектно-сметной документацией. |

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы

Краткая характеристика очистных сооружений г. Луга

Очистные сооружения канализации (КОС), построенные в 1970-х годах, расположены в северной части города на левом берегу р. Луги, в месте впадения в нее р. Наплотинки.

Проектная производительность существующих сооружений составляет 14 700 м3/сутки. Существующая технология очистки сточных вод не соответствует современным требованиям на сброс в водоемы в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод». Обеззараживание стоков после очистки с 2000 года осуществляется жидким гипохлоритом натрия.

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества и уровня надежности предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению.

Основные задачи подпрограммы:

обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Лужского городского поселения

-  снижение объемов потерь и количества аварий при транспортировке и  распределении коммунальных ресурсов по водоснабжению и водоотведению;

-  капитальный ремонт  и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения;

-  повышение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению;

-  привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел III. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы:

Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение и реконструкцию канализационных очистных сооружений г. Луга.

Выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений, г. Луга в соответствии с  проектно-изыскательскими работами и разработанной проектно-сметной документацией.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, сроки и этапы реализации

Наличие проектно-сметной документации на объект «Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г.Луга производительностью 17 000 м3 в сутки».

Выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений, г.Луга в соответствии с  проектно-изыскательскими работами и разработанной проектно-сметной документацией на объект «Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г.Луга производительностью 17 000 м3 в сутки»

Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы, подпрограмма реализуется в 1 этап.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации составит 10995,0 тыс. рублей, в том числе:

Местный бюджет:

2015 г. – 200,0 тыс. рублей;

2016 г. – 220,0 тыс. рублей;

2017 г. – 240,0 тыс. рублей;

2018 г. – 270,0 тыс. рублей;

Субсидии из областного бюджета на 2015год 10065,0 тыс. руб.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.

Объемы финансирования подпрограммы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Лужского муниципального района определяются Решением о бюджете Лужского муниципального района на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства. Объемы финансирования для проведения разовых и однократных мероприятий уточняются при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

Выплата средств осуществляется согласно порядку финансирования, утверждаемого Постановлением администрации Лужского муниципального района по методике, ставкам и в пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2018 годы

# ПАСПОРТ

# муниципальной подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2018 годы

| Полное наименование | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015 – 2018 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной подпрограммы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района, Комитет образования администрации Лужского муниципального района, Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Лужского муниципального района, Бюджетные учреждения и организации Лужского муниципального района, организации жилищно-коммунального комплекса, индивидуальные предприниматели |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. |
| Задачи подпрограммы | - Повышение энергоэффективности муниципальных административных зданий - Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере - Повышение энергоэффективности в системе коммунального хозяйства |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Годовая экономия электроэнергии в муниципальных бюджетных учреждениях, тыс. кВтч в год Годовая экономия воды в муниципальных бюджетных учреждениях, м3 в год Годовая экономия тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях, Гкал в год |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015-2018 годы. В один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составит 4 600,0 тыс. рублей: 2015 г. – 1 000,0 тыс. рублей; 2016 г. – 1 100,0 тыс. рублей; 2017 г. – 1 200,0 тыс. рублей; 2018 г. – 1 300,0 тыс. рублей. Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | К концу 2018 года: Уменьшение потребления электроэнергии в муниципальных бюджетных учреждениях на 310,58 тыс. кВтч в год к уровню 2014 года Уменьшение потребления воды в муниципальных бюджетных учреждениях на 2610,08 м3 в год к уровню 2014 года Уменьшение потребления тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях на 1620,36 Гкал в год к уровню 2014 года |

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы

В соответствии с паспортом жилищно-коммунального хозяйства Лужского муниципального района (далее – Паспорт ЖКХ) по состоянию на 01.01.2013 г. общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении  составляет 118,9 км, из них 33 (27,7%) являются ветхими.

Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению оказывает ОАО «Лужский водоканал».

Протяженность водопроводных сетей составляет 274,4 км, из них 23,64 (19,4%) являются ветхими, протяженность канализационных сетей – 181,3 км, из них 22,8 (12,6%) являются ветхими.

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства  Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р, являются основными документами, определяющими задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывают, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны  стать обязательной частью программ социально-экономического развития муниципальных образований.

В рамках муниципальной адресной программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Лужского муниципального района  на 2013-2015гг.» были проведены следующие мероприятия:

-       в 2013 году выполнены работы по замене оконных блоков на сумму 1 00,0 тыс. руб. (51 блок, 163,3 м2)

-  в 2013 году выполнены работы по капитальному ремонту аварийного участка наружных сетей водопровода от скважины до водонапорной башни по ул. Пролетарская, д.2 на сумму 1 818,286 тыс. руб., в том числе 909,143 тыс. руб. -  субсидии из бюджета Правительства Ленинградской обл. ( протяженность 1100 п. м)

- в 2013 г. в д. Ретюнь в 11 многоквартирных  жилых домах установлены автоматизированные  индивидуальные тепловые пункты с погодным и часовым регулированием с  финансированием из бюджета РФ 20 000,0 тыс. руб.; 179,0 из бюджета Правительства Ленинградской обл. и 1 000,0 тыс. руб. из местного бюджета.

- в 2014 г запланированы  денежные средства в размере 1 500,0 тыс. руб. на замену  оконных блоков на стеклопакеты.

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы  является повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Основные задачи подпрограммы:

- Повышение энергоэффективности муниципальных административных зданий

- Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере

Повышение энергоэффективности в системе коммунального хозяйства

Кроме того, для достижения намеченной цели необходимо:

-   развитие системы энергосбережения и энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности  (замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, осуществление  термореновации  зданий  в  части  замены  оконных  блоков  на  стеклопакеты, реконструкция систем отопления и водоснабжения, сетей электроснабжения, поверка узлов учета расхода тепла и воды, установка автоматизированной системы контроля за расходом электроэнергии, установка приборов учетов расхода ресурсов,  автоматизация  тепловых  пунктов  с  устройством  погодозависимой  автоматики);

-       организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов,  выполнение  мероприятий  по  энергосбережению,  указанных  в  энергетических  паспортах    бюджетных  учреждений  образования,  социальной  защиты  населения  и  культуры,  на  основании  которых  определена  энергетическая  стратегия,  и  которая  определила  «самые  узкие  места»  в  энергосбережении  и  позволяет  направить  денежные  средства  в  наиболее  эффективные  мероприятия  по  энергосбережению;

-           установка двухкамерных  стеклопакетов  на объектах муниципальной собственности,  что  позволит в дальнейшем не только  получить  экономию бюджетных  средств,  но и  повысить  внутренний  комфорт помещений,  значительно  сократить  риски  заболеваемости  среди  воспитанников,  учащихся  и  работников  муниципальных  учреждений,  улучшении  корректности  работы  отопительного  оборудования  и  уменьшении  нагрузки  на  электрические  сети  в  отопительный  период.

Раздел III. Система мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы  осуществляется следующими  мероприятиями:

Мероприятия по энергосбережению тепловой энергии в муниципальных учреждениях

Подпрограммой  по  энергосбережению  на  2015-2018  годы  планируется  выполнить  мероприятия  по  энергосбережению  в  50  бюджетных  учреждениях  образования,  социальной  защиты  населения  и  культуры  на  территории  Лужского  муниципального  района.

В  2015  году  планируется  выполнение  работ  по  замене  оконных  блоков  на  стеклопакеты,  установке  термостатических  клапанов  на  радиаторы,  установке  теплоотражающих  экранов  за  радиаторами,  замене  ламп  накаливания  на  энергосберегающие  и  установке  термостатических  смесительных  клапанов  в  детских  садах  №№ 5,10,11  и  общеобразовательной  школе  № 3,  а  так  же  в  Володарской,  Серебрянской  и  Торошковской  школах.  Кроме  того,  в  Володарской  и  Серебрянской  школах  будут  выполнены  работы  по  автоматизации  тепловых  пунктов  с  устройством  погодозависимой  автоматики.

Данные  мероприятия  приведут  к  экономии  823,62  Гкал  тепловой  энергии,  93,51  тыс. кВт. час  электрической  энергии  и  2028,6  м3  воды.

В  2016  году  те  же  мероприятия  по  энергосбережению,  но  уже  в  трех  детских  садах,  трех  общеобразовательных  школах,  детской  музыкальной  школе  им. Римского-Корсакова,  Лужской  детской  художественной  школе,  детско-юношеской  спортивной  школе,  администрации  ЛМР,  центре  для  несовершеннолетних  «Семья»  и  «Лужском  центре  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов»  приведут  к  экономии  1 529,62 Гкал тепловой  энергии,  176,9  тыс. кВт. час  электрической  энергии  и  1859,8  м3  воды.

В  2017  году  мероприятия  по  энергосбережению  в  шести  детских  садах,  в  Волошовской,  Загорской,  Оредежской  и  Осьминской  общеобразовательных  школах  приведут  к  экономии  903,09  Гкал  тепловой  энергии.  170,74  тыс. кВт. час  электрической  энергии  и  1604,21 м3  воды.

В  2018  году  мероприятия  по  энергосбережению,  предложенные  в  энергетических  паспортах  12  детских  садов,  общеобразовательных  школ  №№ 4 и 6,  Заклинской,  Мшинской,  Толмачевской,  Ям-Тесовской,  вечерней  школ,  а  так  же  Лужской  детской  школы  искусств  и  «Центра  юношеского  и  юношеского  творчества»,  приведут  к  экономии  1620,36  Гкал  тепловой  энергии,  310,58  тыс. кВт. час  электрической  энергии  и  2610,80  м3  воды

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, срок и этапы реализации

К концу 2018 года:

Уменьшение потребления электроэнергии в муниципальных бюджетных учреждениях на 310,58 тыс. кВтч в год к уровню 2014 года

Уменьшение потребления  воды в муниципальных бюджетных учреждениях на  2610,08 м3  в год к уровню 2014 года

Уменьшение потребления  тепловой  энергии в муниципальных бюджетных учреждениях на 1620,36 Гкал в год к уровню 2014 года

Кроме того,     стимулировать рациональное использование энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей.

Запланированные в подпрограмме  мероприятия на источниках энергоресурсов, при распределении тепловой и электрической энергии и в конечном потреблении позволят высвободить значительное количество энергоресурсов, необходимые для обеспечения социально-экономического развития Лужского  муниципального района без существенного прироста новых энергоресурсов.

Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы, подпрограмма реализуется в 1 этап.

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составит 4 600,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 г. – 1 000,0 тыс. рублей;

2016 г. – 1 100,0 тыс. рублей;

2017 г. – 1 200,0 тыс. рублей;

2018 г. – 1 300,0 тыс. рублей.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.

Объемы финансирования подпрограммы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Лужского муниципального района определяются Решением о бюджете Лужского муниципального района на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства. Объемы финансирования для проведения разовых и однократных мероприятий уточняются при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

Выплата средств осуществляется согласно порядку финансирования, утверждаемого Постановлением администрации Лужского муниципального района по методике, ставкам и в пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы  по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 муниципальной программы

Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»

# ПАСПОРТ

# муниципальной подпрограммы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»

| Полное наименование | «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района, ОГИБДД ОВД по Лужскому району, администрация Лужского муниципального района, организации дорожного хозяйства и индивидуальные предприниматели |
| Цель подпрограммы | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Лужского муниципального района, с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. |
| Задачи подпрограммы | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений, находящихся в границах Лужского муниципального района. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования Лужского муниципального района. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Развитие дорожного хозяйства. Развитие автомобильного транспорта. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - км.; Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % к уровню 2014 года; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | С 2015 по 2018 гг. Один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств местного и областного бюджетов за весь период реализации составит – 73286,0 тыс. рублей: Средства местного бюджета: 2015 год – 13200,0 тыс. рублей; 2016 год – 14 500,0 тыс. рублей; 2017 год – 15 900,0 тыс. рублей; 2018 год – 17 500,0тыс. рублей; субсидии из областного бюджета на 2015 год составят 12186,0 тыс. руб. Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 20 км (за период действия подпрограммы) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 68,7 % к уровню 2014 года; |

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных,  мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в  автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных  дорог;

-  стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и  нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижение износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог;

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

- повышению транспортной доступности;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий.

Отсутствие развитой сети автомобильных дорог – одна из главных причин фактической деградации системы расселения населения.

Автомобильные дороги Лужского муниципального района обеспечивают связь сельских поселений между собой, с районным центром, а так же населенных пунктов, входящих в состав  района.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети, автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для Лужского муниципального района.

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы  является

-содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Лужского муниципального района, с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Для достижения намеченной цели предполагается решение следующих задач:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений, находящихся в   границах Лужского муниципального района;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Лужского муниципального района.

- улучшение технического состояния   автомобильных дорог общего пользования местного значения

- развитие дорожного хозяйства.

- развитие автомобильного транспорта.

Раздел III. Система мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы  осуществляется следующими  мероприятиями:

- Содержание автомобильных дорог

- Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений.

В 2015 году предусматривается реализация задач по ремонту автомобильных дорог от а/д. «Серебрянка –Смерди -Луга» до д. Бараново, протяженностью 2,3 км.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, сроки и этапы реализации

Ожидаемыми результатами к концу реализации подпрограммы  являются:

Увеличение отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Лужского муниципального района -  20 км.;

Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных  дорог общего пользования местного значения до 68,7 % к уровню 2014 года.

Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы, подпрограмма реализуется в 1 этап.

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств местного и областного бюджетов за весь период реализации составит –  73286,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета:

2015 год –   13200,0  тыс. рублей;

2016 год –   14 500,0 тыс. рублей;

2017 год –   15 900,0 тыс. рублей;

2018 год –   17 500,0тыс. рублей;

субсидии из областного бюджета на 2015 год составят 12186,0 тыс. руб.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.

Объемы финансирования подпрограммы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Лужского муниципального района определяются Решением о бюджете Лужского муниципального района на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства. Объемы финансирования для проведения разовых и однократных мероприятий уточняются при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

Выплата средств осуществляется согласно порядку финансирования, утверждаемого Постановлением администрации Лужского муниципального района по методике, ставкам и в пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы  по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 муниципальной программы

Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»

Паспорт

муниципальной подпрограммы

«Безопасность дорожного движения в Лужском  муниципальном районе Ленинградской области»

| Полное наименование | «Безопасность дорожного движения в Лужском муниципальном районе Ленинградской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной подпрограммы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района, ОГИБДД ОВД по Лужскому району, администрация Лужского муниципального района, организации дорожного хозяйства и индивидуальные предприниматели |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Лужского муниципального района. Охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий |
| Задачи подпрограммы | Снижение дорожной аварийности на участках концентрации ДТП на автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Лужского муниципального района: - приобретение новых дорожных знаков. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | - снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, % к уровню 2014 года; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, % к уровню 2014 года. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015-2018 годы в один этап |
| Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств местного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составит – 2 294,0 тыс. рублей: 2015 год – 495,0 тыс. рублей, 2016 год – 544,0 тыс. рублей. 2017 год – 598,0 тыс. рублей. 2018 год – 657,0 тыс. рублей. Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства |
| Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы | К концу 2018 года: Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 7 % к уровню 2014 года Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, на 7 % к уровню 2014 года. |

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения», органы местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ, в пределах своей компетенции решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения.

Уменьшить уровень аварийности, человеческие и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса законодательных, экономических, организационных, технических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Серьезная изношенность старых и нехватка новых дорожных знаков приводит к созданию аварийных ситуаций на дорогах.

Специалистами администрации Лужского муниципального района выявлены адреса неудовлетворительного состояния дорожных знаков, а также адреса полного их отсутствия. Руководствуясь полученной информацией, а также, учитывая многочисленные обращения жителей на состояние элементов дорожной безопасности, определяются объекты находящиеся в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в надлежащее состояние. Эффективность самих мероприятий во многом будет зависеть от объемов необходимого финансирования.

Реализация подпрограммы позволит значительно улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в населенных пунктах Лужского муниципального района.

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы

Основные цели подпрограммы:

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории Лужского муниципального района;

- охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.

Задачи  подпрограммы:

- снижение дорожной аварийности на участках концентрации ДТП на автомобильных общего пользования местного значения, находящихся в границах Лужского муниципального района.

- приобретение новых дорожных знаков.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для повышения безопасности дорожного движения по снижению аварийности в местах концентрации ДТП на автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Лужского муниципального района,  в рамках подпрограммы реализуются  следующие мероприятия:

- приобретение новых дорожных знаков.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы,  сроки и этапы  реализации

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит добиться обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, повышения гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам муниципального района.

К концу 2018 года:

- снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 7% к уровню 2014 года.

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, на 7 % к уровню 2014 года.

Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы, реализация подпрограммы в 1 этап.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств местного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составит – 2 294,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год –  495,0 тыс. рублей,

2016 год –  544,0 тыс. рублей,

2017 год –  598,0 тыс. рублей,

2018 год –  657,0 тыс. рублей.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.

Объемы финансирования подпрограммы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Лужского муниципального района определяются Решением о бюджете Лужского муниципального района на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства. Объемы финансирования для проведения разовых и однократных мероприятий уточняются при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

Выплата средств осуществляется согласно порядку финансирования, утверждаемого Постановлением администрации Лужского муниципального района по методике, ставкам и в пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы  по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 муниципальной программы.

Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО».

# ПАСПОРТ

# муниципальной подпрограммы

«Утилизация (захоронение) ТБО»

| Полное наименование | «Утилизация ТБО» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района, организации жилищно-коммунального хозяйства и индивидуальные предприниматели |
| Цель подпрограммы | Целями подпрограммы являются: - создание для жителей Лужского муниципального района благоприятных условий проживания и максимальной комфортности среды обитания; - улучшение санитарного состояния территорий Лужского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | Задачи программы: Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов с несанкционированных свалок |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Объем вывезенных твердых бытовых отходов, м3 в год. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | С 2015 по 2018 гг. Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств местного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составит – 920,0 тыс. рублей: 2015 год – 200,0 тыс. рублей, 2016 год – 220,0 тыс. рублей. 2017 год – 240,0 тыс. рублей. 2018 год – 260,0 тыс. рублей. Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Объем вывезенных твердых бытовых отходов, 500 м3 ежегодно |

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы

Проблема сбора, вывоза и захоронения ТБО с несанкционированных свалок, расположенных на территории Лужского муниципального района, объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенического состояния и охраны окружающей среды. Общее повышение уровня жизни привело к увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось на количестве ТБО.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация сбора и вывоза бытовых отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления. Сбор и вывоз осуществляется на планово - регулярной основе в сроки, предусмотренные санитарными правилами.

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы

Основные цели подпрограммы:

- создание для жителей Лужского муниципального района благоприятных условий проживания и максимальной комфортности среды обитания;

- улучшение санитарного состояния территорий Лужского муниципального района.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов с несанкционированных свалок

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, срок и этапы реализации

Ожидаемыми результатами к концу реализации подпрограммы  являются:

Улучшение санитарного  состояния территорий Лужского муниципального района

Объем вывезенных твердых бытовых отходов  500 м3 ежегодно.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств местного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составит –  920,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год –   200,0  тыс. рублей,

2016 год –   220,0 тыс. рублей,

2017 год –   240,0 тыс. рублей,

2018 год –   260,0 тыс. рублей.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства

Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания»

# ПАСПОРТ

# муниципальной подпрограммы

«Организация транспортного обслуживания населения»

| Полное наименование | «Организация транспортного обслуживания населения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной подпрограммы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района, лицензированные организации пассажироперевозчиков |
| Цель подпрограммы | Обеспечение граждан комфортным транспортным обслуживанием, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения Лужского муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | Оптимизация выполнения пригородных и городских пассажирских перевозок. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Количество проданных проездных билетов обучающимся, шт. в год Количество обучающихся по льготному проезду, человек в год |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015 - 2018 годы. подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составит 4875,0 тыс. рублей: 2015 г. - 1 050,0 тыс. рублей; 2016 г. – 1 155,0 тыс. рублей; 2017 г. – 1 270,0 тыс. рублей; 2018 г. – 1 400,0 тыс. рублей; Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Количество проданных проездных билетов обучающимся 5400 шт. в год Количество обучающихся по льготному проезду 960 человек в год. |

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы

Создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг населению и организация транспортного обслуживания населения  между поселениями в границах муниципального района является одной из насущных проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования.

Многие населенные пункты Лужского муниципального района имеют регулярное автобусное сообщение. Маршрутная сеть включает в себя 9 городских и 35 пригородных маршрутов. На этих маршрутах  задействовано 55 автобусов.

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы

Целью  подпрограммы является обеспечение граждан комфортным транспортным обслуживанием, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения Лужского муниципального района.

Основные задачи:

- оптимизация выполнения   пригородных   и   городских пассажирских перевозок.

Раздел III. Система мероприятий по реализации  подпрограммы

В рамках выполнения программы будут выполняться следующие основные мероприятия:

- Продажа проездных льготных билетов и выдача бесплатных льготных проездных билетов обучающимся

- Оплата льготного проезда обучающихся муниципальных образовательных учреждений пассажирским автотранспортом на дополнительном маршруте

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, сроки и этапы реализации

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

- количество проданных проездных билетов обучающимся 5400 шт. в год

- количество обучающихся по льготному проезду 960 человек в год.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составит  4875,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 г. -  1 050,0 тыс. рублей;

2016 г. – 1 155,0 тыс. рублей;

2017 г. – 1 270,0 тыс. рублей;

2018 г. – 1 400,0 тыс. рублей.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.

Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района»

# ПАСПОРТ

# муниципальной подпрограммы

«Газификация Лужского муниципального района»

| Полное наименование | «Газификация Лужского муниципального района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области, администрация Лужского муниципального района |
| Цель подпрограммы | - улучшение социально-экономических условий проживания жителей Лужского муниципального района и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд |
| Задачи подпрограммы | - развитие газовых сетей; - повышение уровня газификации в целях увеличения объема потребления природного газа населением. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Протяженность вновь построенных газопроводов высокого, среднего и низкого давления, п.м. Количество разработанной ПСД объектов газификации, шт. Количество домовладений, которым предоставлена техническая возможность для подключения к сетям газоснабжения, шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2018 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составит 200063,2 тыс. рублей: 2015 г. – 1153,2 тыс. рублей; 2016 г. – 21910,0 тыс. рублей; 2017 г. – 75600,0 тыс. рублей; 2018 г. – 101400,0 тыс. рублей. Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2018 года: Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления 44250 п.м.; Количество выполненной ПСД объектов газоснабжения 4 шт. Предоставлена техническая возможность для подключения к сетям газоснабжения 2337 домовладениям. |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма «Газификация Лужского муниципального района» включает мероприятия по развитию газоснабжения и газификации Лужского муниципального района и обеспечивает выполнение обязательств по реализации права создания более благоприятных условий для проживания граждан.

Система мероприятий подпрограммы разработана на основании рекомендаций Федерального закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и в соответствии с Федеральным законом № 131 ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Газификация – вопрос, который волнует многих жителей Лужского муниципального района. Без экономичного, доступного по цене природного топлива невозможно представить как дальнейшее развитие экономики, так и комфортные условия проживания людей. Темпы газификации из года в год настойчиво наращиваются.

На территории Лужского муниципального района в 2014 году введены объекты:

- газопровод межпоселковый г. Луга – д. Заклинье;

-  газораспределительные сети в д. Жельцы и г.п. Толмачево;

- газопровод межпоселковый п. Красный Маяк;

Проведены работы по переводу жилого фонда с сжиженного на природный газ в п. Оредеж.

Выполнены работы по строительству распределительных газовых сетей:

- низкого давления протяженностью 2,5 км для газификации частных домовладений в поселке Толмачево и деревне Жельцы;

- низкого и среднего давления для газификации муниципального жилого фонда в поселке Дзержинского;

- осуществлено строительство распределительного газопровода протяженностью 1,6 км в д. Естомичи.

Однако еще не все населенные пункты Лужского района газифицированы.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит осуществить строительство газопроводов на территории Лужского муниципального района, предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения домовладений в населенных пунктах.

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы

Основные цели  подпрограммы:

- улучшение социально-экономических условий проживания жителей Лужского муниципального района и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд;

Для достижения поставленных целей главной задачей подпрограммы является строительство газопроводов.

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, выполнение которых позволит:

- осуществить строительство газопроводов за средства из бюджета Ленинградской области, бюджета Лужского муниципального района;

- увеличить газификацию домовладений;

- дальнейшее расширение сети газораспределения и газопотребления, направленное на повышение уровня газификации.

Выполнение подпрограммы предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения домовладений.

Основным критерием эффективности подпрограммы будет являться показатель уровня газификации жилищного фонда Лужского муниципального района.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по проектированию и строительству распределительных газопроводов на территории Лужского муниципального района.

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых должна продолжиться до 2018 года.

Предусматривается создание необходимых организационных и правовых основ для реализации основных задач подпрограммы по проектированию и строительству распределительного газопровода:

- межпоселковый среднего давления от д. Ретюнь до п. Володарское;

- межпоселковый д. Заклинье-д. Смешино- д. Турово – д. Нелаи-. Д. Слапи с отводом на Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр;

- распределительный среднего давления с вводами в жилые дома в п. Торковичи;

- межпоселковый среднего давления от п. Межозерный до п. Скреблово.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

-строительство газопроводов высокого и низкого давления протяженностью 44250 п.м.;

- количество выполненной проектно-сметной документации 4 шт.;

- предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения  до    2337       домовладений.

Реализация подпрограммы обеспечит выполнение обязательств перед гражданами, проживающими в жилищном фонде, не обеспеченными природным газом для удовлетворения потребности газа в качестве топлива, пищеприготовления и горячего водоснабжения.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского муниципального района за весь период реализации составит   200063,2     тыс. рублей, в том числе:

2015 г. –    1153,2   тыс. рублей;

2016 г. –    21910,0 тыс. рублей;

2017 г. –   75600,0   тыс. рублей;

2018 г. –   101400,0   тыс. рублей.

Строительство объектов газификации в рамках реализации Подпрограммы газификация Лужского муниципального района осуществляется с привлечением средств местного и областного бюджетов, путем включения объектов газификации в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.

Приложение 1

к муниципальной программе

# План
мероприятий муниципальной программы

# «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского  муниципального района на 2015-2018 годы»

| Наименование объекта, мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лужского муниципального района |  | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах (взносы в региональный оператор по нежилым помещениям) | 2015 2016 2017 2018 | 229,8 252,8 278,1 305,8 | 229,8 252,8 278,1 305,8 |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных тепловых сетей, км Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 1.2. Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2015 2016 2017 2018 | 240,0 264,0 290,4 319,5 | 240,0 264,0 290,4 319,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 | 2015 2016 2017 2018 | 469,8 516,8 568,5 625,3 | 469,8 516,8 568,5 625,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  | 2180,4 | 2180,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма 2 «Чистая вода » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений, г.Луга в соответствии с проектно-изыскательскими работами и разработанной проектно-сметной документацией на объект «Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г.Луга производительностью 17 000 м3 в сутки» | 2015 2016 2017 2018 | 10265,0 220,0 240,0 270,0 | 200,0 220,0 240,0 270,0 |  | 10065 |  |  | Разработка проектно-сметной документации на объект «Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г. Луга производительностью 17 000 м3 в сутки». Реконструкция канализационных очистных сооружений, г.Луга. | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 2 | 2015 2016 2017 2018 | 10265,0 220,0 240,0 270,0 | 200,0 220,0 240,0 270,0 |  | 10065 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  | 10995,0 | 930,0 |  | 10065 |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по энергосбережению тепловой энергии в муниципальных учреждениях | 2015 2016 2017 2018 | 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 | 1 000,0 1 100,0 1 200,0 1 300,0 |  |  |  |  | Годовая экономия электроэнергии в МБУ, к уровню 2014г. Годовая экономия воды в МБУ, м3 в год Годовая экономия тепловой энергии В МБУ, Гкал в год | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 3 | 2015 2016 2017 2018 | 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 | 1000,0 1 100,0 1 200,0 1 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  | 4600,0 | 4600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содержание автомобильных дорог | 2015 2016 2017 2018 | 9900,0 10900 11900 13100 | 9900,0 10900,0 11900,0 13100,0 |  |  |  |  | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения , % к уровню 2014 года. | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| - Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений. | 2015 2016 2017 2018 | 15486,0 3600,0 4000,0 4400,0 | 3 300,0 3 600,0 4 000,0 4400,0 |  | 12186 |  |  |  | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 4 | 2015 2016 2017 2018 | 25386 14500 15900 17500 | 13200,0 14500,0 15900,0 17500,0 |  | 12186 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 4 |  | 73286 | 61100,0 |  | 12186 |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приобретение и установка новых дорожных знаков | 2015 2016 2017 2018 | 495,0 544,0 598,0 657,0 | 495,0 544,0 598,0 657,0 |  |  |  |  | - снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, % к уровню 2014 года; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, % к уровню 2014 года. | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 5 | 2015 2016 2017 2018 | 495,0 544,0 598,0 657,0 | 495,0 544,0 598,0 657,0 |  |  |  |  |  | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Всего по подпрограмме 5 |  | 2294,0 | 2294,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов с несанкционированных свалок | 2015 2016 2017 2018 | 200,0 220,0 240,0 260,0 | 200,0 220,0 240,0 260,0 |  |  |  |  | Объем вывезенных ТБО, м3 в год. | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 6 | 2015 2016 2017 2018 | 200,0 220,0 240,0 260,0 | 200,0 220,0 240,0 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 6 |  | 920,0 | 920,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Продажа проездных льготных билетов и выдача бесплатных льготных проездных билетов обучающимся | 2015 2016 2017 2018 | 300,0 330,0 360,0 400,0 |  | 300,0 330,0 360,0 400,0 |  |  |  | Количество проданных проездных билетов обучающимся, шт. в год | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 7.2. Компенсация расходов по перевозкам льготных категорий граждан на регулярных автобусных маршрутах, введенных с 01.09.2014г. | 2015 2016 2017 2018 | 750,0 825,0 910,0 1000 |  | 750,0 825,0 910,0 1000 |  |  |  | Количество обучающихся получивших льготы на проезд, человек в год | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 7 | 2015 2016 2017 2018 | 1050 1155 1270 1400 |  | 1050 1155 1270 1400 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 7 |  | 4875,0 |  | 4875,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Проектирование и строительство газопровода: - межпоселковый среднего давления от д. Ретюнь до п. Володарское; - межпоселковый д. Заклинье-д. Смешино- д. Турово – д. Нелаи-. Д. Слапи с отводом на Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр; - распределительный среднего давления с вводами в жилые дома в п. Торковичи; - межпоселковый среднего давления от п. Межозерный до п. Скреблово. | 2015 2016 2017 2018 | 1153,2 21910,0 75600,0 101400,0 |  | 1153,2 21910,0 75600,0 101400,0 |  |  |  | Протяженность вновь построенных газопроводов высокого, среднего и низкого давления п.м.; Количество разработанной ПСД объектов газификации, шт.; Количество домовладений, которым предоставлена техническая возможность для подключения к сетям газоснабжения, шт. | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 8 | 2015 2016 2017 2018 | 1153,2 21910,0 75600,0 101400,0 |  | 1153,2 21910,0 75600,0 101400,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 8 |  | 200063,2 |  | 200063,2 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе | 2015 2016 2017 2018 | 40019 40165,8 95616,5 123412,3 |  | 17768 40165,8 95616,5 123412,3 | 22251 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 299213,6 |  | 276962,6 | 22251 |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

# Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы

# «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского  муниципального района на 2015-2018 годы»

| № | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год - оценка | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| «Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | км |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Подпрограмма 2 «Чистая вода » |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на объект «Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г.Луга производительностью 17 000 м3 в сутки». | проект |  | Наличие проекта |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Луга |  |  |  |  |  | Реконструкция объекта |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Годовая экономия электроэнергии в муниципальных бюджетных учреждениях в натуральном выражении | тыс. кВт.ч |  | 93,51 | 170,74 | 176,9 | 310,58 |
| 3.2 | Годовая экономия воды в муниципальных бюджетных учреждениях в натуральном выражении | куб. м |  | 1604,21 | 1859,8 | 2028,6 | 2 610,8 |
| 3.3 | Годовая экономия тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях в натуральном выражении | Гкал |  | 823,62 | 903,09 | 1529,92 | 1 620,36 |
| Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, | км |  | 2,3 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 4.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % к уровню 2014 года |  | 69,3 | 69,1 | 68,9 | 68,7 |
| Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | % к уровню 2014 года |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % к уровню 2014 года |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Объем вывезенных твердых бытовых отходов | м3 |  | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество проданных проездных билетов обучающимся | шт. |  | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 7.2. | Количество обучающихся получивших льготы | человек |  | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Подпрограмма 8 « Газификация Лужского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Количество выполненной ПСД объектов газоснабжения | шт. |  | 4 |  |  |  |
| 8.2. | строительство газопроводов высокого и низкого давления протяженностью | п.м. |  |  | 10900 | 13000 | 20350 |
| 8.3. | Количество домовладений, которым предоставлена техническая возможность для подключения к сетям газоснабжения, шт. | шт. |  |  | 300 | 839 | 1198 |