Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  11 ноября 2015 г.  №  2990

О внесении изменений

в постановление

от 01.06.2015 № 1514

В соответствии со ст. 14, 17 Федерального закона от 16.10.2003                         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.10.2013 № 3279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области», в целях оптимизации расходов и эффективности использования бюджетных средств в 2015 году, администрация Лужского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

    - Внести изменения и дополнения в постановление администрации Лужского муниципального района от 01.06.2015 № 1514 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»:

  - Подпрограмму 9 «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 1).

  - Приложения 1 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»» изложить в новой редакции (приложение 2).

    - Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

    - Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Лужского муниципального района Картавенко В.В.

Глава администрации

Лужского муниципального района				             О.М. Малащенко

Разослано: ОТСиКХ – 2 экз., КФ, КЭРиАПК – 2 экз., прокуратура.

Приложение 1

к постановлению администрации

от 11.11.2015 № 2990

Подпрограмма 9 «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»

# ПАСПОРТ

# подпрограммы

«Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»

| Полное наименование | «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрации Лужского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области, администрация Лужского муниципального района |
| Цель подпрограммы | - улучшение социально-экономических условий проживания жителей Лужского городского поселения и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд |
| Задачи подпрограммы | - развитие газовых сетей; - повышение уровня газификации в целях увеличения объема потребления природного газа населением. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -строительство газопроводов среднего и низкого давления протяженностью, п.м.; - количество выполненной ПСД, шт.; - предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения домовладений, шт. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2018 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района за весь период реализации составит 73928,9 тыс. рублей: 2015 г. – 500 тыс. рублей; 2016 г. – 10968,9 тыс. рублей; 2017 г. – 20860,0 тыс. рублей; 2018 г. – 41600,0 тыс. рублей; Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К концу 2018 года: -строительство газопроводов среднего и низкого давления протяженностью 15615 п.м.; - количество выполненной ПСД 6 шт.; - предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения до 542 домовладений. |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» включает мероприятия по развитию газоснабжения и газификации Лужского городского поселения Лужского муниципального района и обеспечивает выполнение обязательств по реализации права создания более благоприятных условий для проживания граждан.

Система мероприятий подпрограммы разработана на основании рекомендаций Федерального закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и в соответствии с Федеральным законом № 131 ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления».

На территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района продолжается реализация Программы газификации Ленинградской области.

На территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района в 2014 году введены объекты:

- строительство отвода газопровода протяженностью 63,2 п.м. от распределительного газопровода по ул. Смоленская к школе-интернат (коррекционная);

-  строительство распределительных газовых сетей среднего давления протяженностью 2,6 км для наружного газоснабжения квартала усадебной жилой застройки района Лангиной горы в г. Луга;

- за счет средств Минобороны в/ч 54006 осуществлено строительство распределительного газопровода протяженностью 1,6 км от Луга-3 к объекту развития парковой зоны и технической территории войсковой части 54006 г. Луга (блочно-модульная котельная);

- строительство отвода газопровода протяженностью 150 п. м. от распределительного газопровода по ул. Урицкого к БМК ООО «Айсберг» г. Луги.

Продолжаются работы по газификации  частного сектора города Луги. В 2014 году газифицировано по г. Луге 34 частных домовладения.

В Администрацию  Лужского муниципального района продолжают поступать обращения от жителей города, проживающих в частном секторе, по вопросу подключения их жилых домов к сетям природного газопровода в целях отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Все заявления приняты, зарегистрированы и включены в реестр заявлений на подключение частного сектора к сетям природного газа. Прием заявлений от граждан, желающих газифицировать свои дома, будет продолжен, с целью  формирования адресной программы и выделения участков, где необходима прокладка газопроводов среднего  давления. Администрация Лужского муниципального района формирует и ведет реестр объектов газификации жилищного фонда, уточняет объем работ по данным объектам, численность проживающих граждан. С учетом показателей реестра формируется перечень конкретных  объектов, предназначенных для газификации жилищного фонда, определяет объемы и источники финансирования применительно к конкретным адресам жилищного строительства.

Газификация жилищного фонда будет способствовать сохранению социальной стабильности на территории города и ускоренным темпам развития его инженерной инфраструктуры.

Также будет создана нормативная правовая база, устанавливающая ответственность за состояние объектов газификации жилищного фонда в случаях разрушений, вызванных форс-мажорными обстоятельствами и недобросовестным выполнением собственником жилья своих обязанностей по несению бремени ответственности за его надлежащее содержание.

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы

Основные цели  подпрограммы:

- улучшение социально-экономических условий проживания жителей Лужского городского поселения Лужского муниципального района;

Для достижения поставленных целей главной задачей подпрограммы является строительство газопроводов.

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, выполнение которых позволит:

- осуществить строительство газопроводов за средства из бюджета Ленинградской области, бюджета Лужского городского поселения;

- увеличить газификацию домовладений;

- дальнейшее расширение сети газораспределения и газопотребления, направленное на повышение уровня газификации.

Выполнение подпрограммы предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения домовладений.

Основным критерием эффективности подпрограммы будет являться показатель уровня газификации жилищного фонда Лужского городского поселения.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по проектированию и строительству распределительных газопроводов на территории Лужского городского поселения.

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых должна продолжиться до 2018 года.

Предусматривается создание необходимых организационных и правовых основ для реализации основных задач подпрограммы по проектированию и строительству распределительного газопровода среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части города (от пер. Белозерский до ул. Горная), в Заречной части города, по ул. Смоленская и ул. Нижегородская, по мкр. Южный  города, по пер. Перовской, пр. Урицкого, ул. Виктора Пислегина, д.7.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

-строительство газопроводов среднего и низкого давления протяженностью 15615 п.м.;

- количество выполненной проектно-сметной документации 6 шт.;

Реализация подпрограммы обеспечит выполнение обязательств перед гражданами, проживающими в жилищном фонде, не обеспеченными природным газом для удовлетворения потребности газа в качестве топлива, пищеприготовления и горячего водоснабжения.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района за весь период реализации составит

73928,9     тыс. рублей:

2015 г. –    500      тыс. рублей;

2016 г. –    10968,9  тыс. рублей;

2017 г. –   20860,0   тыс. рублей;

2018 г. –   41600,0   тыс. рублей;

Строительство объектов газификации в рамках реализации Подпрограммы газификация жилищного фонда Лужского городского поселения осуществляется с привлечением средств местного и областного бюджетов, путем включения объектов газификации в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.

Приложение 2

к постановлению администрации

от 11.11.2015 № 2990

- План
мероприятий муниципальной программы

- «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»

| Наименование объекта, мероприятия | Срок финан сирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Лужского муниципального района |  | Бюджет Лужского городского поселения | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Техническое обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения, артезианских скважин | 2015 2016 2017 2018 | 3000 3300 3600 3900 |  | 3000,0 3300,0 3600,0 3900,0 |  |  |  |  |  | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 1.2.Перекладка сетей водопровода к жилым домам, расположенным на территории военных городков и замена арматуры на территории г. Луга-3 | 2015 2016 2017 2018 | 500,0 550,0 605,0 660,0 |  | 500,0 550,0 605,0 660,0 |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 1.3.Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения | 2015 2016 2017 2018 | 500,0 550,0 605,0 660,0 |  | 500,0 550,0 605,0 660,0 |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 1.4. Промывка, откачка и ремонт ливневой канализации | 2015 2016 2017 2018 | 1200,0 1320,0 1450,0 1600,0 |  | 1200,0 1320,0 1450,0 1600,0 |  |  |  |  | Протяженность отремонтированной ливневой канализации | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 1.5.Обследование технического состояния и изготовления схем ливневой канализации | 2015 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  | Изготовление схем ливневой канализации | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 1.6. Ремонт сетей электроснабжения | 2015 2016 2017 2018 | 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 |  | 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных сетей электроснабжения | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 1 | 2015 2016 2017 2018 | 7200,0 6820,0 7460,0 8120,0 |  | 7200,0 6820,0 7460,0 8120,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  | 29600,0 |  | 29600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.поставка электроэнергии г. Луга (уличное освещение) (реализация энергосервисного контракта); | 2015 2016 2017 2018 | 13850 15235 16750 18420 |  | 13850,0 15235,0 16750,0 18420,0 |  |  |  |  | Уменьшение финансовых затрат бюджета на уличное освещение к уровню 2014 г | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 2 | 2015 2016 2017 2018 | 13850 15235 16750 18420 |  | 13850,0 15235,0 16750,0 18420,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  | 64255 |  | 64255 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 3. «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах (взносы в региональный оператор) | 2015 2016 2017 2018 | 8000,0 8800,0 9600,0 10600 |  | 8000,0 8800,0 9600,0 10600,0 |  |  |  |  | Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 3.2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах (софинансирование по 185 ФЗ) | 2015 2016 2017 2018 | 100,0 110,0 120,0 130,0 |  | 100,0 110,0 120,0 130,0 |  |  |  |  | Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| - Ремонт жилья нуждающимся ветеранам ВОВ | 2015 2016 2017 2018 | 200,0 220,0 240,0 260,0 |  | 200,0 220,0 240,0 260,0 |  |  |  |  | Количество жилых домов, в которых выполнен ремонт | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 3.4.Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | 2015 2016 2017 2018 | 30,0 33,0 36,0 40,0 |  | 30,0 33,0 36,0 40,0 |  |  |  |  | Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 3.5. Ремонт муниципального жилого фонда (после умерших, пожара и т.д.) | 2015 2016 2017 2018 | 200,0 220,0 240,0 260,0 |  | 200,0 220,0 240,0 260,0 |  |  |  |  | Площадь отремонтированного жилого фонда | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| - Капитальный ремонт неблагоустроенного муниципального жилого фонда (печей и т.д.) | 2015 2016 2017 2018 | 1000,0 1837,0 2109,0 2290,0 |  | 1000,0 1837,0 2109,0 2290,0 |  |  |  |  | Площадь отремонтированного жилого фонда | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| - Капитальный ремонт мест общего пользования и муниципальной квартиры №2 в доме №8 по пр. Лужскому (определение Ленинградского областного суда от 26.09.2013г) | 2015 | 650,0 |  | 650,0 |  |  |  |  | Площадь отремонтированного жилого фонда | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 3.8.Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в рамках укрепление пожарной безопасности ( в том числе проектные работы) | 2015 2016 2017 2018 | 500,0 550,0 605,0 660,0 |  | 500,0 550,0 605,0 660,0 |  |  |  |  | Протяженность внутридомовых инженерных сетей | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| - Проведение технической экспертизы жилищного фонда | 2015 2016 2017 2018 | 300,0 330,0 360,0 400,0 |  | 300,0 330,0 360,0 400,0 |  |  |  |  | Количество экспертиз | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 3 | 2015 2016 2017 2018 | 10980,0 12100,0 13310,0 14640,0 |  | 10980,0 12100,0 13310,0 14640,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  | 51030,0 |  | 51030,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Подпрограмма 4. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Побелка деревьев | 2015 2016 2017 2018 | 70,0 77,0 85,0 93,0 |  | 70,0 77,0 85,0 93,0 |  |  |  |  | Количество побеленных деревьев | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 4.2. Кронирование деревьев | 2015 2016 2017 2018 | 200,0 220,0 240,0 260,0 |  | 200,0 220,0 240,0 260,0 |  |  |  |  | Количество кронированных деревьев | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 4.3. Обрезка кустарников и поросли | 2015 2016 2017 2018 | 100,0 110,0 120,0 130,0 |  | 100,0 110,0 120,0 130,0 |  |  |  |  | Количество обрезанных кустарников | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 4.5. Выкашивание газонов | 2015 2016 2017 2018 | 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 |  | 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 |  |  |  |  | Количество выкошенных газонов | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 4.6. Спил аварийных деревьев | 2015 2016 2017 2018 | 700,0 770,0 850,0 930,0 |  | 700,0 770,0 850,0 930,0 |  |  |  |  | Количество спиленных аварийных деревьев | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 4.7. Очистка зон видимости дорожных знаков | 2015 2016 2017 2018 | 100,0 110,0 120,0 130,0 |  | 100,0 110,0 120,0 130,0 |  |  |  |  | Количество дорожных знаков | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 4.8. Ремонт и окраска информационных стендов | 2015 2016 2017 2018 | 80,0 88,0 97,0 106,0 |  | 80,0 88,0 97,0 106,0 |  |  |  |  | Количество отремонтированных и покрашенных стендов | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 4.9. Ремонт и содержание городского фонтана в Привокзальном сквере | 2015 2016 2017 2018 | 400,0 440,0 480,0 530,0 |  | 400,0 440,0 480,0 530,0 |  |  |  |  | Количество фонтанов, подлежащих содержанию | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 4.10. Обслуживание мест массового отдыха | 2015 2016 2017 2018 | 150,0 165,0 180,0 200,0 |  | 150,0 165,0 180,0 200,0 |  |  |  |  | Количество мест массового отдыха, подлежащих содержанию | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 4.11.Проведение общегородского субботника | 2015 2016 2017 2018 | 500,0 550,0 605,0 660,0 |  | 500,0 550,0 605,0 660,0 |  |  |  |  |  | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 4.12.Очистка водопропускных канав | 2015 2016 2017 2018 | 100,0 110,0 120,0 130,0 |  | 100,0 110,0 120,0 130,0 |  |  |  |  | Количество очищенных водопропускных канав | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 4.13.Вывоз тел неопознанных умерших | 2015 2016 2017 2018 | 100,0 110,0 120,0 130,0 |  | 100,0 110,0 120,0 130,0 |  |  |  |  | Количество тел неопознанных умерших | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 4.14.Захоронение безродных граждан | 2015 2016 2017 2018 | 200,0 220,0 240,0 260,0 |  | 200,0 220,0 240,0 260,0 |  |  |  |  | Количество безродных граждан | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 4.15.Приобретение цветочной рассады, посадка цветов и уход за ними | 2015 2016 2017 2018 | 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 |  | 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 |  |  |  |  | Количество рассады | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 4.16.Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей и электроустановок на территории г. Луга( в том числе Луга-3, Городок-5, Шалово) (уличное освещение) | 2015 2016 2017 2018 | 5900,0 6490,0 7100,0 7800,0 |  | 5900,0 6490,0 7100,0 7800,0 |  |  |  |  | Количество сетей уличного освещения, количество ламп | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 4.17.Поставка электроэнергии светофорные посты г Луга | 2015 2016 2017 2018 | 400,0 440,0 480,0 530,0 |  | 400,0 440,0 480,0 530,0 |  |  |  |  | Количество электроэнергии | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 4.18.Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера | 2015 2016 2017 2018 | 10000,0 11000,0 12173,0 13461,0 |  | 10000,0 11000,0 12173,0 13461,0 |  |  |  |  | Количество тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 4 | 2015 2016 2017 2018 | 21000 23100 25410 27950 |  | 21000,0 23100,0 25410,0 27950,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 4 |  | 97460 |  | 97460,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Подпрограмма 5. «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Содержание автомобильных дорог | 2015 2016 2017 2018 | 16000 17600 19360 21260 |  | 16000,0 17600,0 19360,0 21260,0 |  |  |  |  | Доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 5.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений: в том числе: - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Луга, ул. Нарвская от пр. Урицкого до дома № 18 - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Луга, пр Комсомольский от ул. Школьная до ул. Дмитриева. - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Луга, ул Ленинградская от пр. Урицкого вдоль дома № 21 - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Луга,ул. Ленинградская от дома № 14 до пр. Урицкого - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Луга, ул. Победы от пр. Лужский до ул. Ярославская - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Луга пр. Лужский от ул. Гагарина до ул. Победы - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Луга, ул. Тоси Петровой от пр. Урицкого до до пр. Кирова ( у Дома ребенка) - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Луга ул Большая Заречная от пр. Комсомольский к ул. 2-ая Заречная участок 0,000-0,230 км - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Луга ул Большая Заречная от пр. Комсомольский к ул. 2-ая Заречная участок 0,230-0,530 км - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Луга ул Большая Заречная от пр. Комсомольский к ул. 2-ая Заречная участок 0,530-0,830 км - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Луга Ленинградской области по пр.Урицкого (от ул.Пислегина до ул.Победы; - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Луга Ленинградской области по пр.Володарского (от мемориала "Лужский рубеж" до пер. Связи); -ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Луга Ленинградской области по пр. Комсомольский (от моста до ул.Дмитриева); - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Луга Ленинградской области по пр. Кирова (от пер.Связи до ул. В.Пислегина); -ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Луга Ленинградской области от ул. В.Пислегина (от пр. Кирова до д.20 по ул. В.Пислегина; -ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Луга Ленинградской области по ул. Болотная (от пр. Урицкого до д.24 по ул. Болотная); -ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Луга Ленинградской области по ул. А.Васильева (от ул. Дмитриева до ул.Школьная); -ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Луга Ленинградской области по пр. Победы (от пр.Урицкого до ул. Гагарина); -ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Луга Ленинградской области по ул.Свободы (от пр.Гагарина до ул. Лесной проезд); -ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Луга Ленинградской области по ул. Яковлева (от пр. Кирова до пр. Урицкого). | 2015 2016 2017 2018 | 29386,67 979,12275 706,33650 369,14700 654,46725 507,68700 4733,9947 924,84525 2 123,67394 2269,10175 2305,45568 5082,039 1979,104 259,363 764,135 526,118 449,631 311,948 446,571 390,324 963,071 8800 9640 10640 |  | 7525,885 97,91275 70,6345 36,915 65,44725 50,769 473,39975 92,48525 637,67394 681,10175 692,45568 508,204 197,911 26,363 76,414 76,118 59,631 41,948 96,571 270,324 633,071 8800,0 9640,0 10640,0 |  | 21860,786 881,21 635,702 332,232 589,02 456,918 4260,595 832,36 1486,00 1588,00 1613,00 4573,835 1781,193 233,00 687,721 450,00 390,00 270,00 350,00 120,00 330,00 |  |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог; Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 5.3.Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | 2015 | 1955,315 |  | 474,115 |  | 1481,2 |  |  | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 5 | 2015 2016 2017 2018 | 47341,986 26400 29000 31900 |  | 24000,00 26400,0 29000,0 31900,0 |  | 23341,986 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 5 |  | 134641,986 |  | 111300,0 |  | 23341,986 |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 6. «Сбор и вывоз ТБО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Оборудование и ремонт контейнерных площадок | 2015 2016 2017 2018 | 200,0 220,0 240,0 260,0 |  | 200,0 220,0 240,0 260,0 |  |  |  |  | количество отремонтированных контейнерных площадок; количество установленных контейнерных площадок; | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 6.2. Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения | 2015 2016 2017 2018 | 10000 11000 12060 13240 |  | 10000,0 11000,0 12060,0 13240,0 |  |  |  |  | Объем ТБО | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 6 | 2015 2016 2017 2018 | 10200 11220 12300 13500 |  | 10200,0 11220,0 12300,0 13500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 6 |  | 47220 |  | 47220,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Подпрограмма 7. «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Разработка проекта дорожного движения | 2015 | 1336,0 |  | 1336,0 |  |  |  |  | Наличие проекта дорожного движения | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 7.2.Техническое содержание и ремонт светофорных постов | 2015 2016 2017 2018 | 300,0 330,0 360,0 400,0 |  | 300,0 330,0 360,0 400,0 |  |  |  |  | Количество светофорных постов | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 7.3. Установка ограничивающих пешеходных ограждений на перекрестках со светофорным регулированием | 2015 2016 2017 2018 | 500,0 550,0 605,0 660,0 |  | 500,0 550,0 605,0 660,0 |  |  |  |  | Количество установленных ограничивающих пешеходных ограждений на перекрестках со светофорным регулированием | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 7.4. Установка транспортных дорожных и пешеходных ограждений | 2015 2016 2017 2018 | 400,0 440,0 480,0 530,0 |  | 400,0 440,0 480,0 530,0 |  |  |  |  | Количество установленных транспортных дорожных и пешеходных ограждений | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 7.5. Приобретение, ремонт и установка новых дорожных знаков | 2015 2016 2017 2018 | 200,0 590,0 765,0 900,0 |  | 200,0 590,0 765,0 900,0 |  |  |  |  | Количество дорожных знаков | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 7.6. Нанесение дорожной разметки | 2015 2016 2017 2018 | 1100,0 2210,0 2330,0 2500,0 |  | 1100,0 2210,0 2330,0 2500,0 |  |  |  |  | Количество нанесенной дорожной разметки | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 7.7. Установка автобусных остановок | 2015 2016 2017 2018 | 100,0 110,0 120,0 130,0 |  | 100,0 110,0 120,0 130,0 |  |  |  |  | Количество установленных автобусных остановок | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 7.8. Устройство, техническое обслуживание и ремонт индивидуальных дорожных неровностей | 2015 2016 2017 2018 | 100,0 110,0 120,0 130,0 |  | 100,0 110,0 120,0 130,0 |  |  |  |  | Количество индивидуальных дорожных неровностей | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 7.9. Установка пешеходных секций на светофорных постах | 2015 2016 2017 2018 | 300,0 330,0 360,0 400,0 |  | 300,0 330,0 360,0 400,0 |  |  |  |  | Количество установленных пешеходных секций на светофорных постах | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 7.10.Установка светофоров типа Т-7 | 2015 2016 2017 2018 | 300,0 330,0 360,0 400,0 |  | 300,0 330,0 360,0 400,0 |  |  |  |  | Количество установленных светофоров типа Т-7 | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 7 | 2015 2016 2017 2018 | 4636,0 5000,0 5500,0 6050,0 |  | 4636,0 5000,0 5500,0 6050,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 7 |  | 21186,0 |  | 21186,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Подпрограмма 8. «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.Артезианские скважины и инженерные сети водоснабжения и водоотведения г. Луга (софинансирование) | 2015 2016 2017 2018 | 500,0 550,0 600,0 660,0 |  | 500,0 550,0 600,0 660,0 |  |  |  |  | Количество отремонтированных скважин и инженерных сетей | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 8 | 2015 2016 2017 2018 | 500,0 550,0 600,0 660,0 |  | 500,0 550,0 600,0 660,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 8 |  | 2310,0 |  | 2310,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Подпрограмма 9. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Проектирование и строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части города (от пер. Белозерский до ул. Горная), в Заречной части города, по ул. Смоленская и ул. Нижегородская, по мкр. Южный г. Луга, по пер. Перовской, пр. Урицкого, ул. Виктора Пислегина, д. 7. | 2015 2016 2017 2018 | 500,0 10968,9 20860,0 41600,0 |  | 500,0 10968,9 20860,0 41600,0 |  |  |  |  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления протяженностью, п.м. Количество выполненной ПСД, шт. Предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения домовладений, шт. | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 9 | 2015 2016 2017 2018 | 500,0 10968,9 20860,0 41600,0 |  | 500,0 10968,9 20860,0 41600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 9 |  | 73928,9 |  | 73928,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе | 2015 2016 2017 2018 | 116207,986 111393,9 131190,0 162840,0 |  | 92866,0 111393,9 131190,0 162840,0 |  | 23341,986 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 521631,886 |  | 498289,9 |  | 23341,986 |  |  |  |  |  |