Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  28 апреля 2016 г.  №  1348

О внесении изменений

в постановление

от 19.06.2015 № 1661

В соответствии со ст. 15, 17 Федерального закона от 16.10.2003                               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.10.2013 № 3279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области», в целях оптимизации расходов и эффективности использования бюджетных средств в 2015 году, администрация Лужского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:

    - Внести в постановление администрации Лужского муниципального района от 19.06.2015 № 1661 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» следующие изменения и дополнения:

  - В паспорте муниципальной подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» раздел III «Система мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Реализация подпрограммы осуществляется следующими  мероприятиями:

- Содержание автомобильных дорог.

- Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений.                            В 2016 году предусматривается реализация задач по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог:

- подъезд к д. Старая Середка протяженностью 0,9 км, площадью                        5400 кв. м;

- подъезд к местечку ГЭС-1, протяженность 1,1 км, площадью                     4620 кв. м.

  - В приложении 1 к муниципальной программе  «План мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» пункт 4 изложить в следующей редакции:

| - Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Содержание автомобильных дорог | 2015 2016 2017 2018 | 9900,0 10900 11900 13100 | 9900,0 10900,0 11900,0 13100,0 |  |  |  | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % к уровню 2014 года. | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| - Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений. Ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Бараново | 2015 2016 2017 2018 | 16289,594 11373,3 4000,0 4400,0 | 4103,594 3 600,0 4 000,0 4400,0 | 12186 7773,3 |  |  |  | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 4 | 2015 2016 2017 2018 | 26198,594 22273,3 15900 17500 | 14003,594 14500,0 15900,0 17500,0 | 12186 7773,3 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 4 |  | 81871,894 | 61903,594 | 19959,3 |  |  |  |  |  |

  - В Приложении 2 к муниципальной программе «Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского  муниципального района на 2015-2018 годы» пункт 4.1 подпрограммы 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» изложить в следующей редакции:

| 4.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 3,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

    - Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Лужского муниципального района Картавенко В.В.

    - Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Лужского муниципального района                                                        О.М. Малащенко

Разослано: ОТСиКХ – 2 экз., КФ, КЭРиАПК – 2 экз., сектор ФМК, прокуратура.