Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  28 апреля 2016 г.  №  1356

Об утверждении детального плана-графика

реализации муниципальной программы

«Предоставление муниципальной

поддержки гражданам, нуждающимся

в улучшении жилищных условий,

в том числе молодежи, на 2014-2016 годы»

на 2016 год

В   соответствии   с   порядком   разработки,   реализации   и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.10.2013 № 3279 и на основании решения Совета депутатов Лужского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2015 № 113, предусмотревшего в муниципальном бюджете Лужского района средства для  проведения мероприятий по улучшению  жилищных  условий  в  рамках  муниципальной программы «Предоставление   муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи, на 2014-2016 годы», администрация Лужского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи, на 2014 - 2016 годы» на 2016 год (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Лужского муниципального района - председателя КУМИ Голубева А.В.

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Лужского муниципального района					О.М. Малащенко

Разослано: сектор по жил. политике, КЭРиАПК, прокуратура.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 28.04.2016 № 1356

(приложение)

# Детальный план-график

# реализации  муниципальной  программы Лужского муниципального района Ленинградской области

# «Предоставление  муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе  молодежи на 2014-2016 годы» на 2016 год
(наименование программы)

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Ожидаемый результат реализации мероприятия в 2016 году | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График финансирования из бюджета Лужского муниципального района поквартально в 2016 году, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | Всего | в том числе на 2016 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий в муниципальном образовании, в том числе молодежи | Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района | 2014-2016 | Обеспечение жильем 1 семьи состоящей на учете нуждающихся в жилых помещениях | 2648,485 | 1000,000 Средства бюджета ЛМР | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 2. | Предоставлении доли средств, выделяемых за счет бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на софинансирование предоставления гражданам и членам их семей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в рамках федеральных и региональных целевых программ. | Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района | 2014-2016 | Оказание содействия в обеспечении жильем 16 молодых семей, в том числе 6 многодетных молодых семей | 6497,525 | 2700,0 | 50,00 | 200,0 | 1950,0 | 500,0 |
| 2.1 | Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей для обеспечения участия в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» в рамках муниципальной программы» | Сектор по жилищной политике/Комитет по строительству Правительства Ленинградской области | 2014-2016 | Предоставление социальной выплаты четырем семьям, в том числе трем многодетным |  | 900,0 Средства бюджета ЛМР | 0 | 0 | 900,0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей для обеспечения участия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» в рамках муниципальной программы | Сектор по жилищной политике/Комитет по строительству Правительства Ленинградской области | 2014-2016 | Предоставление социальной выплаты 12 семьям, в том числе двум многодетным |  | 700,0 Средства бюджета ЛМР | 0 | 0 | 350,0 | 350,0 |
| 2.3 | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности ,для обеспечения участия в ГП программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" в рамках муниципальной программы | Сектор по жилищной политике/Комитет по строительству Правительства Ленинградской области | 2014-2016 | Оказание поддержки работникам АПК при строительстве ( покупке) жилья при участии областного бюджета и бюджета Лужского муниципального района |  | 600,0 Средства бюджета ЛМР | 50,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 |
| 2.4 | Мероприятия по улучшению жилищных условий семей для обеспечения участия в рамках подпрограммы «Поддержка граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий в Ленинградской области на основе принципов ипотечного кредитования» в рамках муниципальной программы | Сектор по жилищной политике/Комитет по строительству Правительства Ленинградской области | 2014-2016 | Оказание поддержки работникам бюджета Лужского муниципального района |  | 500,0 Средства бюджета ЛМР | 0 | 0 | 500,0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством»; | Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района | 2014-2016 | Обеспечение жильем 2 ветеранов Вов и 2 семей имеющих инвалидов | 18391,811 | 6388,9 | 0 | 2964.960 | 3423,94 | 60,04 |
| 3.1 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ « О ветеранах, в соответствии с Указом президента РФ от 07.05.2008 №714 « Об обеспечении жильем ветеранов Вов 1941-1945 годов» | Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района /Комитет ЖКХ и транспорта Правительства ЛО | 2014-2016 | Обеспечение жильем 2 ветеранов Вов | 3025,0 | 3025,0 Средства федерального бюджета | 0 | 2964.960 | 0 | 60,04 |
| 3.2. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ « О ветеранах, в соответствии с Указом президента РФ от 07.05.2008 №714 « Об обеспечении жильем ветеранов Вов 1941-1945 годов» | Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района/ Комитет ЖКХ и транспорта Правительства ЛО | 2014-2016 | Обеспечение жильем 2 семей имеющих инвалидов | 1522,8 | 1522,8 Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 1522,8 | 0 |
| 3.3 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ « О ветеранах, в соответствии с Указом президента РФ от 07.05.2008 №714 « Об обеспечении жильем ветеранов Вов 1941-1945 годов» | Сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района/ Комитет ЖКХ и транспорта Правительства ЛО | 2014-2016 | Обеспечение жильем 2 семей имеющих инвалидов | 1841,1 | 1841,1 Средства областного бюджета | 0 | 0 | 1841,1 | 0 |