Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  24 октября 2017 г.  №  3824

Об утверждении муниципальной программы «Развитие Заречного парка    в Лужском городском поселении                           на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.10.2013 № 3279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области», администрация Лужского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:

    - Утвердить муниципальную программу «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2018 год и плановый период                          2019-2020 годы» (приложение).

    - Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

    - Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Лужского муниципального района Лапину С.В.

    - Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района				                  Ю.В. Намлиев

Разослано: ОМПСиК – 2 экз., Лапина С.В., КЭРиАПК – 2 экз., юр. отдел,                  МКУ «СМЦ», прокуратура.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 24.10.2017   № 3824

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие Заречного парка

в Лужском городском поселении

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»

г. Луга

2017

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы».

| Полное наименование муниципальной программы | «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр» |
| Участники муниципальной программы | − Отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района; − Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр»; − Муниципальные учреждения Лужского городского поселения; − Муниципальные учреждения Лужского муниципального района; − жители Лужского городского поселения, Лужского муниципального района и гости города. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Развитие Заречного парка, как места отдыха жителей и гостей города Луги. |
| Задачи муниципальной программы | - Создание необходимых условий для оказания рекреационных услуг населению города Луги - проведения разнообразного досуга и организации отдыха населения в черте города. - Модернизация территории подразделения «Заречный парк» муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежного центра». - Наращивание технического потенциала подразделения «Заречный парк» муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежного центра» - Возрождение Заречного парка, как места проведения массовых гуляний, общегородских и районных праздников и спортивно-массовых мероприятий. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | − Количество отдыхающих в парке, чел./год; − Количество проводимых массовых мероприятий, ед./год; − Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия, чел./год. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018- 2020 годы; Программа реализуется в 1 этап, ежегодно. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы на период 2018 – 2020 гг. составит: 5 985,1 тыс. руб., в том числе: 2018 год местный бюджет – 1902,0 тыс. рублей; 2019 год местный бюджет – 2003,6 тыс. рублей; 2020 год местный бюджет – 2079,5 тыс. рублей. Расходы на финансирование программы будут уточняться при рассмотрении проекта бюджета Лужского городского поселения на последующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2020 года в результате выполнения мероприятий программы предполагается: − Увеличить количество отдыхающих в парке до 10000 чел/год. − Увеличить количество проводимых мероприятий до 15 в год; − Увеличить количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия до 6000 чел/год. |

Общая характеристика, основные проблемы

и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Отдых и развлечение − одна из важнейших сторон повседневной жизни человека. Удовлетворенность качеством организации своего досуга, доступность тех или иных развлечений и форм отдыха являются для человека не только индикатором его социального положения, но и показателем развития экономики района в целом и социальной сферы в частности. Кроме того, наряду с образованием, различные формы организации досуга способны оказать серьезное влияние на мировоззрение, особенно мировоззрение детей и молодежи. Одним из главных объектов развлечений и отдыха всего цивилизованного мира являются парки отдыха. Успех парка всецело зависит от степени удовольствия, получаемого посетителями. Следовательно, ключом к успеху в работе парка является создание таких условий, при которых гости, покидая парк, уносили бы с собой желание вновь в него вернуться. Парки отдыха в рекреационной системе характеризуются, прежде всего, мерой соответствия потребностям отдыхающих (комфортностью и привлекательностью) и потребностям органа управления - пространственной и временной емкостью и надежностью. Они обеспечивают реализацию многих функций необходимых для нормального функционирования рекреационной системы.

Повышение качества жизни населения Лужского городского поселения самым непосредственным образом связано с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечет изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формам экономического развития являются городские парковые пространства. Именно подразделение «Заречный парк» муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» является тем учреждением, основная деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере досуга, поскольку совмещает в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1983-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» парки культуры и отдыха  размещаются в зависимости от численности населения в количестве не менее 1 в поселениях с численностью населения от 10 до 100 тыс. человек и в поселениях с численностью населения свыше                           100 тыс. человек исходя из норматива - 1 парк культуры на каждые                                            100 тыс. жителей.

Сетевой показатель для каждой категории различных поселений определяется путем умножения количества поселений этой категории на количество парков культуры и отдыха, рекомендуемых для размещения в поселениях каждой категории.

Заречный парк – одно из любимых мест культурно-массового отдыха жителей Лужского городского поселения. Традиционно здесь проходили городские народные гуляния, концертные и игровые программы для различных возрастных групп населения, посвященные общероссийским праздникам.

Общая площадь территории парка составляет около 4 га. На территории работают досуговые объекты (летняя эстрада, карусель, батут, детская игровая площадка, спортивная площадка, прогулочные дорожки и скамейки). Из них значительная доля объектов не соответствует современным стандартам и потребностям. Почти полностью отсутствует комплекс аттракционов, исключение составляют: карусель «Сказка» (2010 год) и батут «Клоун»                  (2006 год) для детей младшего возраста. Системы видеонаблюдения и безопасности имеют недостаточное покрытие территории парка. На территории парка отсутствуют благоустроенные стационарные туалеты, а у входа в парк на прилегающих территориях – парковки. Имеющиеся спортивные площадки нуждаются в реконструкции, кроме того, их количество недостаточно для занятий физической культурой и спортом посетителей парка. В парке недостаточно развита инфраструктура для пожилых людей и молодежи, а также для маломобильных групп населения. В парке отсутствуют всесезонные помещения для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Таким образом, благоустройство территории парка, модернизация и техническое переоснащение подразделения «Заречный парк» муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежного центра» – неотъемлемая часть мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения, обустройство мест массового отдыха жителей и гостей Лужского городского поселения.

Основные цели и задачи муниципальной программы «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы».

Эффективное использование возможностей ландшафтного парка - парка отдыха - парка развлечений на территории города в рациональном проведении досуга различных категорий населения. Муниципальная программа «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» (далее – Программа) направлена на модернизацию и укрепление технического потенциала подразделения «Заречный парк» муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежного центра», что будет способствовать реализации основных функций учреждения по организации досуга и отдыха населения.

Основными целями Программы являются:

- создание комфортных условий для отдыха населения;

Основными задачами Программы являются:

- создание необходимых условий для оказания рекреационных услуг населению города Луги - проведения разнообразного досуга и организации отдыха населения в черте города и повышение качества рекреационных услуг и услуг в сфере досуга для населения Лужского городского поселения;

- модернизация территории подразделения «Заречный парк» муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежного центра»;

- наращивание технического потенциала подразделения «Заречный парк» муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежного центра»;

- возрождение Заречного парка, как места проведения массовых гуляний, общегородских и районных праздников и спортивно-массовых мероприятий.

Характеристика основных мероприятий Программы

Основным мероприятием Программы является «Обеспечение деятельности подразделения «Заречный парк» муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр», реализация направлений которого призвана обеспечить достижение цели и решение задач Программы (приложение 1 к Программе)

Характеристика основных мероприятий:

1)	Обеспечение деятельности подразделения «Заречный парк»:

- расходы на выплату заработной платы, начисления на оплату труда, услуги по содержанию имущества, электроэнергии, связи, текущий ремонт зданий и оборудования, прочие расходы.

2) Материально-техническое оснащение подразделения «Заречный парк»:

- ограждение территории парка;

- приобретение аттракционов.

3) Проведение культурно-массовых мероприятий:

- организация взаимодействия и предоставления территории парка для социально значимых мероприятий – государственные праздники, муниципальные праздники, фестивали, конкурсы, концерты.

Информация об участии муниципальных учреждений,                        общественных, научных и иных организаций и физических лиц                                               в реализации Программы

Основным исполнителем Программы является отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района, который совместно с муниципальным казенным учреждением «Спортивно-молодежный центр» ???:

- ежегодно предоставляет бюджетные заявки при формировании проекта бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района;

- осуществляет контроль за целевым использованием средств и ходом выполнения мероприятий Программы;

- представляет по запросам комитета экономического развития и АПК, комитета финансов Лужского муниципального района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы.

Участники Программы:

- отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района;

- муниципальное казенное учреждение «Спортивно-молодежный центр»;

- муниципальные учреждения Лужского городского поселения;

- муниципальные учреждения Лужского муниципального района;

- жители Лужского городского поселения, Лужского муниципального района и гости города.

Участники Программы осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции.

Информация о ресурсном обеспечении Программы

Программа реализуется в период 2018 – 2020 годы ежегодно.

Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет                                 5 985,1 тыс. руб.:

2018 год – 1 902,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 003,6 тыс. рублей;

2020 год – 2 079,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения определяются решением о бюджете Лужского городского поселения на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства.

Настоящий Порядок регламентирует предоставление средств местного бюджета на реализацию мероприятий программы. Выплата средств осуществляется согласно порядка финансирования, утверждаемого постановлением администрации Лужского муниципального района по методике, ставкам и в пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального, областного и районного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении Программы по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 к настоящей Программе.

Расходы на финансирование Программы будут уточняться при рассмотрении проекта бюджета Лужского городского поселения на последующий финансовый год. Финансирование спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий осуществляется в соответствии с расчетом денежных средств, выделяемых на мероприятия Программы.

Реализация основных мероприятий Программы осуществляется в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в соответствии с кассовым планом муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр».

Основные ожидаемые конечные результаты и показатели (индикаторы) эффективности, сроки и этапы реализации Программы

Основными показателями (индикаторами) Программы с учетом целей и задач развития культуры в Лужском городском поселении  являются:

- показатель «Количество отдыхающих в парке» характеризует меру соответствия потребностям отдыхающих (комфортность и привлекательность) пространственной и временной емкости и надежности парка в рекреационной системе Лужского городского поселения. Продолжительность учетного периода при измерении рекреационных нагрузок следует принимать равной одному году (Т = 1 год = 8760 часов). Количество отдыхающих отражается в систематических отчетах муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр».

- показатель «Количество проводимых массовых мероприятий» отражает уровень востребованности данного вида услуг и соответствует плану мероприятий муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» ежегодно корректируемом;

- показатель «Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия» отражает объем организованных и творческих мероприятий, видимый в отчетах по проведенным мероприятиям муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» и отражающий востребованность у населения данного вида услуг;

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации Программы по годам приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

Реализация Программы обеспечит расширение культурного пространства и повышение качества досуга населения. Улучшение рекреационных услуг позволит увеличить к концу 2020 года:

- количество отдыхающих в парке до 10 000 человек в год;

- количество проводимых мероприятий до 15 в год;

- количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия до 6000 человек в год.

Нормативно-правовой базой для разработки прогнозных показателей (индикаторов) реализации Программы являются:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597                                  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199                 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2012                      № 2567-р «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма».

Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ответственным исполнителем Программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.102013 № 3279.

Источником получения информации для расчета и анализа целевых показателей (индикаторов) являются отчеты муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» по проведенным мероприятиям в «Заречном парке» и результаты мониторингов, проводимых отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района.

Анализ рисков реализации Программы и описание мер по минимизации их негативного влияния

Реализация Программы подвержена влиянию общих групп рисков и негативных факторов. Можно также выделить индивидуализированные риски, характерные для отдельных мероприятий. Существуют некоторые рисковые события, наступление которых может исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации Программы.

Основным риском реализации Программы является неэффективное и неполное использование органами местного самоуправления, учреждением возможностей, предоставляемых в рамках реализации мероприятий Программы.

Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий Программы. В этом случае будет затруднена реализация запланированных мероприятий Программы.

Другим не менее важным риском реализации Программы может стать несогласованная работа органов местного самоуправления (затруднения в выработке общей позиции и ее последовательная реализация на законодательном уровне в последующем и так далее).

Еще одним негативным фактором, который может существенно осложнить планы по реализации Программы, является параллельное принятие дублирующих законодательных и ведомственных актов (как на федеральном, так и на региональном (муниципальном) уровне).

Также следует отметить риски, связанные с денежно-кредитной политикой Центрального банка Российской Федерации и бюджетной политикой Минфина России.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности, осуществляемыми в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области (постановление администрации Лужского муниципального района от 30.10.2013 № 3279).

Минимизация рисков общего характера осуществляется на основе формирования ежегодных планов реализации Программы и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего выявлять причины и принять соответствующие меры регулирования.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении на 2018 год

и плановый период 2019-2020 годы»

ПЛАН

мероприятий муниципальной программы «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок финансирования мероприя тия | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб. в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель) бюджетных средств/ Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | мест ные бюдже ты | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подразделения «Заречный парк» МКУ «Спортивно-молодежный центр» | 2018 2019 2020 | 1902,0 2003,6 2079,5 |  |  | 1902,0 2003,6 2079,5 |  | -Количество отдыхающих в парке, чел; -Количество проводимых массовых мероприятий, ед.; -Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия, чел. | Администрация Лужского муниципально го района | МКУ «Спортивно-молодежный центр»/ МКУ «Спортивно-молодежный центр» |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности подразделения «Заречный парк» | 2018 2019 2020 | 1902,0 2003,6 2079,5 |  |  | 1902,0 2003,6 2079,5 |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Материально-техническое оснащение подразделения «Заречный парк» | 2018 2019 2020 | 0 0 0 |  |  |  |  | -Количество отдыхающих в парке, чел; -Количество проводимых массовых мероприятий, ед.; -Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия, чел. | Администрация Лужского муниципального района | МКУ «Спортивно-молодежный центр»/ МКУ «Спортивно-молодежный центр» |
| 1.3 | Мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий» | 2018 2019 2020 | 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  | 5 985,1 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие Заречного парка в Лужском

городском поселении на 2018 год

и плановый период 2019-2020 годы»

Прогнозные значения показателей (индикаторов)

реализации муниципальной программы «Развитие Заречного парка в Лужском городском поселении

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»

| № | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год - отчетный | 2018 год первый | 2019 год | 2020 год |
| Раздел «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивно-молодежный центр» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество отдыхающих в парке | чел./год | 5000 | 7000 | 9000 | 10000 |
| 2. | Количество проводимых массовых мероприятий | ед./год | 5 | 10 | 13 | 15 |
| 3 | Количество детей и взрослых, посещающих культурно-массовые мероприятия | чел./год | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 |