Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  11 декабря 2018 г.  №  3901

О внесении изменений

в постановление

от 19.06.2015 № 1661

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации,                                           ст.ст. 14, 17 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.10.2013 № 3279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ                              Лужского муниципального района Ленинградской области», решением Совета депутатов Лужского муниципального района от 22.12.2017 № 218                                «О бюджете  Лужского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями), в целях оптимизации расходов и эффективности использования бюджетных средств в 2018 году, администрация Лужского муниципального района                                                                 п о с т а н о в л я е т:

    - Внести в постановление администрации Лужского муниципального района от 19.06.2015 № 1661 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

- В паспорте муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» (приложение к Постановлению, далее – муниципальная программа) раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств  местного и областного бюджетов за весь период реализации составит 404 269,84 тыс. рублей:

2015 г. – 74 626,41 тыс. рублей;

2016 г. – 110 618,23 тыс. рублей;

2017 г. – 105 145,3 тыс. рублей;

2018 г. – 113 879,9  тыс. рублей.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства».

- В паспорте муниципальной программы  раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«К концу 2018 года:

протяженность отремонтированных тепловых сетей не менее 0,5 км ежегодно;

протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения не менее 0,5 км ежегодно;

разработка проектно-сметной документации на объекты теплоснабжения, 3 шт.;

разработка проектно-сметной документации на объект «Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г. Луга производительностью 17 000 м3 в сутки»;

годовая экономия электроэнергии в муниципальных бюджетных учреждениях, на 176,9 тыс. кВтч к концу реализации муниципальной программы;

годовая экономия  воды в муниципальных бюджетных учреждениях, на  2028,6 м3  к концу реализации муниципальной программы;

годовая экономия  тепловой  энергии в муниципальных бюджетных учреждениях на 1529,92 Гкал к концу реализации муниципальной программы;

протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 22,656 км (за период действия подпрограммы);

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 68,7 % к уровню 2014 года;

снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 7 % к уровню 2014 года;

снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 7 % к уровню 2014 года;

объем вывезенных твердых бытовых отходов 500 м3 ежегодно;

количество проданных проездных билетов обучающимся - 5400 шт. в год;

количество обучающихся, получивших льготы за проезд, 960 чел. в год;

протяженность вновь построенных газопроводов высокого, среднего и низкого давления - 23900 пог. м;

количество выполненной ПСД объектов газификации 7 шт.;

количество домовладений, которым предоставлена техническая возможность для подключения к сетям газоснабжения - 1139 домовладений;

количество приобретенных автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) – 2 шт.;

количество установленных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов - 3 ед.;

организация социальных автобусных маршрутов - 44 ед.».

- В разделе 3 муниципальной программы «Планируемые  результаты реализации, сроки и этапы реализации муниципальной программы» первый абзац изложить в следующей редакции:

«К концу 2018 года:

Протяженность отремонтированных тепловых сетей 0,5 км ежегодно.

Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения 0,5 км ежегодно.

Разработка проектно-сметной документации на объекты теплоснабжения, 6 шт.

Разработка проектно-сметной документации на объект «Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г. Луга производительностью 17 000 м3 в сутки».

Годовая экономия электроэнергии в муниципальных бюджетных учреждениях, на 176,9 тыс. кВтч к концу реализации муниципальной программы.

Годовая экономия  воды в муниципальных бюджетных учреждениях, на  2028,6 м3  к концу реализации муниципальной программы.

Годовая экономия  тепловой  энергии в муниципальных бюджетных учреждениях на 1529,92 Гкал к концу реализации муниципальной программы.

Увеличение отремонтированных автомобильных общего пользования местного значения, находящихся в границах Лужского муниципального района - до 22,656 км, за период действия подпрограммы.

Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Лужского муниципального района.

Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 7 % к уровню 2014 года.

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 7% к уровню 2014 года.

Количество проданных проездных билетов обучающимся 5400 шт. в год.

Количество обучающихся, получивших льготы за проезд, 960 чел. в год.

Протяженность вновь построенных газопроводов высокого, среднего и низкого давления - 23900 пог. м.

Количество выполненной проектно-сметной документации объектов газификации - 7 шт.

Количество домовладений, которым предоставлена техническая возможность для подключения к сетям газоснабжения - 1139 домовладений.

Объем вывезенных твердых бытовых отходов 500 м3 ежегодно.

Количество приобретенных автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) - 2 шт.

Количество установленных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов - 3 ед.

Организация социальных автобусных маршрутов - 44 ед.».

- В разделе 5 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» муниципальной программы второй абзац изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 404 269,84 тыс. рублей, в том числе:

средства  местного бюджета:

2015 г. – 20 048,43 тыс. рублей;

2016 г. – 33 064,15 тыс. рублей;

2017 г. – 47 826,0 тыс. рублей;

2018 г. – 46 188,6 тыс. рублей;

субсидии из областного бюджета:

2015 г. – 54 577,98 тыс. рублей;

2016 г. – 77 554,08 тыс. рублей;

2017 г. – 57 319,3 тыс. рублей;

2018 г. – 67 691,3 тыс. рублей».

- В паспорте подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного и областного бюджетов за весь период реализации составит                         219 265,94 тыс. рублей:

2015 г. – 32 372,91тыс. рублей;

2016 г. – 58 654,23 тыс. рублей;

2017 г. – 62 435,1 тыс. рублей;

2018 г. – 65 803,7 тыс. рублей.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства».

- В паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы  раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«К концу 2018 года:

Протяженность отремонтированных тепловых сетей - 0,5 км ежегодно.

Протяженности отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения - 0,5 км ежегодно.

Разработка проектно-сметной документации на объекты теплоснабжения - 3 шт.

Количество приобретенных автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) – 2 шт.

Замена насосного оборудования - 3 шт.».

- Раздел 4 подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

- протяженность отремонтированных тепловых сетей - 0,5 км ежегодно;

- протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения - 0,5 км ежегодно;

- разработка проектно-сметной документации на объекты теплоснабжения - 3 шт.;

- количество приобретенных автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) - 2 шт.;

- замена насосного оборудования - 3шт.

Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы, подпрограмма реализуется в один этап».

- В разделе 5 подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы первый абзац изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного и областного бюджетов за весь период реализации составит                            219 265,94 тыс. рублей:

средства местного бюджета:

2015 г. – 3 298,43 тыс. рублей;

2016 г. – 6 308,35 тыс. рублей;

2017 г. – 12 402,2 тыс. рублей;

2018 г. – 10 822,8 тыс. рублей,

субсидии областного бюджета:

2015 г. – 29 074,48 тыс. рублей;

2016 г. – 52 345,88 тыс. рублей;

2017 г. – 50 032,9 тыс. рублей;

2018 г. – 54 980,9 тыс. рублей».

- В паспорте подпрограммы 7 «Организация транспортного обслуживания» муниципальной программы раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить следующим абзацем:

«Организация социальных автобусных маршрутов - 44 ед.».

- Раздел 4 подпрограммы 7 «Организация транспортного обслуживания» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

- количество проданных проездных билетов обучающимся - 5400 шт. в год;

- количество обучающихся, получивших льготы за проезд,                                              960 человек в год;

- организация социальных автобусных маршрутов - 44 ед.».

- В паспорте подпрограммы 8 «Газификация Лужского муниципального района» муниципальной программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств местного и областного бюджетов за весь период реализации составит                   22 174,8 тыс. рублей:

2015 г. – 8 158,0  тыс. рублей;

2016 г. – 2 000,0 тыс. рублей;

2017 г. – 5 364,5 тыс. рублей;

2018 г. – 6 652,3 тыс. рублей.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства».

- В разделе 5 подпрограммы 8 «Газификация Лужского муниципального района» муниципальной программы первый абзац изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств местного и областного бюджетов за весь период реализации составит                  22 174,8 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета:

2015 г. – 500,0  тыс. рублей;

2016 г. – 2 000,0 тыс. рублей;

2017 г. – 5 364,5 тыс. рублей;

2018 г. – 6 652,3 тыс. рублей,

субсидии областного бюджета:

2015 г. – 7 658,0 тыс. рублей».

- План мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы (приложение 1 к  муниципальной программе)  изложить в новой редакции (приложение).

- В Прогнозных значениях показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского  муниципального района на 2015-2018 годы» (приложение 2 к муниципальной программе) раздел «Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год - оценка | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | км |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации на объекты теплоснабжения | км |  |  | 6 |  |  |
| 1.4. | Количество приобретенных автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 1.5. | Замена насосного оборудования | шт. |  |  |  | 3 |  |

- В Прогнозных значениях показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского  муниципального района на 2015-2018 годы» (приложение 2 к муниципальной программе) раздел «Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год - оценка | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Количество проданных проездных билетов обучающимся | шт. |  | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 7.2. | Количество обучающихся получивших льготы на проезд | человек |  | 960 | 960 | 960 |  |
| 7.3. | Организация социальных автобусных маршрутов | ед. |  |  |  |  | 44 |

    - Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

    - Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Лужского муниципального района Кузьмина Е.И.

    - Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района			                            Ю.В. Намлиев

Разослано: ОТСиКХ, КФ, КЭР и ИД – 2 экз., сектор ФМК, прокуратура.

Приложение

к постановлению администрации

Лужского муниципального района

от 11.12.2018 № 3901

приложение 1 к муниципальной программе

(новая редакции)

План

мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского  муниципального района

на 2015-2018 годы»

| Наименование объекта, мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) |  | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Распорядитель (получатель) бюджетных средств Исполнители мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Лужского муниципаль ного района | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| - Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах (взносы в региональный оператор по нежилым помещениям) | 2015 2016 2017 2018 | 490,8 759,92 760,0 720,0 | 490,8 759,92 760,0 720,0 |  |  |  | Протяженность отремонтированных тепловых сетей. Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения. Замена насосного оборудования. |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района |  | Администра Ция Лужского муниципаль ного района /ОТС и КХ |  |
| 1.2. Ремонт и техническое обслуживание оборудования и сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2015 2016 2017 2018 | 31882,11 54297,31 61675,1 65083,7 | 2807,63 5371,43 11642,2 10102,8 | 29074,48 48925,88 50032,9 54980,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Строительство котельных | 2015 2016 2017 | - - - | - - - |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации на объекты теплоснабжения. |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района/ ОТС и КХ |  |
| 1.4. Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергосбережения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов (софинансирование) | 2016 | 3597,0 | 177,0 | 3420,0 |  |  | Количество приобретенных автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов). |  | Администраия Лужского муниципалього района |  | Администраця Лужского муниципальнго района/ОТС и КХ |  |
| Итого по подпрограмме 1 | 2015 2016 2017 2018 | 32372,91 58654,23 62435,1 65803,7 | 3298,43 6308,35 12402,2 10822,8 | 29074,48 52345,88 50032,9 54980,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  | 219265,94 | 32831,78 | 186434,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений | 2015 2016 2017 2018 | 200,0 0,0 0,0 200,0 | 200,0 0,0 0,0 200,0 |  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации на объект «Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г. Луга производительностью 17 000 м3 в сутки». |  | Администраия Лужского муниципалього района |  | Администраия Лужского муниципалього района/ ОТС и КХ |
| Итого по подпрограмме 2 | 2015 2016 2017 2018 | 200,0 0,0 0,0 200,0 | 200,0 0,0 0,0 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Энергосбережение тепловой энергии в муниципальных учреждениях | 2015 2016 2017 2018 | 1000,0 1100,0 1100,0 1100,0 | 1 000,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 |  |  |  |  | Годовая экономия электроэнергии в МБУ, в натуральном выражении Годовая экономия воды в МБУ, в натуральном выражении. Годовая экономия тепловой энергии в МБУ, в натуральном выражении. Количество установленных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. |  | МКУ «Лужский центр бухгалтерского учета и контроля» |  | МКУ «Лужский центр бухгалтерского учета и контроля» |
| Итого по подпрограмме 3 | 2015 2016 2017 2018 | 1000,0 1100,0 1100,0 1100,0 | 1 000,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  | 4300,0 | 4300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Содержание автомобильных дорог | 2015 2016 2017 2018 | 9900,0 13728,0 14047,1 15503,0 | 9900,0 13728,0 14047,1 15503,0 |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района/ ОТС и КХ |
| 4.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений. | 2015 2016 2017 2018 | 21945,5 33876,0 19908,9 22227,1 | 4100,0 8667,8 12622,5 9516,7 | 17845,5 25208,2 7286,4 12710,4 |  |  |  |  |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района / ОТС и КХ |
| Итого по подпрограмме 4 | 2015 2016 2017 2018 | 31845,5 47604,0 33956,0 37730,1 | 14000,0 22395,8 26669,6 25019,7 | 17845,5 25208,2 7286,4 12710,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 4 |  | 151135,6 | 88085,1 | 63050,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Повышение безопасности дорожного движения | 2015 2016 2017 2018 | - - 895,0 895,0 | - - 895,0 895,0 |  |  |  |  | Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района / ОТС и КХ |
| Итого по подпрограмме 5 | 2015 2016 2017 2018 | - - 895,0 895,0 | - - 895,0 895,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 5 |  | 1790,0 | 1790,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов с несанкционированных свалок | 2015 2016 2017 2018 | - - - - | - - - - |  |  |  |  | Объем вывезенных ТБО |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района / ОТС и КХ |
| Итого по подпрограмме 6 | 2015 2016 2017 2018 | - - - - | - - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Продажа проездных льготных билетов и выдача бесплатных льготных проездных билетов обучающимся | 2015 2016 2017 2018 | 300,0 360,0 400,0 498,8 | 300,0 360,0 400,0 498,8 |  |  |  |  | Количество проданных проездных билетов обучающимся |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района / ОТС и КХ |
| 7.2. Субсидии юридическим лицам на компенсацию расходов по перевозкам льготных категорий граждан на регулярных автобусных маршрутах, введенных с 01.09.2014 | 2015 2016 2017 | 750,0 900,0 994,7 | 750,0 900,0 994,7 |  |  |  |  | Количество обучающихся получивших льготы на проезд |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района / ОТС и КХ |
| 7.3.Организация регулярных перевозок по регулируемому тарифу | 2018 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  | Организация социальных автобусных маршрутов |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района / ОТС и КХ |
| Итого по подпрограмме 7 | 2015 2016 2017 2018 | 1050,0 1260,0 1394,7 1498,8 | 1050,0 1260,0 1394,7 1498,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 7 |  | 5203,5 | 5203,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Проектирование и строительство газопровода: - межпоселковый среднего давления от д. Ретюнь до пос. Володарское; - межпоселковый д. Заклинье-д. Смешино- д. Турово – д. Нелаи - д. Слапи с отводом на Лужский лесной селекционно- семеноводческий центр; - распределительный среднего давления с вводами в жилые дома в пос. Торковичи; - межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово | 2015 2016 2017 | 8158,0 2000,0 5364,5 | 500,0 2000,0 5364,5 | 7658,0 |  |  |  | Количество разработанной ПСД объектов газификации. Протяженность вновь построенных газопроводов высокого, среднего и низкого давления. Количество домовладений, которым предоставлена техническая возможность для подключения к сетям газоснабжения |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района |  | Администра ция Лужского муниципаль ного района / ОТС и КХ |
| 8.2. Проектно - изыскательские работы по объекту - межпоселковый газопровод п.г.т. Толмачево – д. Живой Ручей | 2018 | 6652,3 | 6652,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 8 | 2015 2016 2017 2018 | 8158,0 2000,0 5364,5 6652,3 | 500,0 2000,0 5364,5 6652,3 | 7658,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 8 |  | 22174,8 | 14516,8 | 7658,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе | 2015 2016 2017 2018 | 74626,41 110618,23 105145,3 113879,9 | 20048,43 33064,15 47826,0 46188,6 | 54577,98 77554,08 57319,3 67691,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 404269,84 | 147127,18 | 257142,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |