ПАСПОРТ

муниципальной программы Лужского городского поселения

Лужского муниципального района Ленинградской области

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района»

(далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2027 годы |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Комитет по комплексному развитию и благоустройству Лужского городского поселения администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной  программы | * Комитет по комплексному развитию и благоустройству Лужского городского поселения администрации Лужского муниципального района; * отдел транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района; * отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Лужского муниципального района; * отдел архитектуры и градостроительства администрации Лужского муниципального района; * комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Лужского муниципального района; * организации жилищно-коммунального и дорожного хозяйства и индивидуальные предприниматели; * ОГИБДД ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий проживания населения и повышение эффективности функционирования жилищно- коммунального и дорожного хозяйства на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования коммунального комплекса.  2.  Достижение нормативного освещения улиц.  3.  Приведение жилого фонда поселения в соответствие со стандартами качества.  4. Организация системной работы по благоустройству городской территории с привлечением всех структур, ответственных за благоустройство.  5. Улучшение экологической и санитарной обстановки.  6. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений, находящихся в границах Лужского городского поселения.  7. Обеспечение безопасного дорожного движения на территории Лужского городского поселения.  8. Повышение уровня газификации |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | В рамках реализации программных мероприятий предполагается достичь следующих результатов:   * протяженность построенных газопроводов высокого и низкого давления: до 55 100,0 пог. м за период реализации муниципальной программы; * количество разработанной проектно-сметной документации для строительства газопроводов: до 19 шт. За период реализации муниципальной программы: * количество приобретенных автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) – 1 шт.; * количество построенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: 134 шт.; * протяженность отремонтированных автомобильных дорог: до 31,5 км |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за счёт средств местного, областного бюджетов и внебюджетных источников за весь период реализации составит 2 468 328,20397 тыс. рублей |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы | Налоговые расходы не предусмотрены |