УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 01.06.2015 № 1514

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО**

**И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**ЛУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **НА 2015-2018 ГОДЫ»**

Содержание

ПАСПОРТ [муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» 3](file:///C%3A%5CUsers%5CPOMAH%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DIa0.481%5C3525%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB..doc#_Toc372093867)

[I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 7](file:///C%3A%5CUsers%5CPOMAH%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DIa0.481%5C3525%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB..doc#_Toc372093868)

[II. Цели и задачи муниципальной программы](file:///C%3A%5CUsers%5CPOMAH%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DIa0.481%5C3525%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB..doc#_Toc372093870) 8

[III. Планируемые результаты реализации сроки и этапы реализации муниципальной программы](file:///C%3A%5CUsers%5CPOMAH%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DIa0.481%5C3525%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB..doc#_Toc372093870) 9

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 10

[V. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы](file:///C%3A%5CUsers%5CPOMAH%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DIa0.481%5C3525%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB..doc#_Toc372093871) 11

[VI. Методика оценки эфффективности реализации Программы](file:///C%3A%5CUsers%5CPOMAH%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DIa0.481%5C3525%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB..doc#_Toc372093872) 11

[VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния 12](file:///C%3A%5CUsers%5CPOMAH%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DIa0.481%5C3525%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB..doc#_Toc372093874)

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;…....……………..…13

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;....………… 17

Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»;.……………………………19

Подпрограмма 4 «Благоустройство»………………………………………………………………….22

Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений».27

Подпрограмма 6 «Сбор и вывоз ТБО»……………………………………………………………..…31

Подпрограмма 7 «Повышение безопасности дорожного движения»..………………………….…34

Подпрограмма 8 «Чистая вода»……………………………………………………………………….37

Подпрограмма 9 «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»… ………. ..40

[Приложение 1](file:///C%3A%5CUsers%5CPOMAH%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DIa0.481%5C3525%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB..doc#_Toc372093875) 44

Приложение 2 …………………………………………………………………………………..…….54**ПАСПОРТ**

# муниципальной программы

# «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района, ОГИБДД ОВД по Лужскому району, администрация Лужского муниципального района, организации жилищно-коммунального и дорожного хозяйства и Индивидуальные предприниматели, комитет по топливно –энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»;Подпрограмма 4 «Благоустройство»Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»Подпрограмма 6 «Сбор и вывоз ТБО»Подпрограмма 7 « Повышение безопасности дорожного движения»Подпрограмма 8 «Чистая вода»Подпрограмма 9 « Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения». |
| Цель муниципальной программы | -создание условий для приведения коммунальной и дорожной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населению;-повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг;- повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;-повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;- улучшение социально-экономических условий проживания жителей Лужского городского поселения и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд.  |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение устойчивости и безопасности функционирования коммунального комплекса;-  снижение объемов потерь и количества аварий при транспортировке и  распределении коммунальных ресурсов;-  модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;-  повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;-  повышение    эффективности    управления объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры;-  привлечение средств из внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры;- развитие газовых сетей;- повышение уровня газификации в целях увеличения объема потребления природного газа населением. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Протяженность отремонтированных тепловых сетей, км Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, кмПротяженность отремонтированной ливневой канализации, кмКоличество изготовленных схем ливневой канализации, едФинансовые затраты бюджета потребляемые на уличное освещение на, %.Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, шт Количество спиленных аварийных деревьев, шт; Количество посаженных цветов, до 28500 шт в год; Количество побеленных деревьев, шт ; Количество тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера, охваченных содержанием (уборка), м2; Количество кронированных деревьев, шт; Количество обрезанных кустарников, шт; Количество выкошенных газонов, м2; Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - км.;Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - %;Доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП  - %;Количество отремонтированных контейнерных площадок, шт;Количество установленных контейнерных площадок, шт;Количество собранного и вывезенного ТБО с несанкционированных свалок, м3;Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, % к уровню 2014 годаКоличество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, % к уровню 2014 года.Количество артезианских скважин, на которых выполнен капитальный ремонт, шт.;Строительство газопроводов среднего и низкого давления протяженностью, п.м.;- Количество выполненной ПСД, шт.;- Предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения домовладений, шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2018 годы. В один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района за весь период реализации составит 504429,9 тыс. рублей:2015 г. – 93366,0 тыс. рублей;2016 г. – 113043,9 тыс. рублей;2017 г. – 133050,0 тыс. рублей;2018 г. – 164970,0 тыс. рублей;Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального, областного и районного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2018года:Увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей до 0,3 км в годУвеличение протяженности отремонтированной ливневой канализации 0,5 км в годУвеличение протяженности отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, до 0,5км в год.Изготовление схем ливневой канализации г. Луги, 1 ед.Уменьшение финансовых затрат бюджета на уличное освещение на 50% к уровню 2014 года.Увеличение количества многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, до 20 шт;Увеличение количества спиленных аварийных деревьев, до 230 шт за период реализации программы; Увеличение количества посаженных цветов, до 28500 шт в год; Количество побеленных деревьев,1000 шт ежегодно; Увеличение количества тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера, охваченных содержанием (уборка), до 7160,2 м2 в год; Количество кронированных деревьев, 170 шт за период реализации программы; Количество обрезанных кустарников, до 50 шт ежегодно; Увеличение количества выкошенных газонов, до 380 000м2 в год; Увеличение отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 20 км.;Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - на 15 % к уровню 2014 года;Уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП  - на 30 % к уровню 2014 года;Увеличение количества отремонтированных контейнерных площадок –до 25 шт; Увеличение количества установленных площадок - до 48 шт;Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 8 % к уровню 2014 годаСокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, на 8 % к уровню 2014 года. Количество артезианских скважин, на которых выполнен капитальный ремонт 3 шт.;-строительство газопроводов среднего и низкого давления протяженностью 15615 п.м.;- количество выполненной ПСД 6 шт.;- предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения до 542 домовладений. |

#  I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг  - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства уже прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы системы платы за коммунальные услуги, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы- обеспечение нормативного качества коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение ее энергоэффективности, оптимизация затрат на производство и транспортировку коммунальных ресурсов – на сегодняшний день не достигнуты.

В связи с тем, что на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района не реализована в полном объеме программа по модернизации системы теплоснабжения со строительством новых котельных на природном газе и теплоснабжение в г. Луга-3 осуществляется от старых котельных, работающих на угле, износ оборудования которых составляет около 90%., что не позволяет обеспечивать выполнение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.

Причинами  износа оборудования являются сверхнормативные сроки его эксплуатации без проведения регламентных работ, что обусловлено недостаточным финансированием.

Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, низкий КПД являются основными определяющими факторами при формировании тарифов по физическим затратам.

Планово-предупредительные ремонты сетей и оборудования систем коммунального хозяйства, регламентные работы, финансово не обеспечены и в значительной степени уступают место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к еще более ускоренному старению и снижению надежности работы коммунальной инфраструктуры.

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии и отсутствие приборов учета при транспортировке ресурсов до потребителей и при их потреблении приводят к их неэффективному расходованию сверх обоснованных потребностей.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают более 25 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 10 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения возможен дефицит в обеспечении жителей питьевой водой нормативного качества, что приведет к сдерживанию темпов жилищного строительства в районе.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

На территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района продолжается реализация Программы газификации Ленинградской области.

Администрация Лужского муниципального района формирует и ведет реестр объектов газификации жилищного фонда, уточняет объем работ по данным объектам, численность проживающих граждан. С учетом показателей реестра формируется перечень конкретных объектов, предназначенных для газификации жилищного фонда, определяет объемы и источники финансирования применительно к конкретным адресам жилищного строительства.

Газификкация жилищного фонда будет способствовать сохранению социальной стабильности на территории города и ускоренным темпам развития его инженерной инфраструктуры.

# II. Цели и задачи муниципальной программы

Целью Программы является:

создание условий для приведения коммунальной и дорожной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Лужского городского поселения Лужского муниципального района;

-повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

-повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

-формирование благоприятной среды для проживания населения города; улучшение санитарного благополучия на территории города, комплексное благоустройство, озеленение, привлечение предприятий, организаций, жителей города к участию в решении проблем благоустройства города

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лужского городского поселения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и дворовых территорий многоквартирных домов.

- создание для жителей Лужского муниципального района благоприятных условий проживания и максимальной комфортности среды обитания;

- повышение уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния территорий Лужкого городского поселения Лужского муниципального района.

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;

- улучшение социально-экономических условий проживания жителей Лужского городского поселения и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- обеспечение устойчивости и безопасности функционирования коммунального комплекса;

-  снижение объемов потерь и количества аварий при транспортировке и  распределении коммунальных ресурсов;

-  модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-  повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

-  повышение    эффективности    управления объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры;

-  привлечение средств из внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры;

- развитие газовых сетей;

- повышение уровня газификации в целях увеличения объема потребления природного газа населением.

Основной задачей коммунального комплекса Лужского городского поселения Лужского муниципального района является обеспечение необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры, модернизация оборудования и замена ветхих коммунальных сетей.

**III. Планируемые результаты реализации, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа рассчитана на выполнение мероприятий для достижения следующих результатов к концу 2018года:

Увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей до 0,3 км в год

Увеличение протяженности отремонтированной ливневой канализации 0,5 км в год

Изготовление схем ливневой канализации г. Луги

Увеличение протяженности отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, до 0,5км в год.

Уменьшение финансовых затрат бюджета на уличное освещение на 50% к уровню 2014 года.

Увеличение количества многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, до 20 шт;

Увеличение количества спиленных аварийных деревьев, до 230 шт;

Увеличение количества посаженных цветов, до 28500 шт в год;

Количество побеленных деревьев,1000 шт ежегодно;

Увеличение количества тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера, охваченных содержанием (уборка), до 7160,2 м2 в год;

количество кронированных деревьев, 170 шт за период реализации программы;

количество обрезанных кустарников, до 50 шт ежегодно;

Увеличение количества выкошенных газонов, до 380 000м2 в год;

Увеличение отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 20 км.;

Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - на 15 % к уровню 2014 года;

Уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП  - на 30 % к уровню 2014 года;

Увеличение количества отремонтированных контейнерных площадок –до 25 шт;

Увеличение количества установленных площадок - до 48 шт;

Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 8 % к уровню 2014 года

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, на 8 % к уровню 2014 года.

Количество артезианских скважин, на которых выполнен капитальный ремонт 3 шт.

Строительство газопроводов среднего и низкого давления протяженностью 15615 п.м.;

Предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения до 542 домовладений.

В рамках выполнения целевой  Программы (наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий) будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры   приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг, с одновременным снижением нерациональных затрат.

Срок реализации муниципальной программы: 2015 – 2018 годы.

Программа реализуется в один этап.

 **IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»;

Подпрограмма 4 «Благоустройство»

Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»

Подпрограмма 6 «Сбор и вывоз ТБО»

Подпрограмма 7 «Повышение безопасности дорожного движения»

Подпрограмма 8 «Чистая вода»

Подпрограмма 9 « Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения».

Сведения о мероприятиях подпрограмм, сроках реализации и взаимосвязи с показателями и индикаторами приводятся в приложении 1 муниципальной программы.

**V. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района.

Общий объем финансирования программы за весь период реализации составит 504429,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 г. – 93366,0 тыс. рублей;

2016 г. – 113043,9 тыс. рублей;

2017 г. – 133050,0 тыс. рублей;

2018 г. – 164970,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района, бюджета Ленинградской области на очередной финансовый год.

Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района определяются Решением о бюджете Лужского городского поселения Лужского муниципального района на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства.

Настоящий Порядок регламентирует предоставление средств местного бюджета на реализацию мероприятий программы. Выплата средств осуществляется согласно порядка финансирования, утверждаемого Постановлением администрации Лужского муниципального района по методике, ставкам и в пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

**VI.** **Методика оценки эффективности реализации Программы**

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Эффективность реализации каждой из подпрограмм муниципальной программы оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей подпрограммы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) производится отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений, предусмотренных приложением 2 к Программе;

степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится ответственным исполнителем ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.

Методика оценки эффективности принимается для всех подпрограмм программы.

# VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию общих групп рисков и негативных факторов. Можно также выделить индивидуализированные риски, характерные для отдельных подпрограмм. Существуют некоторые рисковые события, наступление которых может исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации муниципальной программы.

Основным риском реализации муниципальной программы является неэффективное и неполное использование органами местного самоуправления Лужского района, учреждениями и организациями возможностей, предоставляемых в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Несмотря на позитивные тенденции последнего времени, сохраняется высокая степень неопределенности относительного того, как и какими темпами будет проходить восстановление мировой экономики после периода глубокой глобальной рецессии. Неопределенность в этом вопросе будет снижать интерес инвесторов вкладывать в более рискованные проекты, в связи с этим они будут придерживаться более консервативного поведения при выборе мест приложения своим капиталам.

Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной программы. В этом случае будет затруднена реализация запланированных мероприятий муниципальной программы.

Другим не менее важным риском реализации муниципальной программы может стать несогласованная работа органов местного самоуправления Лужского района (затруднения в выработке общей позиции и ее последовательная реализация на законодательном уровне в последующем и так далее).

Еще одним негативным фактором, который может существенно осложнить планы по реализации муниципальной программы, является параллельное принятие дублирующих законодательных и ведомственных актов (как на федеральном, так и на региональном (муниципальном) уровне). Так, реализация данного негативного сценария может привести к избыточным административным и иным ограничениям и, соответственно, дополнительным необоснованным расходам инвесторов.

Также следует отметить риски, связанные с денежно-кредитной политикой Центрального банка Российской Федерации и бюджетной политикой Минфина России.

Сведения об индивидуализированных рисках подпрограмм приведены в описании соответствующих подпрограмм.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности, осуществляемыми в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области (постановление администрации Лужского муниципального района от 30 октября 2013 № 3279).

Минимизация рисков общего характера осуществляется на основе формирования ежегодных планов реализации муниципальной программы и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего выявлять причины и принять соответствующие меры регулирования.

**Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

# ПАСПОРТ

# подпрограммы

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | **«**Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района, администрация Лужского муниципального района, организации жилищно-коммунального хозяйства и Индивидуальные предприниматели |
| Цель подпрограммы | повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Лужского городского поселения Лужского муниципального района, сокращение потребления  топливно-энергетических ресурсов на объектах коммунального назначения.создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населению;-повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг;-повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.  |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение устойчивости и безопасности функционирования коммунального комплекса;-  снижение объемов потерь и количества аварий при транспортировке и  распределении коммунальных ресурсов;-  модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;-  повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;-  повышение    эффективности    управления объектами коммунальной инфраструктуры;-  привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Протяженность отремонтированных тепловых сетей, кмПротяженность отремонтированной ливневой канализации, кмКоличество изготовленных схем ливневой канализации, ед.Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, км |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2018 годы. В один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района за весь период реализации составит 35 740,0 тыс. рублей:2015 г. – 7 700,0 тыс. рублей;2016 г. – 8 470,0 тыс. рублей;2017 г. – 9 320,0 тыс. рублей;2018 г. – 10 250,0 тыс. рублей;Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального, областного и районного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2018 года:Увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей 0,3 км в годУвеличение протяженности отремонтированной ливневой канализации 0,5 км в годИзготовление схем ливневой канализации г. Луги 1 ед.Увеличение протяженности отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения 0,5 км в год. |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы

В соответствии с паспортом жилищно-коммунального хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района (далее – Паспорт ЖКХ) по состоянию на 01.01.2014 г. общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 59,7 км, из них 6,67 (11,2%) являются ветхими.

Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению оказывает ОАО «Лужский водоканал».

Протяженность водопроводных сетей составляет 92,4 км, из них **2,1 (2,3%)** являются ветхими, протяженность канализационных сетей – 72,8 км, из них **1,2 (1,6%)** являются ветхими.

В связи с тем, что на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района не реализована в полном объеме программа по модернизации системы теплоснабжения со строительством новых котельных на природном газе и теплоснабжение в г. Луга-3 осуществляется от старых котельных, работающих на угле, износ оборудования которых составляет около 90%., что не позволяет обеспечивать выполнение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность Причинами  износа оборудования являются сверхнормативные сроки его эксплуатации без проведения регламентных работ, что обусловлено недостаточным финансированием.

Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, низкий КПД являются основными определяющими факторами при формировании тарифов по физическим затратам.

Планово-предупредительные ремонты сетей и оборудования систем коммунального хозяйства, регламентные работы, финансово не обеспечены и в значительной степени уступают место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к еще более ускоренному старению и снижению надежности работы коммунальной инфраструктуры.

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии и отсутствие приборов учета при транспортировке ресурсов до потребителей и при их потреблении приводят к их неэффективному расходованию сверх обоснованных потребностей.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают более 25 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 10 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения возможен дефицит в обеспечении жителей питьевой водой нормативного качества, что приведет к сдерживанию темпов жилищного строительства в районе.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

**Раздел II. Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является

повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Лужского городского поселения Лужского муниципального района, сокращение потребления  топливно-энергетических ресурсов на объектах коммунального назначения.

создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населению;

-повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг;

-повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения намеченной цели предполагается решение задачи:

- обеспечение устойчивости и безопасности функционирования коммунального комплекса;

-  снижение объемов потерь и количества аварий при транспортировке и  распределении коммунальных ресурсов;

-  модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-  повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

-  повышение    эффективности    управления объектами коммунальной инфраструктуры;

-  привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

  Реализация цели и решение задач подпрограммы будет осуществляться за счет выполнения первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а именно:

1. Техническое обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения, артезианских скважин
2. Перекладка сетей водопровода к жилым домам, расположенным на территории военных городков и замена арматуры на территории г. Луга-3
3. Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения
4. Промывка, откачка и ремонт ливневой канализации
5. Обследование технического состояния и изготовления схем ливневой канализации
6. Ремонт сетей электроснабжения
7. Газоснабжение

Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении 1 к муниципальной программе.

**Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, сроки и этапы реализации**

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы :

1. Увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей до 0,3 км в год
2. Увеличение протяженности отремонтированной ливневой канализации 0,5 км в год
3. Наличие схем ливневой канализации
4. Увеличение протяженности отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения до 0,5 км в год

Кроме того, предполагается обеспечить качественное и безаварийное прохождение объектами коммунальной инфраструктуры отопительных сезонов;

предоставление коммунальных услуг населению требуемого объема и надлежащего качества.

Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы, подпрограмма реализуется в 1 этап.

При изменении объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов.

**V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Объем финансирования Подпрограммы на проведение мероприятий за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района 35 740,0 тыс. рублей:

2015 г. – 7 700,0 тыс. рублей;

2016 г. – 8 470,0 тыс. рублей;

2017 г. – 9 320,0 тыс. рублей;

2018 г. – 10 250,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района определяются Решением о бюджете Лужского городского поселения Лужского муниципального района на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства. Объемы финансирования для проведения разовых и однократных мероприятий уточняются при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

 Выплата средств осуществляется согласно порядка финансирования, утверждаемого Постановлением администрации Лужского муниципального района по методике, ставкам и в пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 муниципальной программы.

По результатам оценки эффективности подпрограммы может быть принято решение о корректировке на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или досрочном прекращении реализации подпрограммы, начиная с очередного финансового года. Прекращение реализации подпрограммы осуществляется при условии отсутствия необходимости в проведении мероприятий подпрограммы.

**Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

# ПАСПОРТ

# подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной подпрограммы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района, администрация Лужского муниципального района, организации жилищно-коммунального хозяйства и индивидуальные предприниматели |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. |
| Задачи подпрограммы | - Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов системы наружного освещения в г. Луга- Модернизация (проектирование и строительство) объектов системы управления наружным освещением;- Достижение нормативной освещенности улиц;- Повышение надежности и безопасности работы объектов системы наружного освещения в г. Луга;- Обеспечение энергоэффективности объектов системы наружного освещения в г. Луге; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Доля реконструированных электрических сетей и устройств наружного освещения, %Финансовые затраты бюджета потребляемые на уличное освещение , %. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2018 годы. В один этап  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района за весь период реализации составит 64 255,0 тыс. рублей:2015 г. – 13 850,0 тыс. рублей; 2016 г. – 15 235,0 тыс. рублей; 2017 г. – 16 750,0 тыс. рублей; 2018 г. – 18 420,0 тыс. рублей; Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального, областного и районного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2018 года:Увеличение доли реконструированных электрических сетей и устройств наружного освещения до 100% к уровню 2014 годаУменьшение финансовых затрат бюджета на уличное освещение на 50% к уровню 2014 года. |

**Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы**

**реализации подпрограммы**

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства  Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р, являются основными документами, определяющими задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывают, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны  стать обязательной частью программ социально-экономического развития муниципальных образований.

Система наружного освещения Лужского городского поселение насчитывает около 2500 светильников. Из них большая часть преимущественно с лампами ДРЛ-250, но имеются также светильники с лампами ДНАТ-250 и ДРЛ-400. Кроме того, в систему наружного освещения входят линии электропередач и 68 точек коммерческого учета электрической энергии находящихся на трансформаторных подстанциях г. Луга.

Для эксплуатации данной системы наружного освещения необходимо заключение муниципальных контрактов с организациями, имеющими разрешение и опыт деятельности в данной сфере.

**Раздел II. Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы являются:

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий

Срок реализации мероприятий подпрограммы – 2015-2018 годы реализуется в 1 этап.

Основные задачи подпрограммы:

- Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов системы наружного освещения в г. Луга

- Модернизация (проектирование и строительство) объектов системы управления наружным освещением;

- Достижение нормативной освещенности улиц;

- Повышение надежности и безопасности работы объектов системы наружного освещения в г. Луга;

- Обеспечение энергоэффективности объектов системы наружного освещения в г. Луге;

**Раздел III. Система мероприятий подпрограммы**

Реализация подпрограммы осуществляется системой мероприятий, представленных в приложении 1 к муниципальной программе:

поставка электроэнергии г. Луга (уличное освещение) (реализация энергосервисного контракта);

В целях повышения эффективности бюджетных расходов планируется реализация мероприятий подпрограммы на основании конкурсных процедур.

**Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, сроки и этапы реализации**

К концу 2018 года:

Увеличение доли реконструированных электрических сетей и устройств наружного освещения до 100% к уровню 2014 года

Уменьшение финансовых затрат бюджета на уличное освещение на 50% к уровню 2014 года.

Показатели результативности подпрограммы по годам реализации приведены в Приложении 1

Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы, подпрограмма реализуется в 1 этап.

**V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Объем финансирования Подпрограммы на проведение мероприятий за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района составляет 64 255,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 г. – 13 850,0 тыс. рублей;

2016 г. – 15 235,0 тыс. рублей;

2017 г. – 16 750,0 тыс. рублей;

2018 г. – 18 420,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района определяются Решением о бюджете Лужского городского поселения Лужского муниципального района на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства. Объемы финансирования для проведения разовых и однократных мероприятий уточняются при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

Выплата средств осуществляется согласно порядка финансирования, утверждаемого Постановлением администрации Лужского муниципального района по методике, ставкам и в пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 муниципальной программы

**Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»**

# ПАСПОРТ

# подпрограммы

«Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной подпрограммы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района, администрация Лужского муниципального района, организации жилищно-коммунального хозяйства и индивидуальные предприниматели |
| Цель подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Лужского городского поселения.  |
| Задачи подпрограммы | Устранение физического износа жилых многоквартирных домов и приведение жилого фонда поселения в соответствие со стандартами качества |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, шт  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015-2018 годы. В один этап  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района за весь период реализации составит 51 030,0 тыс. рублей:2015 г. – 10 980,0 тыс. рублей;2016 г. – 12 100,0 тыс. рублей; 2017 г. – 13 310,0 тыс. рублей; 2018 г. – 14 640,0 тыс. рублей; Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального, областного и районного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | К концу 2018 года:Увеличение количества многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества до 20 шт за период реализации программы |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы

Общая площадь жилого фонда Лужского городского поселения составляет 746,0 тыс кв м и насчитывает 674 жилых дома, из которых 666 многоквартирные.

Наиболее активное строительство в городе велось в послевоенные годы, с начала пятидесятых годов до начала семидесятых годов было построено 253 жилых дома. В последующие годы темп строительства жилищного фонда снизился. Так с за период с 1971 года по 1990 год построено 151 многоквартирный дом, а с 1991 года по настоящее время построено 32 многоквартирных дома.

В Лужском городском поселении 43% многоквартирных домов имеют кирпичные и панельные стены, а жилые дома с деревянными стенами составляют 57%.

Данные сведения приведены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Стены | Количество домов |
| Кирпичные | 173 |
| Панельные | 127 |
| Деревянные и прочие | 374 |

Исходя из того, что в течение длительного времени капитальный ремонт жилых многоквартирных домов проводился в недостаточных объемах, дома требуют проведения капитального ремонта.

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг  - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, базирующаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. В этом заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в них роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Реформирование в сфере управления жилищным фондом предусматривает передачу многоквартирных домов в управление товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, или управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, а также в непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с законодательством на собственников помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, также возложены обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонта многоквартирных домов.

.

**Раздел II. Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является:

Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Лужского городского поселения.

 Задачи подпрограммы:

Устранение физического износа жилых многоквартирных домов и приведение жилого фонда поселения в соответствие со стандартами качества

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Реализация подпрограммы осуществляется системой мероприятий, а именно:

1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах (взносы в региональный оператор)
2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах

 (софинансирование по 185 ФЗ)

1. Ремонт жилья нуждающимся ветеранам ВОВ
2. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
3. Ремонт муниципального жилого фонда (после умерших, пожара и т.д.)
4. Капитальный ремонт неблагоустроенного муниципального жилого фонда (печей и т.д.)
5. Капитальный ремонт мест общего пользования и муниципальной квартиры №2 в доме №8 по пр. Лужскому (определение Ленинградского областного суда от 26.09.2013г)
6. Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в рамках укрепление пожарной безопасности ( в том числе проектные работы)
7. Проведение технической экспертизы жилищного фонда

**Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, сроки и этапы реализации**

К концу 2018 года:

Увеличение количества многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества до 20 шт за период реализации программы.

Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы, подпрограмма реализуется в 1 этап

**V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Объем финансирования Подпрограммы на проведение мероприятий за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района составляет 51 030,0 тыс. рублей:

2015 г. – 10 980,0 тыс. рублей;

2016 г. – 12 100,0 тыс. рублей;

2017 г. – 13 310,0 тыс. рублей;

2018 г. – 14 640,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района определяются Решением о бюджете Лужского городского поселения Лужского муниципального района на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства. Объемы финансирования для проведения разовых и однократных мероприятий уточняются при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

Выплата средств осуществляется согласно порядка финансирования, утверждаемого Постановлением администрации Лужского муниципального района по методике, ставкам и в пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 муниципальной программы

**Подпрограмма 4 «Благоустройство»**

# ПАСПОРТ

# муниципальной подпрограммы

«Благоустройство»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | «Благоустройство»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района, администрация Лужского муниципального района, организации жилищно-коммунального хозяйства и индивидуальные предприниматели |
| Цель подпрограммы | Формирование благоприятной среды для проживания населения города; улучшение санитарного благополучия на территории города, комплексное благоустройство, озеленение, привлечение предприятий, организаций, жителей города к участию в решении проблем благоустройства города. |
| Задачи подпрограммы | Организация системной работы по благоустройству городской территории, с привлечением всех структур, ответственных за благоустройство, улучшить санитарное благополучие на территории Лужского городского поселения.  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество спиленных аварийных деревьев, шт; количество посаженных цветов, шт в год; Количество побеленных деревьев, шт в год; Увеличение количества тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера, охваченных содержанием (уборка), до м2; Количество кронированных деревьев, шт; Количество обрезанных кустарников, шт; Количество выкошенных газонов, м2;  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2018 годы в один этап  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района за весь период реализации составит 97 460,0 рублей:2015 г. – 21 000,0 рублей; 2016 г. – 23 100,0 рублей; 2017 г. – 25 410,0 рублей; 2018 г. – 27 950,0 рублей; Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального, областного и районного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2018 года:Увеличение количества спиленных аварийных деревьев, до 230 шт за период реализации подпрограммы; Увеличение количества посаженных цветов, до 28500 шт в год; Количество побеленных деревьев,1000 шт в год; Увеличение количества тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера, охваченных содержанием (уборка), до 7160,2 м2; Количество кронированных деревьев, 170 шт за период реализации подпрограммы; Количество обрезанных кустарников, 200 шт; Увеличение количества выкошенных газонов, до 380 000м2 в год;  |

**Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы**

**реализации подпрограммы**

Благоустройство территории является одной из насущных проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения, относящихся к вопросам местного значения муниципального образования.

Луга из многих промышленных и сельскохозяйственных центров Ленинградской области, где степень изношенности дорожных и инженерных сетей очень высока. Большая часть территории города на протяжении длительного времени не благоустраивалась. Кроме того, в условиях реформирования экономики и структурной перестройки общественного производства, наблюдалось снижение качества санитарного содержания территорий города. После создания органов местного самоуправления на территории города Луга, определения их полномочий, формирования устойчивого местного бюджета, серьёзно выросли объёмы работ по благоустройству и созданию санитарного благополучия на территориях города. Вместе с тем, решение большого количества проблем благоустройства сегодня напрямую связано с организацией устойчивого взаимодействия с предприятиями и организациями города, напрямую зависит от эффективности работы жилищно-коммунальных служб, хода проведения реформы ЖКХ.

Комплексное благоустройства города Луга требует изменения системных подходов. Серьезная изношенность дорожно-уличной сети (особенно дворовых территорий и квартальных проездов), ливневой канализации, недостаточное количество автомобильных парковок, резко возросшее количество аварийных деревьев в жилых зонах и зонах отдыха горожан, нестабильная работа сетей наружного освещения (особенно в городских поселках) не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения города, нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач администрации МО Лужское городского поселения является осуществление благоустройства и обеспечение надлежащего санитарного содержания данных территорий. Проведенная за последние годы работа позволяла поддерживать текущее состояние объектов благоустройства города, точечно реагируя на наиболее острые моменты. Состояние существующих дворовых территорий, за небольшим исключением, неудовлетворительное. Участки озеленения не подвергаются надлежащему уходу, недостаточно благоустроены.

В результате проведённого отделом ТС и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района обследования территории города выявлены адреса не удовлетворительного состояния асфальтного покрытия общегородских и внутридворовых территорий, отсутствие или недостаточность элементов озеленения и благоустройства. Руководствуясь полученной информацией, а также, учитывая многочисленные обращения жителей на состояние благоустройства, определяются участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в надлежащее состояние в ближайшее время.

 В связи с реформированием жилищно-коммунальной сферы, возникшей в ее ходе обязанностью компаний, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами, и владельцев участков индивидуальной жилой застройки по благоустройству используемых земельных участков и прилегающих территорий, остро встает вопрос по координации действий всех заинтересованных лиц в реализации программы благоустройства придомовых территорий, требуются целенаправленные скоординированные действия органов местного самоуправления, государственных органов, жилищно-коммунальных служб по разработке и реализации мероприятий по благоустройству.

 Аварийные деревья в жилой зоне, вдоль дорожно-уличной сети города и в местах массового отдыха горожан и гостей города без планового вмешательства способны уже в ближайшее время стать угрозой для жизни людей.

Существующая сеть ливневой канализации в связи с отсутствием работ по ее реконструкции, и надлежащей эксплуатации (своевременному ремонту и очистке) не обеспечивает 100% водосбор дождевых и талых вод.

 На территории Лужского городского поселения расположено 3 гражданских кладбища. Существующий уровень благоустройства кладбищ не отвечает санитарным нормам и правилам (отсутствуют ливнеотвод, ограждения, асфальтированные пешеходные дорожки, не осуществляется надлежащая санитарная уборка территории кладбищ и т.д.).

Остро стоит проблема сбора бытовых отходов у населения, особенно в местах индивидуально-жилищной застройки.

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, при отсутствии финансирования со стороны соответствующих федеральных структур проблемы благоустройства поселения остаются острыми.

Сложившееся положение дел требует привлечения предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории города, к благоустройству территории землепользования и прилегающих территорий. С этой целью подготовлены и утверждены советом депутатов Правила внешнего благоустройства муниципального образования Лужского городского поселения.

Особое направление планируемых мероприятий представляет собой система мер, направленная на поддержание и развитие инициативы жителей города по благоустройству территории рядом с местом жительства, таких как организация мероприятий по санитарной очистке города. Целесообразно введение: ежегодных конкурсов на лучший газон, клумбу, балкон, зону отдыха и т.п.; осуществление мер по стимулированию наиболее активных участников благоустройства; награждение почетными грамотами и ценными подарками, выполнение адресных мероприятий по обустройству территории по заявкам победителей и участников конкурса; информирование жителей города о победителях конкурса в газете «Лужская правда» и пр.

 Принятие Программы предопределено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования и другими нормативным документами, которые относят благоустройство городских территорий к вопросам местного значения, а также наделяют для этого соответствующими организационно-распорядительными функциями и финансовыми ресурсами.

Такими вопросами являются:

- ремонт дорожных покрытий и обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования;

* текущий ремонт и озеленение городских территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных мест; установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание детских площадок; обустройство и содержание спортивных площадок; ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора; уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, содержание памятников истории и культуры;
* организация работ по реконструкции зеленых насаждений, проведению санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников);

- проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на городских территориях.

 Исходя из вышеизложенного разработана настоящая Подпрограмма для решения наиболее значимых вопросов местного значения, определённых действующими федеральными и муниципальными нормативными актами, которой предусмотрено финансирование запланированных мероприятий за счёт бюджета Лужского городского поселения.

Ежегодно за счет средств бюджета администрации Лужского городского поселения на содержание объектов озеленения проводятся работы по поддержанию объектов благоустройства на территории города в удовлетворительном состоянии, очистке территории от мусора, Но выделяемых средств недостаточно, вследствие чего работы по уходу за зелеными насаждениями выполняются не в полном объеме на протяжении многих лет. Необходим систематический уход за существующими насаждениями, ежегодная планомерная посадка новых зеленых насаждений.

В целях предупреждения загрязненности площадей, скверов, мест общего пользования необходимо производить уборку вышеуказанных территорий города за счет средств бюджета администрации Лужского городского поселения.

Таким образом, подпрограмма направлена на повышение уровня комфорта проживания населения, качества выполняемых муниципальных работ по содержанию территорий города, улучшение внешнего облика города.

**Раздел II. Цели и задачи подпрограммы**

Главной целью Подпрограммы является:

Формирование благоприятной среды для проживания населения города; улучшение санитарного благополучия на территории города, комплексное благоустройство, озеленение, привлечение предприятий, организаций, жителей города к участию в решении проблем благоустройства города.создание системы комплексного благоустройства городского поселения, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям;

Поставленная цель может быть достигнута при условии реализации комплексного благоустройства, озеленения, освещения территорий города.

Основные задачи Подпрограммы:

Организация системной работы по благоустройству городской территории, с привлечением всех структур, ответственных за благоустройство, улучшить санитарное благополучие на территории Лужского городского поселения.

Решение задачи по улучшению санитарного благополучия включает в себя:

- ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора;

- уборку территорий (водных акваторий), не включенных в адресные программы муниципальных контрактов по содержанию и благоустройству городских территорий;

- проведение мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Побелка деревьев
2. Кронирование деревьев
3. Обрезка кустарников и поросли
4. Выкашивание газонов
5. Спил аварийных деревьев
6. Очистка зон видимости дорожных знаков
7. Ремонт и окраска информационных стендов
8. Ремонт и содержание городского фонтана в Привокзальном сквере
9. Обслуживание мест массового отдыха
10. Проведение общегородского субботника
11. Очистка водопропускных канав
12. Вывоз тел неопознанных умерших
13. Захоронение безродных граждан
14. Приобретение цветочной рассады, посадка цветов и уход за ними
15. Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей и электроустановок на территории г. Луга( в том числе Луга-3, Городок-5, Шалово) (уличное освещение)
16. Поставка электроэнергии светофорные посты г Луга
17. Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера

**Раздел IV. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, сроки и этапы реализации**

Оценка результативности Подпрограммы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации:

Количество спиленных аварийных деревьев, 230 шт;

посадка цветов, 28500 шт;

количество побеленных деревьев,1000 шт ежегодно;

увеличение количества тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера, охваченных содержанием (уборка), до 7160,2 м2 в год;

количество кронированных деревьев, до 170 шт за период реализации подпрограммы;

количество обрезанных кустарников, до 50 шт ежегодно;

увеличение количества выкошенных газонов, до 380 000м2 в год;

Кроме того, активное привлечение организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами к благоустройству придомовых территории;

 Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит развить основы системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям и статусу городского поселения и достичь многостороннего социально-экономического эффекта во многих сферах жизни городского поселения.

Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы, подпрограмма реализуется в 1 этап

**Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Объем финансирования Подпрограммы на проведение мероприятий за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района составляет 97 460,0 рублей:

2015 г. – 21 000,0 рублей;

2016 г. – 23 100,0 рублей;

2017 г. – 25 410,0 рублей;

2018 г. – 27 950,0 рублей;

2018 г. – 14 640,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района определяются Решением о бюджете Лужского городского поселения Лужского муниципального района на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства. Объемы финансирования для проведения разовых и однократных мероприятий уточняются при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

Выплата средств осуществляется согласно порядка финансирования, утверждаемого Постановлением администрации Лужского муниципального района по методике, ставкам и в пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 муниципальной программы

**Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»**

Паспорт

муниципальной подпрограммы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района, ОГИБДД ОВД по Лужскому району, администрация Лужского муниципального района, организации дорожного хозяйства и индивидуальные предприниматели |
| Цель подпрограммы | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в   границах Лужского городского поселения. |
| Задачи программы | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лужского городского поселения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и дворовых территорий многоквартирных домов. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.Снижение себестоимости содержания муниципальных                  автомобильных  дорог и улиц.Создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - км.;Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - % к уровню 2014 года;Доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП  - % к уровню 2014 года; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | С 2015 по 2018 гг. Один этап |
| Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района за весь период реализации составит – 111 300,0 тыс. рублей:2015 год – 24 000,0 тыс. рублей,2016 год – 26 400,0 тыс. рублей.2017 год – 29 000,0 тыс. рублей.2018 год – 31 900,0тыс. рублей.Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства |
| Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы | Увеличение отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - до 20 км за период действия подпрограммы ;Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – на 15 % к уровню 2014 года;Уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП  - на 30 % к уровню 2014 года; |

# Раздел I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы

 Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

 Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

 Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

 Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

 - снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

 - стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

 - экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

 - снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

 - повышение комфорта и удобства поездок.

 Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

 В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

 - сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

 - снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижение износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

развитию туризма;

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расходов ГСМ).

 Отсутствие развитой сети автомобильных дорог – одна из главных причин фактической деградации системы расселения населения. Одним из следствий недостаточной развитости дорожной сети страны, ее неспособности обеспечить даже минимально необходимые уровни мобильности товара и подвижности населения стала гипертрофированная урбанизация, породившая целый комплекс известных проблем развития городов.

 Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети, автомобильных дорог общего пользования.

 Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для Лужского городского поселения.

**Раздел II. Цели и задачи подпрограммы**

Основные цели подпрограммы:

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в   границах Лужского городского поселения..

Основные задачи Подпрограммы:

Для достижения цели подпрограммы предлагается решить следующие задачи

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лужского городского поселения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и дворовых территорий многоквартирных домов.

 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Снижение себестоимости содержания муниципальных                  автомобильных  дорог и улиц.

Создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования.

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Содержание проезжих частей улиц , Привокзальной площади и проездов
2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, искусственных сооружений и проездов

**Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, сроки и этапы реализации**

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Увеличение отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - до 20 км за период реализации подпрограммы;

Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – на 15 % к уровню 2014 года;

Уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП  - на 30 % к уровню 2014 года;

Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы, подпрограмма реализуется в 1 этап

**Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района за весь период реализации составит – 111 300,0 тыс. рублей:

2015 год – 24 000,0 тыс. рублей,

2016 год – 26 400,0 тыс. рублей.

2017 год – 29 000,0 тыс. рублей.

2018 год – 31 900,0тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района определяются Решением о бюджете Лужского городского поселения Лужского муниципального района на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства. Объемы финансирования для проведения разовых и однократных мероприятий уточняются при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального, областного и районного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства

**Подпрограмма 6 «Сбор и вывоз твердых бытовых отходов»**

# ПАСПОРТ

# муниципальной подпрограммы 6

«Сбор и вывоз твердых бытовых отходов»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | **«**Сбор и вывоз твердых бытовых отходов»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района, администрация Лужского муниципального района, организации жилищно-коммунального хозяйства и индивидуальные предприниматели |
| Цель подпрограммы | - создание для жителей Лужского муниципального района благоприятных условий проживания и максимальной комфортности среды обитания;- повышение уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния территорий Лужкого городского поселения Лужского муниципального района.  |
| Задачи подпрограммы | -  доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Лужского городского поселения, до нормативных требований, установка новых контейнерных площадок. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Количество отремонтированных контейнерных площадок, шт;Количество установленных контейнерных площадок, шт; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы |  2015-2018 годы в один этап  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района за весь период реализации составит 47 220 тыс. рублей:2015 г. – 10 200,0 тыс. рублей;2016 г. – 11 220,0 тыс. рублей;2017 г. – 12 300,0 тыс. рублей;2018 г. – 13 500,0 тыс рублей;Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального, областного и районного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Увеличение количество отремонтированных контейнерных площадок – до 25 шт в год;Увеличение количество установленных контейнерных площадок - 48 шт за период действия подпрограммы; |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы

Проблема сбора, вывоза и захоронения ТБО на территории Лужского городского поселения, объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания населения и охраны окружающей среды. Общее повышение уровня жизни привело к увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось на количестве ТБО.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация сбора и вывоза бытовых отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления. Сбор и вывоз осуществляется на планово - регулярной основе в сроки, предусмотренные санитарными правилами. Необходимое количество контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, зависит от годового накопления ТБО на участке, периодичности удаления отходов, вместимости контейнеров.

На территории Лужского городского поселения должны быть выделены дополнительные специальные места для размещения контейнерных площадок в частном секторе, созданы наилучшие условия для сбора отходов и работы специализированного автотранспорта по вывозу ТБО.

На территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района расположено 25 площадок для сбора твердых бытовых отходов. Все контейнерные площадки находятся в неудовлетворительном состоянии. Вывоз мусора осуществляется специализированной техникой. При загрузке содержимого контейнера в кузов автомобиля часть мусора неизбежно разносится ветром по прилегающей территории. Отсутствие и зеленых насаждений по периметру площадки обуславливает неэстетичный вид сооружения. Отсутствие отделения для сбора крупногабаритного мусора ведет к загрязнению территории, прилегающей к контейнерной площадке. Кроме того, подавляющая часть контейнеров для сбора ТБО в результате эксплуатации износилась и пришла в негодность. Часть площадок имеет изношенное основание или вовсе не имеет такового. На некоторых площадках ограждение имеет механические повреждения, на некоторых отсутствует. Возникла необходимость проведения ремонта данных площадок, а именно: строительства отделений для сбора крупногабаритного мусора, установки новых контейнеров, ремонта или устройства твердого основания с уклоном в сторону проезжей части, ремонта ограждений площадок, а так же озеленения периметра площадки с высадкой кустарника вдоль ограждения.

**Раздел II. Цели и задачи подпрограммы**

Основные цели Подпрограммы:

- создание для жителей Лужского муниципального района благоприятных условий проживания и максимальной комфортности среды обитания;

- повышение уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния территорий Лужкого городского поселения Лужского муниципального района

 Задачи Подпрограммы:

-  доведение технического и эксплуатационного состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Лужского городского поселения, до нормативных требований, установка новых контейнерных площадок.

Кроме того выполнить работы по корректировке санитарной схемы очистки Лужского городского поселения, в которой предусмотреть установку контейнеров заглубленного типа

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

 В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по установке, ремонту и благоустройству контейнерных площадок на территории Лужского городского поселения, которые включают в себя:

 - установку контейнерных площадок для временного хранения ТБО;

 - ремонт и благоустройство контейнерных площадок, ремонт и замена контейнеров

 - вывоз ТБО

**Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, сроки и этапы реализации**

В результате выполнения подпрограммы ожидается:

 - отремонтировать 25 контейнерных площадок, расположенных на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района в год;

 - установить 48 новых площадок на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района за весь срок действия подпрограммы.

 Плановые показатели реализации и объёма финансирования подпрограммы приведены в Приложении № 2.

Ограничение финансирования подпрограммы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь ухудшит санитарное состояние территорий Лужского городского поселения.

 Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется администрацией Лужского городского поселения Лужского муниципального района.

Срок реализации подпрограммы 2015-2018 годы, подпрограмма реализуется в 1 этап

**Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Объем финансирования Подпрограммы на проведение мероприятий за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района составляет 47 220 тыс. рублей:

2015 г. – 10 200,0 тыс. рублей;

2016 г. – 11 220,0 тыс. рублей;

2017 г. – 12 300,0 тыс. рублей;

2018 г. – 13 500,0 тыс рублей;

Объемы финансирования подпрограммы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района определяются Решением о бюджете Лужского городского поселения Лужского муниципального района на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства. Объемы финансирования для проведения разовых и однократных мероприятий уточняются при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

Выплата средств осуществляется согласно порядка финансирования, утверждаемого Постановлением администрации Лужского муниципального района по методике, ставкам и в пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального, областного и районного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.

**Подпрограмма 7 «Повышение безопасности дорожного движения»**

Паспорт

муниципальной подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | «Повышение безопасности дорожного движения» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района, ОГИБДД ОВД по Лужскому району, администрация Лужского муниципального района, организации дорожного хозяйства и индивидуальные предприниматели |
| Цель подпрограммы | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; |
| Задачи программы | Снижение дорожной аварийности на участках концентрации ДТП на дорогах общего пользования местного значенияПрофилактика детского дорожно-транспортного травматизма.Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения.Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Лужского городского поселения, % к уровню 2014 года;-Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Лужского городского поселения, % к уровню 2014 года. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2018 годы в один этап |
| Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района за весь период реализации составит – 21 186,0 тыс. рублей:2015 год – 4 636,0 тыс. рублей,2016 год – 5 000,0 тыс. рублей.2017 год – 5 500,0 тыс. рублей.2018 год – 6 050,0 тыс. рублей.Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства |
| Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы | К концу 2018 года :- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Лужского городского поселения, к уровню 2014 года- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Лужского городского поселения, к уровню 2014 года. |

# Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы.

 Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

 Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и др.) и, как следствие, сокращения демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения, создания условий для роста его численности.

 По ряду таких объективных и субъективных причин, как увеличение количества автомототранспорта, ослабление внимания к вопросу профилактики дорожно-транспортного травматизма в процессе воспитания детей в дошкольных, школьных учреждениях и семье, кардинальным образом не улучшается положение с детским дорожно-транспортным травматизмом. При сохранении сложившейся в настоящее время ситуации и непринятии своевременных конкретных мер по обеспечению безопасности дорожного движения ожидается рост основных показателей аварийности: числа ДТП, количества пострадавших в них, а также тяжести последствий при ДТП. Уменьшить уровень аварийности, человеческие и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса законодательных, экономических, организационных, технических и воспитательных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Эффективность самих мероприятий во многом будет зависеть от объемов необходимого целевого финансирования. В целях принятия мер по снижению количества и тяжести последствий ДТП на территории Лужского городского поселения.

 Реализация подпрограммы позволит значительно улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в поселении. Основной акцент сделан на таких важных направлениях, как предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, совершенствование условий движения транспортных средств и повышение безопасности пешеходов.

**Раздел II. Цели и задачи подпрограммы**

Основные цели подпрограммы:

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

 Задачи Подпрограммы

Снижение дорожной аварийности на участках концентрации ДТП на дорогах общего пользования местного значения

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия

1. Разработка проекта дорожного движения
2. Техническое содержание и ремонт светофорных постов
3. Установка ограничивающих пешеходных ограждений на перекрестках со светофорным регулированием
4. Установка транспортных дорожных и пешеходных ограждений
5. Приобретение, ремонт и установка новых дорожных знаков
6. Нанесение дорожной разметки
7. Установка автобусных остановок
8. Устройство, техническое обслуживание и ремонт индивидуальных дорожных неровностей
9. Установка пешеходных секций на светофорных постах
10. Установка светофоров типа Т-7

**Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6, сроки и этапы реализации**

**Выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы позволит добиться обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, повышения гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам Лужского городского поселения Лужского муниципального района и обеспечит:**

К концу 2018 года:

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Лужского городского поселения, к уровню 2014 года

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Лужского городского поселения, к уровню 2014 года

Срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы, подпрограмма реализуется в 1 этап.

**Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района за весь период реализации составит – 21 186,0 тыс. рублей:

2015 год – 4 636,0 тыс. рублей,

2016 год – 5 000,0 тыс. рублей.

2017 год – 5 500,0 тыс. рублей.

2018 год – 6 050,0 тыс. рублей.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального, областного и районного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства

**Подпрограмма 8 «Чистая вода»**

# ПАСПОРТ

# муниципальной подпрограммы

«Чистая вода»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | **«**Чистая вода»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района, администрация Лужского муниципального района, организации жилищно-коммунального хозяйства и индивидуальные предприниматели |
| Цель подпрограммы | -повышение качества и уровня надежности предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению;  |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Лужского городского поселения-  снижение объемов потерь и количества аварий при транспортировке и  распределении коммунальных ресурсов по водоснабжению и водоотведению;-  капитальный ремонт и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения;-  привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество  артезианских скважин, на которых выполнен капитальный ремонт , шт.  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2018 годы. Один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района за весь период реализации составит 2 310,0 тыс. рублей:2015 г. – 500,0 тыс. рублей;2016 г. – 550,0 тыс. рублей;2017 г. – 600,0 тыс. рублей;2018 г. – 660,0 тыс. рублей;Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | К концу 2018 года:Количество  артезианских скважин, на которых выполнен капитальный ремонт , 3 шт.  |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы

В соответствии с паспортом жилищно-коммунального хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района (далее – Паспорт ЖКХ) по состоянию на 01.01.2014 г. общая протяженность водопроводных сетей составляет 92,4 км, из них **2,1 (2,3%)** являются ветхими, протяженность канализационных сетей – 72,8 км, из них **1,2 (1,6%)** являются ветхими. На территории Лужского городского поселения водоснабжение обеспечивается от 30 артезианских скважин, из них на данный момент в рабочем состоянии только 24 скважины. Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению оказывает ОАО «Лужский водоканал».

Планово-предупредительные ремонты сетей и оборудования водопроводно-канализационных систем коммунального хозяйства, регламентные работы, финансово не обеспечены и в значительной степени уступают место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к еще более ускоренному старению и снижению надежности работы коммунальной инфраструктуры.

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 10 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения возможен дефицит в обеспечении жителей питьевой водой нормативного качества, что приведет к сдерживанию темпов жилищного строительства в городе Луге.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

**Раздел II. Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является повышение качества и уровня надежности предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению.

Основные задачи подпрограммы:

- обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Лужского городского поселения

-  снижение объемов потерь и количества аварий при транспортировке и  распределении коммунальных ресурсов по водоснабжению и водоотведению;

-  капитальный ремонт и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения;

-  повышение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению;

-  привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

  Реализация цели и решение задач будет осуществляться за счет выполнения первоочередных мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности.

Достижение цели будет обеспечено путем выполнения следующих целевых значений показателей:

1)     капитальный ремонт 3-х артезианских скважин, а именно №3 и №5 г.Луга-3 и №3 г. Луга (Городок).

По результатам оценки эффективности подпрограммы может быть принято решение о корректировке на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или досрочном прекращении реализации подпрограммы, начиная с очередного финансового года. Прекращение реализации подпрограммы осуществляется при условии отсутствия необходимости в проведении мероприятий подпрограммы.

При изменении объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов.

**Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, сроки и этапы реализации**

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы к концу 2018 года:

Количество  артезианских скважин, на которых выполнен капитальный ремонт , 3 шт

Кроме того, обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей и предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению населению требуемого объема и надлежащего качества.

**Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Объем финансирования Подпрограммы на проведение мероприятий за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района составляет 2 310,0 тыс. рублей:

2015 г. – 500,0 тыс. рублей;

2016 г. – 550,0 тыс. рублей;

2017 г. – 600,0 тыс. рублей;

2018 г. – 660,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района определяются Решением о бюджете Лужского городского поселения Лужского муниципального района на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства. Объемы финансирования для проведения разовых и однократных мероприятий уточняются при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

Выплата средств осуществляется согласно порядка финансирования, утверждаемого Постановлением администрации Лужского муниципального района по методике, ставкам и в пределах ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального, областного и районного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 муниципальной программы

**Подпрограмма 9 «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»**

# ПАСПОРТ

# муниципальной подпрограммы

**«Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | **«**Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрации Лужского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области, администрация Лужского муниципального района |
| Цель подпрограммы | - улучшение социально-экономических условий проживания жителей Лужского городского поселения и обеспечение широкого использования природного газа в качестве топлива и для бытовых нужд  |
| Задачи подпрограммы | - развитие газовых сетей;- повышение уровня газификации в целях увеличения объема потребления природного газа населением.  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -строительство газопроводов среднего и низкого давления протяженностью, п.м.;- количество выполненной ПСД, шт.;- предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения домовладений, шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2018 годы.  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района за весь период реализации составит 73928,9 тыс. рублей:2015 г. – 500 тыс. рублей;2016 г. – 10968,9 тыс. рублей;2017 г. – 20860,0 тыс. рублей;2018 г. – 41600,0 тыс. рублей;Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2018 года:-строительство газопроводов среднего и низкого давления протяженностью 15615 п.м.;- количество выполненной ПСД 6 шт.;- предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения до 542 домовладений. |

# I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения» включает мероприятия по развитию газоснабжения и газификации Лужского городского поселения Лужского муниципального района и обеспечивает выполнение обязательств по реализации права создания более благоприятных условий для проживания граждан.

Система мероприятий подпрограммы разработана на основании рекомендаций Федерального закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и в соответствии с Федеральным законом № 131 ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления».

На территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района продолжается реализация Программы газификации Ленинградской области.

На территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района в 2014 году введены объекты:

- строительство отвода газопровода протяженностью 63,2 п.м. от распределительного газопровода по ул. Смоленская к школе-интернат (коррекционная);

- строительство распределительных газовых сетей среднего давления протяженностью 2,6 км для наружного газоснабжения квартала усадебной жилой застройки района Лангиной горы в г. Луга;

- за счет средств Минобороны в/ч 54006 осуществлено строительство распределительного газопровода протяженностью 1,6 км от Луга-3 к объекту развития парковой зоны и технической территории войсковой части 54006 г. Луга (блочно-модульная котельная);

- строительство отвода газопровода протяженностью 150 п. м. от распределительного газопровода по ул. Урицкого к БМК ООО «Айсберг» г. Луги.

Продолжаются работы по газификации частного сектора города Луги. В 2014 году газифицировано по г. Луге 34 частных домовладения.

В Администрацию Лужского муниципального района продолжают поступать обращения от жителей города, проживающих в частном секторе, по вопросу подключения их жилых домов к сетям природного газопровода в целях отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Все заявления приняты, зарегистрированы и включены в реестр заявлений на подключение частного сектора к сетям природного газа. Прием заявлений от граждан, желающих газифицировать свои дома, будет продолжен, с целью формирования адресной программы и выделения участков, где необходима прокладка газопроводов среднего давления. Администрация Лужского муниципального района формирует и ведет реестр объектов газификации жилищного фонда, уточняет объем работ по данным объектам, численность проживающих граждан. С учетом показателей реестра формируется перечень конкретных объектов, предназначенных для газификации жилищного фонда, определяет объемы и источники финансирования применительно к конкретным адресам жилищного строительства.

Газификация жилищного фонда будет способствовать сохранению социальной стабильности на территории города и ускоренным темпам развития его инженерной инфраструктуры.

Также будет создана нормативная правовая база, устанавливающая ответственность за состояние объектов газификации жилищного фонда в случаях разрушений, вызванных форс-мажорными обстоятельствами и недобросовестным выполнением собственником жилья своих обязанностей по несению бремени ответственности за его надлежащее содержание.

**Раздел II. Цели и задачи подпрограммы**

Основные цели подпрограммы:

- улучшение социально-экономических условий проживания жителей Лужского городского поселения Лужского муниципального района;

Для достижения поставленных целей главной задачей подпрограммы является строительство газопроводов.

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, выполнение которых позволит:

- осуществить строительство газопроводов за средства из бюджета Ленинградской области, бюджета Лужского городского поселения;

- увеличить газификацию домовладений;

- дальнейшее расширение сети газораспределения и газопотребления, направленное на повышение уровня газификации.

Выполнение подпрограммы предоставит техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения домовладений.

Основным критерием эффективности подпрограммы будет являться показатель уровня газификации жилищного фонда Лужского городского поселения.

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

  В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по проектированию и строительству распределительных газопроводов на территории Лужского городского поселения.

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых должна продолжиться до 2018 года.

Предусматривается создание необходимых организационных и правовых основ для реализации основных задач подпрограммы по проектированию и строительству распределительного газопровода среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части города (от пер. Белозерский до ул. Горная), в Заречной части города, по ул. Смоленская и ул. Нижегородская, по мкр. Южный города, по пер. Перовской, пр. Урицкого.

**Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

-строительство газопроводов среднего и низкого давления протяженностью 15615 п.м.;

- количество выполненной проектно-сметной документации 6 шт.;

Реализация подпрограммы обеспечит выполнение обязательств перед гражданами, проживающими в жилищном фонде, не обеспеченными природным газом для удовлетворения потребности газа в качестве топлива, пищеприготовления и горячего водоснабжения.

**Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского муниципального района за весь период реализации составит

 73928,9 тыс. рублей:

2015 г. – 500 тыс. рублей;

2016 г. – 10968,9 тыс. рублей;

2017 г. – 20860,0 тыс. рублей;

2018 г. – 41600,0 тыс. рублей;

Строительство объектов газификации в рамках реализации Подпрограммы газификация жилищного фонда Лужского городского поселения осуществляется с привлечением средств местного и областного бюджетов, путем включения объектов газификации в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.

Приложение 1

к муниципальной программе

# Планмероприятий муниципальной программы

# «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта, мероприятия | Срок финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель (получатель)бюджетных средствИсполнители мероприятий |
| всего | в том числе |
| бюджет Лужского муниципального района | Бюджет Лужского городского поселения | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры »** |
| 1.1.Техническое обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения, артезианских скважин | 2015201620172018 | 3000330036003900 |  | 3000,03300,03600,03900,0 |  |  |  |  | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 1.2.Перекладка сетей водопровода к жилым домам, расположенным на территории военных городков и замена арматуры на территории г. Луга-3 | 2015201620172018 | 500,0550,0605,0660,0 |  | 500,0550,0605,0660,0 |  |  |  | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 1.3.Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения | 2015201620172018 | 500,0550,0605,0660,0 |  | 500,0550,0605,0660,0 |  |  |  | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 1.4. Промывка, откачка и ремонт ливневой канализации  | 2015201620172018 | 1200,01320,01450,01600,0 |  | 1200,01320,01450,01600,0 |  |  |  | Протяженность отремонтированной ливневой канализации | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 1.5.Обследование технического состояния и изготовления схем ливневой канализации | 2015 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  | Изготовление схем ливневой канализации | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 1.6. Ремонт сетей электроснабжения | 2015201620172018 | 1000,01100,01200,01300,0 |  | 1000,01100,01200,01300,0 |  |  |  | Протяженность отремонтированных сетей электроснабжения | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| 1.7. Газоснабжение | 2015201620172018 | 500,0550,0605,0660,0 |  | 500,01650,01860,02130,0 |  |  |  | Количество жилых домов, подключенных к природному газу | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 1 | 2015201620172018 | 7700,08470,09320,010250,0 |  | 7700,08470,09320,010250,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  | 35740 |  | 35740,0 |  |  |  |  |  |  |
| **2. Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| 2.1.поставка электроэнергии г. Луга (уличное освещение) (реализация энергосервисного контракта); | 2015201620172018 | 13850152351675018420 |  | 13850,015235,016750,018420,0 |  |  |  | Уменьшение финансовых затрат бюджета на уличное освещение к уровню 2014 г | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 2 | 2015201620172018 | 13850152351675018420 |  | 13850,015235,016750,018420,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  | 64255 |  | 64255 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Подпрограмма 3. «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»**
 |
| * 1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах (взносы в региональный оператор)
 | 2015201620172018 | 8000,08800,09600,010600 |  | 8000,08800,09600,010600,0 |  |  |  | Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах

(софинансирование по 185 ФЗ)  | 2015201620172018 | 100,0110,0120,0130,0 |  | 100,0110,0120,0130,0 |  |  |  | Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Ремонт жилья нуждающимся ветеранам ВОВ
 | 2015201620172018 | 200,0220,0240,0260,0 |  | 200,0220,0240,0260,0 |  |  |  | Количество жилых домов, в которых выполнен ремонт  | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
 | 2015201620172018 | 30,033,036,040,0 |  | 30,033,036,040,0 |  |  |  | Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Ремонт муниципального жилого фонда (после умерших, пожара и т.д.)
 | 2015201620172018 | 200,0220,0240,0260,0 |  | 200,0220,0240,0260,0 |  |  |  | Площадь отремонтированного жилого фонда  | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Капитальный ремонт неблагоустроенного муниципального жилого фонда (печей и т.д.)
 | 2015201620172018 | 1000,01837,02109,02290,0 |  | 1000,01837,02109,02290,0 |  |  |  | Площадь отремонтированного жилого фонда  | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Капитальный ремонт мест общего пользования и муниципальной квартиры №2 в доме №8 по пр. Лужскому (определение Ленинградского областного суда от 26.09.2013г)
 | 2015 | 650,0 |  | 650,0 |  |  |  | Площадь отремонтированного жилого фонда  | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в рамках укрепление пожарной безопасности ( в том числе проектные работы)
 | 2015201620172018 | 500,0550,0605,0660,0 |  | 500,0550,0605,0660,0 |  |  |  | Протяженность внутридомовых инженерных сетей | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Проведение технической экспертизы жилищного фонда
 | 2015201620172018 | 300,0330,0360,0400,0 |  | 300,0330,0360,0400,0 |  |  |  | Количество экспертиз | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 3 | 2015201620172018 | 10980,012100,013310,014640,0 |  | 10980,012100,013310,014640,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 |  | 51030 |  | 51030 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Подпрограмма 4. «Благоустройство»**
 |
| * 1. Побелка деревьев
 | 2015201620172018 | 70,077,085,093,0 |  | 70,077,085,093,0 |  |  |  | Количество побеленных деревьев | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Кронирование деревьев
 | 2015201620172018 | 200,0220,0240,0260,0 |  | 200,0220,0240,0260,0 |  |  |  | Количество кронированных деревьев | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Обрезка кустарников и поросли
 | 2015201620172018 | 100,0110,0120,0130,0 |  | 100,0110,0120,0130,0 |  |  |  | Количество обрезанных кустарников | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Выкашивание газонов
 | 2015201620172018 | 1000,01100,01200,01300,0 |  | 1000,01100,01200,01300,0 |  |  |  | Количество выкошенных газонов | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Спил аварийных деревьев
 | 2015201620172018 | 700,0770,0850,0930,0 |  | 700,0770,0850,0930,0 |  |  |  | Количество спиленных аварийных деревьев | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Очистка зон видимости дорожных знаков
 | 2015201620172018 | 100,0110,0120,0130,0 |  | 100,0110,0120,0130,0 |  |  |  | Количество дорожных знаков | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Ремонт и окраска информационных стендов
 | 2015201620172018 | 80,088,097,0106,0 |  | 80,088,097,0106,0 |  |  |  | Количество отремонтированных и покрашенных стендов | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Ремонт и содержание городского фонтана в Привокзальном сквере
 | 2015201620172018 | 400,0440,0480,0530,0 |  | 400,0440,0480,0530,0 |  |  |  | Количество фонтанов, подлежащих содержанию | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Обслуживание мест массового отдыха
 | 2015201620172018 | 150,0165,0180,0200,0 |  | 150,0165,0180,0200,0 |  |  |  | Количество мест массового отдыха, подлежащих содержанию | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Проведение общегородского субботника
 | 2015201620172018 | 500,0550,0605,0660,0 |  | 500,0550,0605,0660,0 |  |  |  |  | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Очистка водопропускных канав
 | 2015201620172018 | 100,0110,0120,0130,0 |  | 100,0110,0120,0130,0 |  |  |  | Количество очищенных водопропускных канав | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Вывоз тел неопознанных умерших
 | 2015201620172018 | 100,0110,0120,0130,0 |  | 100,0110,0120,0130,0 |  |  |  | Количество тел неопознанных умерших | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Захоронение безродных граждан
 | 2015201620172018 | 200,0220,0240,0260,0 |  | 200,0220,0240,0260,0 |  |  |  | Количество безродных граждан | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Приобретение цветочной рассады, посадка цветов и уход за ними
 | 2015201620172018 | 1000,01100,01200,01300,0 |  | 1000,01100,01200,01300,0 |  |  |  | Количество рассады | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей и электроустановок на территории г. Луга( в том числе Луга-3, Городок-5, Шалово) (уличное освещение)
 | 2015201620172018 | 5900,06490,07100,07800,0 |  | 5900,06490,07100,07800,0 |  |  |  | Количество сетей уличного освещения, количество ламп | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Поставка электроэнергии светофорные посты г Луга
 | 2015201620172018 | 400,0440,0480,0530,0 |  | 400,0440,0480,0530,0 |  |  |  | Количество электроэнергии | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Содержание тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера
 | 2015201620172018 | 10000,011000,012173,013461,0 |  | 10000,011000,012173,013461,0 |  |  |  | Количество тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 4 | 2015201620172018 | 21000231002541027950 |  | 21000,023100,025410,027950,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 4 |  | 97460 |  | 97460,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Подпрограмма 5. «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»**
 |
| * 1. Содержание проезжих частей улиц, Привокзальной площади и проездов
 | 2015201620172018 | 16000176001936021260 |  | 16000,017600,019360,021260,0 |  |  |  | Протяженность дорог | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог, искусственных сооружений и проездов
 | 2015201620172018 | 80008800968010600 |  | 8000,08800,09640,010640,0 |  |  |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог; Протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; Доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП  | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 5 | 2015201620172018 | 24000264002900031900 |  | 24000,026400,029000,031900,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 5 |  | 111300 |  | 111300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Подпрограмма 6. «Сбор и вывоз ТБО»**
 |
| * 1. Оборудование и ремонт контейнерных площадок
 | 2015201620172018 | 200,0220,0240,0260,0 |  | 200,0220,0240,0260,0 |  |  |  | количество отремонтированных контейнерных площадок;количество установленных контейнерных площадок; | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с несанкционированных свалок с территории поселения
 | 2015201620172018 | 10000110001206013240 |  | 10000,011000,012060,013240,0 |  |  |  | Объем ТБО  | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 6 | 2015201620172018 | 10200112201230013500 |  | 10200,011220,012300,013500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 6 |  | 47220 |  | 47220,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Подпрограмма 7. «Повышение безопасности дорожного движения»**
 |
| * 1. Разработка проекта дорожного движения
 | 2015 | 1336,0 |  | 1336,0 |  |  |  | Наличие проекта дорожного движения | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Техническое содержание и ремонт светофорных постов
 | 2015201620172018 | 300,0330,0360,0400,0 |  | 300,0330,0360,0400,0 |  |  |  | Количество светофорных постов | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Установка ограничивающих пешеходных ограждений на перекрестках со светофорным регулированием
 | 2015201620172018 | 500,0550,0605,0660,0 |  | 500,0550,0605,0660,0 |  |  |  | Количество установленных ограничивающих пешеходных ограждений на перекрестках со светофорным регулированием | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Установка транспортных дорожных и пешеходных ограждений
 | 2015201620172018 | 400,0440,0480,0530,0 |  | 400,0440,0480,0530,0 |  |  |  | Количество установленных транспортных дорожных и пешеходных ограждений | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Приобретение, ремонт и установка новых дорожных знаков
 | 2015201620172018 | 200,0590,0765,0900,0 |  | 200,0590,0765,0900,0 |  |  |  | Количество дорожных знаков | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Нанесение дорожной разметки
 | 2015201620172018 | 1100,02210,02330,02500,0 |  | 1100,02210,02330,02500,0 |  |  |  | Количество нанесенной дорожной разметки | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Установка автобусных остановок
 | 2015201620172018 | 100,0110,0120,0130,0 |  | 100,0110,0120,0130,0 |  |  |  | Количество установленных автобусных остановок | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Устройство, техническое обслуживание и ремонт индивидуальных дорожных неровностей
 | 2015201620172018 | 100,0110,0120,0130,0 |  | 100,0110,0120,0130,0 |  |  |  | Количество индивидуальных дорожных неровностей | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Установка пешеходных секций на светофорных постах
 | 2015201620172018 | 300,0330,0360,0400,0 |  | 300,0330,0360,0400,0 |  |  |  | Количество установленных пешеходных секций на светофорных постах | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| * 1. Установка светофоров типа Т-7
 | 2015201620172018 | 300,0330,0360,0400,0 |  | 300,0330,0360,0400,0 |  |  |  | Количество установленных светофоров типа Т-7 | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 7 | 2015201620172018 | 4636,05000,05500,06050,0 |  | 4636,05000,05500,06050,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 7 |  | 21186 |  | 21186,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Подпрограмма 8. «Чистая вода»**
 |
| * 1. Артезианские скважины и инженерные сети водоснабжения и водоотведения г. Луга (софинансирование)
 | 2015201620172018 | 500,0550,0600,0660,0 |  | 500,0550,0600,0660,0 |  |  |  | Количество отремонтированных скважин и инженерных сетей | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 8 | 2015201620172018 | 500,0550,0600,0660,0 |  | 500,0550,0600,0660,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 8 |  | 2310 |  | 2310,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 9. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»»** |
| 9.1. Проектирование и строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части города (от пер. Белозерский до ул. Горная), в Заречной части города, по ул. Смоленская и ул. Нижегородская , по мкр. Южный г. Луга, по пер. Перовской, пр. Урицкого. | 2015201620172018 | 500,010968,920860,041600,0 |  | 500,010968,920860,041600,0 |  |  |  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления протяженностью, п. м.Количество выполненной ПСД, шт.Предоставление технической возможности для подключения к сетям газоснабжения домовладений, шт. | Администрация Лужского муниципального района | Администрация Лужского муниципального района |
| Итого по подпрограмме 9 | 2015201620172018 | 500,010968,920860,041600,0 |  | 500,010968,920860,041600,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 9 |  | 73928,9 |  | 73928,9 |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по программе** | **2015****2016****2017****2018** | **93366,0****113043,9****133050,0****164970,0** |  | **93366,0****113043,9****133050,0****164970,0** |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** |  | **504429,9** |  | **504429,9** |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

# Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы

# «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателей |
| 2014 год – оценка | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| **«Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры »** |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | км |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | км |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.3. | Протяженность отремонтированной ливневой канализации | км |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.4. | Изготовление схем ливневой канализации | ед |  | 1 |  |  |  |
| **Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| 2.1. | Финансовые затраты бюджета на уличное освещение к уровню 2014 г | % к уровню 2014 года | 0 | 25 | 35 | 40 | 50 |
| **Подпрограмма 3. «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда»** |
| 3.1 | Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | шт |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Подпрограмма 4. «Благоустройство»** |
| 4.1 | Количество спиленных аварийных деревьев | шт | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 4.2 | Количество посаженных цветов | шт | 27600 | 28000 | 28200 | 28400 | 28500 |
| 4.3 | Количество побеленных деревьев | шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4.4 | Количество кронированных деревьев | шт. | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 4.5 | Количество обрезанных кустарников и поросли | Шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4.6 | Количество выкошенных газонов | м2 | 268011,0 | 374932,8 | 379000,0 | 380000,0 | 380000,0 |
| 4.7 | Количество тротуаров, пешеходных дорожек, мостов, лестниц, остановок общественного транспорта и Привокзального сквера, охваченных содержанием (уборка) | м2 | 6747,3 | 6747,3 | 6882,2 | 7019,8 | 7160,2 |
| **Подпрограмма 5. «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»** |
| 5.1 | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % к уровню 2014 года |  | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 5.3 | Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП   | % к уровню 2014 года |  | 5 | 10 | 20 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 6. «Сбор и вывоз ТБО»** |
| 6.1 | Количество отремонтированных контейнерных площадок (ед.) | шт | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 6.2 | Количество установленных контейнерных площадок | шт | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 6.3 | Количество собранного и вывезенного ТБО с несанкционированных свалок | м3 |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 7. «Повышение безопасности дорожного движения»** |
| 7.1 |  Количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | % к уровню 2014 года% к уровню 2014 года |  | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 7.2 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % к уровню 2014 года |  | 2 | 3 | 5 | 8 |
| **Подпрограмма 8. «Чистая вода»** |  |
| 8.1 | Количество артезианских скважин, на которых выполнен капитальный ремонт, шт; | шт | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма 9. «Газификация жилищного фонда Лужского городского поселения»** |
| 9.1. | количество выполненной ПСД | шт. |  | 2 | 4 |  |  |
| 9.2. | строительство газопроводов высокого и низкого давления протяженностью | п.м. |  |  |  | 5215 | 10400 |