Приложение 1

к постановлению администрации

от 15.11.2012 № 3797

Поэтапная программа («дорожная карта») ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет с учетом уровня затратности мероприятий

| № п/п | Название мероприятия | Содержание мероприятия | Уровень затратности | Финансовое обеспечение мероприятия | Результаты реализации по этапам (количество дополнительно созданных мест) |  | Доля мероприятия в ликвидации очередности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I этап- 2012 год | II этап - в целом до 2013 года | к 2013 году |
| 1.1 | Создание дополнительных мест в государственных и муниципальных учреждениях | Дополнительные места для функционирования в режиме полного дня создаются: в использующихся не по назначению помещениях ДОУ (зимние сады, экологические комнаты, ИЗО-студии, залы лечебной физкультуры, оборудованные в групповых помещениях); на свободных площадях общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования в соответствии с требованиями СанПиН | Среднезатратные 180 тыс. рублей (от 60 до 450тыс. рублей в расчете на одного ребенка) | Из консоли-дированных бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 0 Возможность использования субсидий из федерального, областного бюджета на оснащение дополнительно созданных мест 21 563 500 рублей | 80 мест * | 40 мест** | 100% очереди от 3 до 7 лет |

*МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»  4 группы  80 мест.

**МДОУ «Детский сад № 1»  2 группы   40 мест.

Приложение 2

к постановлению администрации

от 15.11.2012 № 3797

Поэтапная программа («дорожная карта») ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей  от 3 до 7 лет с учетом уровня затратности мероприятий

в Лужском муниципальном районе.

| № п/п | Название мероприятия | Содержание мероприятия |  | Уровень затратности (по сведениям субъектов Российской Федерации) | Финансовое обеспечение мероприятия (по сведениям субъектов Российской Федерации) |  | Результаты реализации по этапам (количество дополнительно созданных мест по сведениям субъектов Российской Федерации) |  |  |  | Доля мероприятия в ликвидации очередности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | I этап 2012-г. |  | II этап- в целом до 2015г. |  | к 2015г. |  |
| Направление I. Ликвидация очередности за счет развития государственно-муниципальной системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание дополнительных мест в государственных и муниципальных учреждениях | Дополнительные места для функционирования в режиме полного дня создаются: в использующихся не по назначению помещениях ДОУ (зимние сады, экологические комнаты, ИЗО-студии, залы лечебной физкультуры, оборудованные в групповых помещениях); на свободных площадях общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования в соответствии с требованиями СанПиН | Малозатратные (от 15 до 100 тыс. рублей в расчете на одного ребенка) |  | Из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов Возможность использования субсидий из федерального бюджета на оснащение дополнительно созданных мест |  | 120 мест* |  |  | 140 мест** |  | 100% |
| 1.2. | Создание дополнительных мест в семейных дошкольных группах и группах присмотра и ухода, функционирующих в качестве структурных подразделений государственных и муниципальных ДОУ | Семейные дошкольные группы создаются, как правило, либо в специально арендованных небольших помещениях, либо на квартире у воспитателя для небольшой группы детей (не более 10 человек). При этом группа оборудуется в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов. Воспитатель семейной группы является штатным сотрудником ДОУ, структурным подразделением которого является группа. Дети семейной группы могут участвовать в мероприятиях в ДОУ, посещать занятия со специалистами. Семейные дошкольные группы могут быть организованы в многодетных семьях, имеющих трех и более детей дошкольного возраста | Малозатратные (от 15 до 30 тыс. рублей в расчете на одного ребенка) |  | Из консолидированных субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – Возможность использования субсидий из федерального бюджета на оснащение дополнительно созданных мест |  | до 10 мест |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Возврат в систему дошкольного образования ранее переданных зданий детских садов | Здания дошкольных учреждений (чаще ведомственных, находящихся в ведении предприятий и организаций), приватизированные в 90-е годы XX века, постепенно возвращаются в систему дошкольного образования. Данное мероприятие по развитию сети дошкольных учреждений в большинстве случаев менее затратно по сравнению со строительством нового здания, поскольку подразумевает использование имеющихся коммуникаций. Возвращенные здания требуют ремонта, зачастую - с внутренней перепланировкой помещений | Среднезатратные (от 60 до 450 тыс. рублей в расчете на одного ребенка) |  | Из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Возможность использования субсидий из федерального бюджета на оснащение дополнительно созданных мест Возможность использования бюджетных кредитов из федерального бюджета для реконструкции и ремонта зданий перепланировкой помещений |  | 80 мест*** |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Реконструкция зданий и помещений действующих муниципальных детских садов | Данная реконструкция предусматривает увеличение их площади (создание надстроек третьего этажа «мансардного типа» (проект АСИ) и создание пристроек к имеющимся зданиям ДОУ с использованием имеющихся коммуникаций и оптимизацией систем электро-, водо- и теплоснабжения детского сада с применением энергосберегающих режимов) | Среднезатратные (от 50 до 400 тыс. рублей в расчете на одного ребенка) |  | Из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - Возможность использования субсидий из федерального бюджета на оснащение дополнительно созданных мест Возможность использования бюджетных кредитов из федерального бюджета для реконструкции зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Строительство модульных и быстровозводимых зданий | Здание детского сада собирается из готовых модулей (групповых комнат), созданных с применением современных технологии из современных безопасных материалов по унифицированным проектам. «Модульные технологии» ускоряют «сборку» здания детского сада. В России производство модулей не налажено, они поставляются из западноевропейских стран (Австрия, Германия). Логистика и затраты на перевозку значительно удорожают стоимость здания детского сада. Однако в большинстве случаев она остается ниже стоимости строительства детского сада, возводимого по типовому (а тем более, по нетиповому) проекту. | Среднезатратные (от 150 до 450 тыс. рублей в расчете на одного ребенка) |  | Из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - в 2012-2015 годах. Возможность использования субсидий из федерального бюджета на оснащение дополнительно созданных мест Возможность использования бюджетных кредитов из федерального бюджета для строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Строительство новых зданий детских садов | Основным способом создания достаточного для ликвидации очередности количества мест в дошкольных учреждениях субъекты Российской Федерации считают строительство новых зданий дошкольных учреждений. По данным Минрегиона России укрупненные нормативы цены строительства одного места в ДОУ в зависимости от мощности детского сада составляют от 548,72 до 664,49 тыс. рублей. По данным субъектов Российской Федерации стоимость строительства одного места колеблется от 317,83 тыс. рублей в Республике Адыгея до 1 млн. 300 тыс. - 1 млн. 500 тыс. в Хабаровском и Камчатском краях и Ненецком автономном округе, до 1 млн. 678 тыс. в Кировской области и до 2 млн. 91 тыс. в Ямало-Ненецком АО. | Высокозатратные (стоимость строительства одного места в среднем составляет |  | Из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - в 2012-2015 годах. Возможность использования субсидий из федерального бюджета на оснащение дополнительно созданных мест Возможность использования бюджетных кредитов из федерального бюджета для строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Создание групп кратковременного пребывания (ГКП) на имеющихся площадях образовательных учреждений (ДОУ, общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей) | Данная мера используется чаще всего как временная альтернатива предоставлению ребенку места в группах полного дня. С тем, чтобы иметь возможность полноценно трудиться, родители детей дошкольного возраста заинтересованы в пребывании ребенка в дошкольном учреждении в течение 10-12 часов. Даже отдавая ребенка в ГКП, родители оставляют его на учете для предоставления места в группе полного дня. Наиболее популярны группы адаптации для детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет): | Малозатратные (стоимость создания одного места в среднем составляет |  | Из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление II. Использование возможностей негосударственного сектора дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание дополнительных мест в негосударственных образовательных учреждениях | Услуги негосударственных ДОУ не имеют большого спроса у населения, поскольку их стоимость достаточно высока. В связи с этим активное развитие негосударственных ДОУ возможно только при оказании поддержки из местных и региональных бюджетов. С 1 июля 2012 г. вступает в силу Федеральный закон от 28 февраля 2012 г. № 10-ФЗ, согласно которому реализация образовательных программ дошкольного образования в негосударственных учреждениях в рамках федеральных государственных требований финансируется за счет бюджетных средств по тем же нормативам, что и в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях. Вместе с тем, чтобы значительно снизить родительскую плату за дошкольное образование и присмотр и уход за ребенком в негосударственном учреждении, целесообразно также установить либо дополнительные меры компенсации части родительской платы, либо дополнительное бюджетное субсидирование негосударственных учреждений (Самарская область), либо установление льготной арендной платы, налоговых льгот. Уменьшение родительской платы связано, во-первых, с реализацией Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 148-ФЗ, которым с августа 2009 года установлена компенсация части родительской платы за содержание ребенка в негосударственном ДОУ; во-вторых, разрешено использовать средства материнского капитала на дошкольное образование, в том числе в НОУ. Кроме того, есть опыт субъектов Российской Федерации (Белгородская область, Хабаровский край - проект АСИ), субсидирующих затраты родителей на дошкольное образование ребенка (детей) в негосударственном детском саду. | Малозатратные (места создаются либо за счет учредителя негосударственно го учреждения, либо с привлечением бюджетных средств в размере от 2,5 до 15 тыс. рублей) рублей в 2012-2015 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Использование под организацию дошкольных учреждений первых этажей строящихся многоквартирных жилых домов и офисных зданий | В условиях плотной жилой застройки в крупных городах при проектировании и строительстве многоквартирного жилого дома застройщики (по договоренности с органами местного самоуправления или негосударственными организациями и индивидуальными предпринимателями) включают в проект помещение площадью от 200 кв. метров на первом этаже здания, чтобы в дальнейшем оборудовать там комнаты для детских групп численностью от 25 человек. При этом проектируемое помещение для размещения группы (нескольких групп) для детей дошкольного возраста соответствует строительным и санитарным нормативам, предъявляемым к ДОУ. Данное помещение может быть предоставлено застройщиком в собственность муниципалитета на безвозмездной или возмездной основе (в том числе с привлечением механизмов «обратной аренды», разработанных Внешэкономбанком), может быть продано или сдано в аренду организациям или частным лицам. В АСИ находится в разработке проект «Билдинг-сад», ориентированный на использование помещений на первых этажах новостроек частными лицами либо организациями для создания негосударственных дошкольных образовательных учреждений (в том числе «корпоративных» детских садов). Такой опыт есть в Самаре. При активной поддержке из городского бюджета в течение ноября 2011года - марта 2012 года за счет развития на первых этажах новостроек частных детских садов удалось «закрыть очередь» более чем для 1,5 тыс. детей. По аналогии на первых этажах офисных зданий можно создавать корпоративные детские сады. Это выгодно для крупных компаний с точки зрения создания «социального пакета» для своих сотрудников. | Среднезатратные (от 120 до 750 тыс. рублей в расчете на одного ребенка) |  | Из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов -386 983 тыс. рублей в 2012-2015 годах. Возможность использования субсидий из федерального бюджета иа оснащение дополнительно созданных мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация негосударственных детских садов на базе вузов для детей сотрудников, студентов, аспирантов ( в стадии разработки) | Возможность создания государственными бюджетными и автономными высшими учебными заведениями других некоммерческих организаций, в том числе и ДОУ, предусмотрена пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12 января дошкольного 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Р1мущество, необходимое для осуществления деятельности таких дошкольных образовательных учреждений, будет им предоставляться вузами на основании договоров безвозмездного пользования или аренды. Созданные вузами ДОУ по своему статусу будут являться негосударственными и в соответствии с Федеральным законом от 28 февраля 2012 г. № 10-ФЗ получат право на финансирование за счет местных бюджетов в размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования Минобрнауки России направило рекомендации по созданию дошкольных групп в вузах в субъекты Российской Федерации и подведомственные Министерству вузы, а также в федеральные органы исполнительной власти, имеющие вузы в своем ведении. | Малозатратные (по аналогии с пунктом 1.1) |  | В стадии разработки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Создание дополнительных мест в семейных дошкольных группах и группах присмотра и ухода, организованных индивидуальными предпринимателями (ИП) | Данная форма дошкольного образования пользуется наименьшим спросом у родителей детей Причиной этому является во-первых, достаточно высокая родительская плата за содержание ребенка, во-вторых, трудно контролируемое качество услуг, предоставляемых ИП. Как правило, даже используя услуги ИП, родители не снимают ребенка с учета для предоставления места в государственном или муниципальном детском саду. Большинство ИП оказывают образовательные услуги в сфере дошкольного образования и развития детей дошкольного возраста в режиме кратковременного пребывания (детские игровые клубы, центры игрового развития ребёнка, группы подготовки детей к школе), не предусматривающего присмотра и ухода за детьми. Такой режим для оказания образовательных услуг для ИП наиболее предпочтителен, так как не требует наличия особых условий для организации режима дня, в том числе питания и сна детей, проведения прогулок. Меньшая часть ИП оказывает услуги по присмотру и уходу за детьми или наиболее востребованные родителями комплексные услуги, сочетающие дошкольное образование с присмотром и уходом за детьми. При этом реализация ИП программ дошкольного образования не требует получения лицензии на осуществление образовательной деятельности, в связи с чем сложно гарантировать и контролировать качество предоставляемых ими услуг. | Малозатратные (места создаются либо за счет индивидуальных предпринимателей, либо с привлечением бюджетных средств в размере от 2,5 до 10 тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 4 группы 80 мест;

МДОУ «Детский сад № 1»  2 группы 40 мест.

** Строительство нового детского сада на 140 мест.

***Реконструкция здания  бывшего детского сада п. Жельцы   на 80 мест.